# Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 7 декабря 2001 г.

# ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

# "РАЗВИТИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

# НА ПЕРИОД ДО 2010 ГОДА"

П А С П О Р Т

# федеральной целевой программы

# "Развитие Калининградской области на период до 2010 года"

| Наименование Программы | - | федеральная целевая программа "Развитие Калининградской области на период до 2010 года" |
| --- | --- | --- |
| - Основание для разработки Программы | - | - протокольное решение заседания Правительства Российской Федерации от 22 марта 2001 г. № 11 |
| - Государственный заказчик Программы | - | Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации |
| - Основные разработчики Программы | - | Администрация Калининградской области, Институт экономики переходного периода |
| - Основная цель Программы | - | создание условий для устойчивого социально-экономического развития Калининградской области сопоставимого с уровнем развития сопредельных стран, а также благоприятного инвестиционного климата в регионе для сближения России и Европейского сообщества |
| - Основные задачи Программы | - | а) обеспечение геостратегических интересов России в Балтийском регионе: развитие Калининграда как крупного транспортного узла России; обеспечение устойчивого энергоснабжения области; улучшение экологической обстановки, обеспечение защиты окружающей среды с учетом выполнения обязательств России, определенных международными договорами; б) задачи общефедерального значения: трансформация экономической структуры региона в направлении экспортной ориентации; совершенствование механизма функционирования Особой экономической зоны в Калининградской области; развитие телекоммуникационной инфраструктуры; развитие туристско-рекреационного комплекса; в) задачи регионального значения, требующие государственной поддержки: комплексное развитие сельского хозяйства; развитие рыбопромышленного комплекса; развитие отраслей социальной сферы |
| - Сроки и этапы реализации | - | Программа реализуется в 2002-2010 гг. и осуществляется в 2 этапа. I этап (2002-2005 годы) - осуществляются мероприятия, необходимые для решения наиболее актуальных проблем в экономике и социальной сфере, создания эффективного механизма функционирования Особой экономической зоны в Калининградской области, включая проекты, создающие базу для реализации стратегических направлений развития области. II этап (2006-2010 годы) - продолжается реализация инвестиционных и социальных мероприятий, закрепляющих достигнутые на I этапе реализации Программы положительные сдвиги в развитии экономики и реформировании социальной сферы |
| - Исполнители основных мероприятий | - | предприятия и организации Калининградской области Исполнители программных мероприятий, поставщики оборудования будут определяться на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом "О конкурсах на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд" |
| Объемы и источники финансирования | - | объем финансирования Программы составляет 93 049,74 млн. рублей в ценах 2001 года |

Источники финансирования (млн.рублей)

| Показатели/годы | 2002 - 2010 годы всего | В том числе: |  |  |  |  | Процентов к общему объему финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006-2010 |  |
| Финансовые средства по Программе, всего | 93 049,74 | 9 126,34 | 11916,16 | 12 955,2 | 12917,05 | 46143,99 | 100 |
| Федеральный бюджет* | 7 827,85 | 802 | 872,35 | 849,1 | 912,80 | 4 391,60 | 8,41 |
| Средства бюджета Калининградской области** | 2 868,19 | 257,86 | 324,56 | 386,25 | 497,17 | 1 402,35 | 3,08 |
| Собственные средства предприятий и организаций | 20 658,4 | 1 868,8 | 2 276,8 | 2 551 | 2 570,4 | 11 391,4 | 22,2 |
| Кредиты коммерческих банков | 6 732,8 | 657,2 | 1 394 | 719,5 | 677,3 | 3 284,8 | 7,24 |
| Иностранные кредиты | 13 168,5 | 1 423 | 1 295,6 | 1 797,4 | 1 806,4 | 6 846,1 | 14,15 |
| Другие источники финансирования | 41 794 | 4 117,48 | 5 752,85 | 6 651,95 | 6 452,98 | 18818,74 | 44,92 |

* Подлежат ежегодному уточнению при разработке проектов федерального бюджета и федеральной адресной инвестиционной программы исходя из возможностей федерального бюджета.

** Подлежат ежегодному уточнению при разработке проекта бюджета Калининградской области исходя из его возможностей.

| Система контроля за исполнением Программы | - | государственный заказчик и администрация Калининградской области отвечают за своевременное и полное проведение мероприятий и реализацию проектов Программы. Текущий финансовый контроль за использованием средств федерального и областного бюджетов осуществляется уполномоченными органами государственной власти. Государственный комитет Российской Федерации по статистике осуществляет систематический учет хода реализации Программы |
| --- | --- | --- |
| Ожидаемые конечные результаты Программы | - | создание в Калининградской области благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата, способствующего привлечению инвестиций, развитию экспортно-ориентированных и импортозамещающих производств, повышению конкурентоспособности продукции местных товаропроизводителей; обеспечение уровня жизни населения Калининградской области, сопоставимого с уровнем жизни граждан сопредельных государств; увеличение валового регионального продукта на душу населения в 2,4 раза, по сравнению с показателями 2001 года; рост уровня платежей в бюджеты всех уровней более чем в 2,7 раза, или более 19 млрд. рублей, в том числе в федеральный бюджет более чем в 3,8 раза, или более 12 млрд. рублей; бюджетная обеспеченность на душу населения возрастет ориентировочно в 2 раза и составит около 7 тыс. рублей на человека; сохранение 17155 существующих и создание 15012 новых рабочих мест. |

### 1. Социально-экономическое положение и стратегия развития Калининградской области

#### Социально-экономическое положение 
Калининградской области

Калининградская область - самый западный регион Российской Федерации. Территория области - 15,1 тыс. км2, население - 948,7 тыс. человек, из них около 80 процентов - городское.

Область полностью отделена от остальной территории страны сухопутными границами иностранных государств (Польши и Литвы) и международными морскими водами. Экономико-географическое положение Калининградской области имеет выгоды, которые определяются следующим:

близостью к рынкам Западной и Восточной Европы;

близостью к трансевропейским транспортным коридорам и другим европейским коммуникациям;

климатическими условиями, благоприятными для развития туризма;

наличием на территории области незамерзающего портового комплекса.

Область располагает существенными природными ресурсами. На ее территории находится единственное в мире промышленное месторождение янтаря, где сосредоточено более 90 процентов его мировых запасов, имеются перспективные запасы высококачественной низкосернистой нефти, бурого угля, торфа, каменной соли, строительных материалов, минеральных вод с минерализацией до 50 граммов солей на литр.

В силу своего специфического геополитического положения Калининградская область играет особую роль в обеспечении национальных интересов России в Балтийском регионе и в Европе в целом.

Основу экономики области составляет промышленность, формирующая 30,5 процента валового регионального продукта (данные 1998 года). Второе место по удельному весу занимает торговля (16,3 процента), далее следует транспорт (10,7 процента), сельское хозяйство (6,7 процента), строительство (5 процентов). В 2000 году среднедушевой валовой региональный продукт области равнялся 4,4 тыс. долларам США, что составляет 75 процентов от общероссийского уровня, 65 процентов от среднебалтийского, вдвое меньше, чем в Польше, и в 5-8 раз меньше, чем в других странах Европы.

Таблица 1

Валовой региональный продукт

|  | 1998 год | 1999 год | 2000 год (предварительная оценка) |
| --- | --- | --- | --- |
| Валовой региональный продукт, млн. рублей | 8659,3 | 15662,7 | 21780 |
| Индекс физического объема валового регионального продукта, процент к предыдущему году | 90,5 | 106,8 | 115 |
| Валовой региональный продукт на душу населения, рублей | 9140 | 16500 | 22900 |

За последнее десятилетие промышленное производство в регионе сократилось в большей степени, чем в среднем по России: объем выпуска промышленной продукции в 2000 году составил около 40 процентов от уровня 1990 года, тогда как в среднем по России - 54 процентов, промышленное производство в области характеризуется данными, приведенными в таблице 2.

Таблица 2

Объем промышленного производства

|  | 1998 год | 1999 год | 2000 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем промышленной продукции (крупные и средние организации), млн. рублей | 4031 | 8801,2 | 12965,6 |
| Индекс физического объема промышленного производства (по всем организациям), процентов к предыдущему году | 91 | 104 | 132,4 |

Диаграмма 1

Более глубокий по сравнению со среднероссийским спад производства в Калининградской области обусловлен следующими факторами:

- высокая степень зависимости промышленности от ввоза сырья, топлива, электроэнергии и комплектующих;

- специфика отраслевой структуры региона: на отрасли, испытавшие наиболее глубокий спад (машиностроение с высокой долей военно-промышленного комплекса, целлюлозно-бумажная и рыбная промышленность), в начале 90-х годов в области приходилось свыше 70 процентов производства;

- разрыв традиционных хозяйственных связей, вызванный отделением региона от основной территории страны границами независимых государств, проводящих дискриминационную тарифную политику в отношении транзитных перевозок между Калининградской областью и остальной территорией России.

В структуре промышленности доминирующее положение занимают топливная промышленность - 28,3 процента (таблица 3), пищевая промышленность - 23,3 процента (в основном представленная рыбной промышленностью), машиностроение и металлообработка - 19,1 процента, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность - 13 процентов, электроэнергетика - 10,2 процента.

Таблица 3

Отраслевая структура промышленного производства 
(по крупным и средним организациям) 
(процентов к общему объему производства)

|  | 1998 год | 1999 год | 2000 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Продукция промышленности, всего | 100 | 100 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |
| электроэнергетика | 21,2 | 10,7 | 10,2 |
| топливная промышленность | 10,3 | 22,4 | 28,3 |
| черная металлургия | 0,9 | 0,4 | 0,3 |
| химическая и нефтехимическая промышленность | 0,4 | 0,12 | 0,1 |
| машиностроение и металлообработка | 13,2 | 17,6 | 19,1 |
| лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность | 9,7 | 11 | 13 |
| промышленность стройматериалов | 1,1 | 1 | 1,2 |
| легкая промышленность | 1,4 | 5,2 | 1,5 |
| пищевая промышленность | 37,8 | 28,4 | 23,3 |
| мукомольно-крупяная и комбикормовая промышленность | 1,8 | 1,5 | 1,6 |

Традиционно одной из ведущих отраслей промышленности области является рыбная. В 1990-2000 годах вылов рыбы и других морепродуктов в области уменьшился почти в 3 раза, удельный вес рыбной промышленности в общем объеме промышленного производства снизился с 30 до 15 процентов. Количество работающих в отрасли сократилось вдвое, что сделало ее очагом социальной напряженности.

Ведущие направления сельского хозяйства - молочное и мясное животноводство, выращивание картофеля и овощей, развиты птицеводство и пушное звероводство.

В 2000 году в сельском хозяйстве области произведено продукции на сумму 3,8 млрд. рублей (таблица 4). По данным за 1999 год, более 80 процентов объема производства приходится на сельскохозяйственные организации, 19 процентов - крестьянские (фермерские) хозяйства и лишь 0,2% на личные хозяйства.

Таблица 4

Производство продукции сельского хозяйства 
(в хозяйствах всех категорий)

|  | 1998 год | 1999 год | 2000 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Продукция сельского хозяйства, млн. рублей | 1462,3 | 2648,9 | 3841,2 |
| Индексы физического объема продукции сельского хозяйства, в сопоставимых ценах, процентов к предыдущему году | 98 | 101 | 104 |

Диаграмма 2

За последние годы произошло резкое снижение поголовья скота, посевных площадей зерновых, кормовых и овощных культур. Значительно уменьшилась продуктивность животноводства, снизилась урожайность сельскохозяйственных культур. Данные о производстве важнейших видов продукции сельского хозяйства приведены в таблице 5.

Таблица 5

Производство важнейших видов продукции сельского хозяйства 
(в хозяйствах всех категорий) (тыс.тонн)

|  | 1998 год | 1999 год | 2000 год |
| --- | --- | --- | --- |
| - Растениеводство |  |  |  |
| зерно (в весе после доработки) | 173,5 | 152,2 | 194,6 |
| рапс | 3,1 | 6,5 | 13,6 |
| картофель | 167,1 | 144,5 | 221,3 |
| - Животноводство |  |  |  |
| мясо - реализация (живой вес) | 50,5 | 44,4 | 36,8 |
| молоко | 238,5 | 224,4 | 219,7 |
| яйца | 230,7 | 215,3 | 201,7 |

Сложное финансовое положение организаций агропромышленного комплекса не позволило сохранить производственный потенциал сельского хозяйства: вдвое сократился машинно-тракторный парк, изношенность техники составляет более 70 процентов, требуют капитального ремонта производственные помещения, нарушилась инфраструктура обслуживающих производств.

Практически прекратилось агрохимическое и мелиоративное обслуживание сельскохозяйственных угодий. Техническое состояние мелиоративных систем на этих землях не соответствует установленным нормам и требует реконструкции.

В транспортном комплексе области одной из главных проблем является незагруженность портов. По большинству категорий грузов проектные мощности портов используются менее чем на 30 процентов, в особенности это касается специализированных терминалов по перевалке минеральных удобрений, нефтепродуктов, рефрижераторных грузов, металла и угля.

Причинами низкой эффективности использования мощностей портов являются: значительное удорожание перевозок в связи с транзитом грузов через территории иностранных государств, слабое развитие портовой инфраструктуры, узость морского канала и недостаточная глубина акватории калининградских портов, ограничивающая возможность обслуживания судов с большой осадкой.

Таблица 6

Грузовые и пассажирские перевозки транспортом общего пользования

|  | 1994 год | 1998 год | 1999 год | 2000 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Перевезено грузов, млн. тонн | 16,7 | 8,8 | 7,9 | 8,04 |
| Перевезено пассажиров, млн. человек | 287,7 | 233,5 | 219,4 | 222 |

С учетом сложившейся политической и экономической ситуации повысилась роль внешней торговли в экономике области. В 2000 году внешнеторговый оборот вырос по сравнению с 1999 годом на 15,5 процента и составил 1340,3 млн. долларов США (таблица 7), в том числе экспорт - 452,5 млн. долларов США (рост в 1,6 раза), импорт - 887,8 млн. долларов США (рост на 1 процент).

Таблица 7

Объем внешней торговли 
(в фактически действующих ценах, млн. долларов США)

|  | 1998 год | 1999 год | 2000 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Экспорт товаров - всего | 327,9 | 287,7 | 452,5 |
| в том числе: |  |  |  |
| в страны СНГ | 11,3 | 9,7 | 8,8 |
| в другие страны | 316,6 | 278 | 443,7 |
| Импорт товаров - всего | 1231,2 | 872,5 | 887,8 |
| в том числе: |  |  |  |
| из стран СНГ | 33,1 | 23,1 | 44,8 |
| из других стран | 1198,1 | 849,4 | 843 |

Диаграмма 3

Таблица 8

Оборот розничной торговли (розничный товарооборот)

|  | 1998 год | 1999 год | 2000 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Оборот розничной торговли, млн. рублей | 4973 | 8903 | 13970 |
| Индекс физического объема оборота розничной торговли, процентов к предыдущему году | 96 | 95 | 105 |

Таблица 9

Индексы цен (тарифов) 
(декабрь 2000 г. к декабрю 1999 г., в процентах)

|  | 1998 год |  | 1999 год |  | 2000 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индекс потребительских цен - всего | 202,5 |  | 134,5 |  | 117,5 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| на продовольственные товары | 206,8 |  | 133,1 |  | 115,3 |  |
| на непродовольственные товары | 216,8 |  | 127,4 |  | 115,0 |  |
| Индекс цен производителей промышленной продукции | 153,4 |  | 151,9 |  | 127,7 |  |
| Индекс цен производителей на реализованную сельскохозяйственную продукцию |  | 123,7 |  | 209,7 |  | 110,9 |
| Индекс тарифов на грузовые перевозки |  | 147,8 |  | 125,2 |  | 247,2 |

Среднегодовая численность занятых в экономике Калининградской области сократилась с 435,3 тыс. человек в 1990 году до 401,1 тыс. человек в 2000 году (таблица 10).

Общая численность незанятых лиц, классифицирующихся как безработные, в соответствии с методологией Международной организации труда, составила 75,6 тыс. человек, официально зарегистрированных в службе занятости - 6,6 тыс. человек. Уровень регистрируемой безработицы составил 1,4 процента и в сравнении с 1992 годом вырос в 1,2 раза. Вместе с тем, в течение последних четырех лет уровень регистрируемой безработицы снижался (наибольший уровень безработицы отмечался в 1995 году - 5,1 процента).

Таблица 10

Основные показатели занятости и безработицы (тыс. человек)

|  | 1998 год | 1999 год | 2000 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность экономически активного населения - всего тыс. человек | 480,9 | 476,6 | 476,7 |
| в том числе: |  |  |  |
| занятых в экономике | 399,6 | 401,1 | 401,1 |
| безработных | 81,3 | 75,5 | 75,6 |
| Численность официально зарегистрированных безработных | 13,4 | 7,1 | 6,6 |
| Уровень общей безработицы, процентов | 16,9 | 15,8 | 15,9 |
| Уровень зарегистрированной безработицы, процентов | 2,8 | 1,5 | 1,4 |

По уровню развития малого предпринимательства Калининградская область находится в числе лидеров среди российских регионов, уступая только Москве и Санкт-Петербургу (таблица 11).

Таблица 11

Основные показатели уровня развития малых предприятий Калининградской области и Российской Федерации в целом в 1999 году

|  | Калининградская область | Российская Федерация |
| --- | --- | --- |
| Количество зарегистрированных малых предприятий в расчете на 10 тыс. населения на 1 января 2000 г., единиц | 103,3 | 61 |
| Доля работников, занятых на малых предприятиях (без учета вторичной занятости), в общей численности занятого населения, процентов | 18,7 | 12,8 |

На 1 января 2000 г. в области было зарегистрировано 9,8 тыс. малых предприятий. Около 60 процентов из них - это торговые организации, что значительно выше, чем удельный вес таких предприятий в общероссийской структуре. В промышленности функционирует лишь 17 процентов малых предприятий, в строительстве - 13 процентов. Это связано со спецификой механизмов ОЭЗ, действующей на территории области.

Уровень жизни населения характеризуется данными таблицы 12.

Серьезной проблемой является продолжающееся снижение уровня реальных доходов людей старшего поколения. Разрыв родственных связей вследствие изолированности области приводит к ситуации, при которой граждане пожилого возраста вынуждены переходить на полное государственное содержание.

Таблица 12

Доходы населения

|  | 1998 год | 1999 год | 2000 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Среднедушевые денежные доходы в месяц, рублей | 708,6 | 1063 | 1670,4 |
| Реальные денежные доходы, процентов к предыдущему году | 89 | 82 | 128 |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, рублей | 834,7 | 1 241,6 | 1985,2 |
| Реальная начисленная заработная плата, процентов к предыдущему году | 86 | 81 | 112 |
| Средний размер назначенных месячных пенсий, рублей | 377,5 | 487,9 | 416 |
| Реальный размер назначенных месячных пенсий, процентов к предыдущему году | 55 | 96 | … |
| Прожиточный минимум, рублей | 428,7 | 783,9 | 919,3 |

Диаграмма 4

Демографическая ситуация в области за последние годы характеризуется нестабильным уровнем рождаемости и повышением уровня смертности, и, как следствие, ростом естественной убыли населения, которая в 2000 году достигла 6,1 тыс. человек (таблица 13). Остаются очень высокими показатели смертности населения в трудоспособном возрасте.

Для Калининградской области характерен высокий миграционный прирост. Коэффициент миграционного прироста, составлявший в 1999 году 3,8 человек на 1 тыс. населения (в среднем по России - 1,1), в 2000 году вырос на 39,5 процента. Пик миграционного прироста приходился на 1994 год (20 человек на 1 тыс. населения).

Таблица 13

Основные демографические показатели

|  | 1998 год | 1999 год | 2000 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения (на конец года), тыс. человек | 951,3 | 948,5 | 946,7 |
| Родившиеся, тыс. человек | 7,6 | 8,4 | 7,9 |
| Умершие, тыс. человек | 12,6 | 15,7 | 14 |
| Естественный прирост, тыс. человек | -5 | -7,3 | -6,1 |
| Коэффициент естественного прироста, человек на 1 тыс. населения | -5,3 | -6,8 | -7,3 |
| Коэффициент миграционного прироста, человек на 1 тыс. населения | 13,7 | 3,8 | 5,3 |

По охвату детей дошкольными учреждениями (49,5 процента) область занимает 45-е место среди регионов Российской Федерации, по обеспеченности местами детей в этих учреждениях - 66-е место.

Численность врачей на 10 тыс. жителей сократилась с 37,7 человека в 1992 году до 34 человек в 1999 году (57-е место), среднего медицинского персонала - со 109,1 до 101,1 человека (69-е место), число больничных коек - со 135,9 до 119,9 человека (45-е место).

По целому ряду показателей заболеваемости Калининградская область значительно превосходит среднероссийский уровень и уровень сопредельных государств (Литвы и Польши). Наблюдается рост заболеваемости туберкулезом: областные показатели превышают среднероссийские и составляют 91,5 человека на 100 тыс. населения, заболеваемость детей - 69,6 человека на 100 тыс. детского населения. В регионе сложилась эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции. Отмечается увеличение онкозаболеваемости. Ухудшается наркологическая ситуация. Данные факторы обуславливают необходимость развития материально-технической базы здравоохранения.

Бюджетные расходы на душу населения (с учетом прожиточного минимума) остаются ниже среднероссийского уровня. Ниже среднего и удельные расходы на образование, культуру и искусство, здравоохранение и физическую культуру, средства массовой информации, социальную политику, а также на жилищно-коммунальное хозяйство. В расчете на душу населения капитальные вложения не превышают 26 процентов от среднероссийского уровня.

Таблица 14

Доходы и расходы регионального консолидированного бюджета 
Калининградской области (млн. рублей)

|  | 1998 год | 1999 год | 2000 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Собственные доходы | 658,9 | 936,1 | 1373 |
| Регулирующие доходы | 720,7 | 1310,9 | 1910,4 |
| в том числе: |  |  |  |
| налог на прибыль | 234,9 | 626,8 | 817,6 |
| подоходный налог | 322,6 | 421,2 | 644,2 |
| НДС | 140,3 | 194,0 | 258,1 |
| Акцизы | 22,9 | 68,9 | 190,5 |
| Средства, полученные в рамках межбюджетных отношений | 164,8 | 284,7 | 532,2 |
| Расходы | 1627,8 | 2531,6 | 3859,5 |

Таблица 15

Структура доходов и расходов консолидированного бюджета 
Калининградской области (процентов к итогу)

|  | 1998 год | 1999 год | 2000 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Доходы - всего | 100 | 100 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |
| Налоговые из них: | 75,5 | 78,9 | 78,6 |
| налог на прибыль | 20,1 | 30,8 | 27,3 |
| подоходный налог | 27,7 | 20,7 | 21,5 |
| НДС | 12 | 9,5 | 8,6 |
| акцизы | 2 | 3,4 | 6,4 |
| Неналоговые из них: | 13,8 | 8,2 | 7,5 |
| доходы от аренды | 15,7 | 25,8 | 25 |
| доходы от продажи имущества | 2,3 | 6,5 | 1,6 |
| Средства, полученные в рамках межбюджетных отношений | 10,7 | 11 | 13,9 |
| Расходы | 100 | 100 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |
| управление | 10,5 | 8,6 | 9,1 |
| промышленность, энергетика и строительство | 1,2 | 0,9 | 0,9 |
| сельское хозяйство и рыболовство | 2,7 | 2,6 | 3,1 |
| транспорт и связь | 2,8 | 2,3 | 1,8 |
| жилищно-коммунальный комплекс | 25,9 | 29,9 | 33,0 |
| социально-культурные мероприятия из них: | 47 | 46,1 | 45 |
| здравоохранение и физическая культура | 14,4 | 14,5 | 15,8 |
| образование | 23,0 | 22,3 | 20,2 |
| культура | 2,1 | 2 | 2,5 |
| социальная политика | 7,5 | 7,3 | 6,5 |
| Обслуживание государственного долга | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
| Финансовая помощь бюджетам других уровней | 24,9 | 13,2 | 16,7 |
| Прочие расходы | 7,5 | 6,2 | 3,8 |

Жилищный фонд в области составляет 17,4 млн. кв.м, из них около 80 процентов жилых зданий и инженерных коммуникаций построено в период до 1971 года.

Обеспеченность населенных пунктов области системами биологической очистки сточных вод составляет 5-8 процентов их необходимого количества.

Растет износ основных фондов организаций коммунального хозяйства, снижается надежность и устойчивость инженерных систем жизнеобеспечения населения.

Несмотря на осуществление в последнее время ряда природоохранных мероприятий, а также снижение выбросов загрязняющих веществ, экологическая ситуация на территории Калининградской области остается неблагополучной. Область не имеет полигонов по утилизации твердых бытовых и промышленных отходов, мусороперерабатывающего завода, не решаются проблемы, связанные с утилизацией вооружения и боеприпасов.

#### Оценка действующих мер по улучшению 
социально-экономического положения 
Калининградской области

В 1996 году был принят Федеральный закон "Об Особой экономической зоне в Калининградской области", направленный на выравнивание экономических условий развития области с остальными регионами Российской Федерации.

В результате действия этого Закона и порядка определения происхождения товаров из Особой экономической зоны в Калининградской области, утвержденного распоряжением Государственного таможенного комитета Российской Федерации и администрации Калининградской области от 31 декабря 1998 г., существенную роль в функционировании экономики области играет внешнеэкономическая деятельность.

Применение указанного Закона позволило расширить ассортимент произведенной в Особой экономической зоне в Калининградской области продукции, дополнительно создать рабочие места, привлечь иностранные инвестиции.

В 1999 году с использованием механизма ОЭЗ было произведено и отправлено в Россию товаров на сумму более 270 млн. долларов США, что составило более 70 процентов всего объема промышленного производства области, в 2000 году - более 430 млн. долларов США или более 80  процентов всего объема промышленного производства области.

В регионе зарегистрировано более 1800 организаций с иностранным капиталом, филиалов и представительств иностранных фирм. В создании организаций приняли участие инвесторы более чем из 50 стран мира.

В 1993-2000 годах объем накопленных иностранных инвестиций составил 62 млн. долларов США, из которых более 65 процентов приходится на прямые инвестиции. В 2000 году в экономику области поступили иностранные инвестиции в размере 19,1 млн. долларов США. По сравнению с 1999 годом их рост составил 104,8 процента.

Как показывает анализ действия нормативных актов, регламентирующих статус и хозяйственно-правовой режим Особой экономической зоны в Калининградской области, преимущества режима Особой экономической зоны в Калининградской области были использованы не полностью.

Ввоз товаров без уплаты таможенных платежей увеличил темп спада промышленного и сельскохозяйственного производства (рост промышленного производства начался только после кризиса 1998 года и идет он в русле общероссийских тенденций). Определенное положительное влияние оказало введение механизма количественных ограничений режима свободной таможенной зоны.

Объем как иностранных, так и отечественных инвестиций в области остается на низком уровне, причем объем иностранных инвестиций на протяжении второй половины 1990-х годов постоянно сокращается.

Низкий уровень цен не смог компенсировать для населения спад в реальном секторе экономики, поэтому в 1990-е годы ухудшился ряд показателей, характеризующих денежные доходы населения, а некоторое улучшение в этой области наметилось лишь после кризиса.

Внешнеторговый оборот области рос за счет импорта, а не за счет экспорта - из-за проблем с транспортировкой товаров через Литву и Белоруссию. Калининградская область - единственная область, имеющая в стране незамерзающие порты, не стала для России "окном в Европу".

Таким образом, Калининградская область отстает от России в целом по среднедушевой величине валового продукта более чем в 1,5 раза, уровню инвестиций в основной капитал - вдвое, уровню жизни населения - в 1,4 раза.

#### Стратегия развития Калининградской области

Федеральная политика в отношении Калининградской области ориентирована на обеспечение статуса Калининградской области как неотъемлемой части Российской Федерации, на развитие интеграционных связей с другими регионами России, использование преимуществ анклавного положения в общеевропейском хозяйственном пространстве, трансформацию экономической структуры региона в направлении развития экспортного потенциала.

Реализация Программы позволит ослабить влияние внутренних и внешних социально-политических и экономических факторов, связанных с эксклавно/анклавным положением области для Российской Федерации.

В основу экономической стратегии развития региона положена концепция совершенствования функционирования Особой экономической зоны в Калининградской области, предусматривающая ускорение социально-экономического развития области, повышение жизненного уровня населения на основе развития торгово-экономического и научно-технического сотрудничества с зарубежными странами, обеспечение благоприятных условий для привлечения иностранных инвестиций, технологий, использование управленческого опыта, потенциала российских организаций, увеличение экспортных возможностей региона.

Реализация Федерального закона "Об Особой экономической зоне в Калининградской области" обеспечивает сочетание общегосударственных и региональных интересов, создает условия для макроэкономической стабильности.

С целью совершенствования Закона необходимо:

- установить гарантии стабильности развития Особой экономической зоны в Калининградской области на длительный период;

- провести инвентаризацию законодательных и нормативных актов Российской Федерации и Калининградской области в целях исключения противоречий по применению положений Федерального закона "Об Особой экономической зоне в Калининградской области" и внести поправки в соответствующие законодательные акты.

Одним из важнейших факторов успешного функционирования Особой экономической зоны в Калининградской области является создание гибкой системы управления, обеспечивающей своевременное принятие решений. Поэтому необходимо создание такой структуры, которая была бы максимально заинтересована в развитии Особой экономической зоны в Калининградской области, наделена широким кругом полномочий и ответственностью за выполнение возложенных на нее задач. Круг самостоятельно принимаемых такой структурой решений должен быть законодательно определен.

Позитивное влияние может также оказать достижение между Российской Федерацией и Европейским союзом договоренностей о развитии Калининградской области как региона сотрудничества, которые должны обеспечить:

- реализацию международных гарантий стабильности законодательства режима Особой экономической зоны в Калининградской области;

- применение на территории Особой экономической зоны в Калининградской области стандартов Европейского союза для определенных видов деятельности и определенных видов товаров;

- введение специального упрощенного режима оформления документов для посещения области гражданами стран Шенгенского соглашения и наоборот.

В Программе предусмотрен принцип избирательной концентрации средств по приоритетным, с точки зрения компенсации оторванности региона от основной территории Российской Федерации и превращения Калининградской области в зону экспортного производства, направлениям.

1. Развитие транспортного комплекса как одной из основных составляющих улучшения инвестиционного климата Калининградской области, формирование крупного международного многофункционального транспортного узла, совершенствование тарифной политики в сфере транзитного перемещения грузов и пассажиров.

В связи с расширением Европейского Союза возникает угроза транспортной изоляции Калининградской области. Без наличия полноценного транспортного сообщения области как с основной территорией России, так и со странами Европы невозможно использовать выгоды экономико-географического положения региона.

Решение транспортных проблем обеспечит возможность организации устойчивого сообщения области с другими регионами России, выхода российских производителей на важнейшие мировые транспортные пути, уменьшение валютной составляющей их транспортных расходов. Для этого необходимо:

- решить вопрос уровня тарифов при транзитных перевозках в (из) Калининградскую область в связи с переходом Литвы на нормы и правила Европейского союза;

- обеспечить величину суммарного железнодорожного тарифа за провоз грузов из России в Калининград и обратно не выше аналогичного тарифа по территории России;

- решить вопрос компенсации дополнительных расходов, связанных с транзитом грузов и пассажиров в (из) Калининградскую область через территории иностранных государств;

- осуществить строительство автодорог, которые будут являться составной частью европейских транспортных коридоров.

2. Обеспечение устойчивого функционирования энергетического комплекса региона.

Калининградская область характеризуется почти полной зависимостью от поставок энергоносителей в регион.

Отсутствие прямых связей с российской энергосистемой и стремление стран Балтии перевести электростанции на синхронную работу в энергосистеме Европейского союза, в связи с вхождением в эту организацию существенно снижают энергетическую безопасность области.

Положение осложняется отсутствием долгосрочных соглашений с Литвой и Белоруссией о транзитном энергоснабжении Калининградской области, что может привести к полной энергетической изоляции региона от энергосистем России.

Для решения указанных проблем необходимо осуществить строительство базового энергоисточника - Калининградской ТЭЦ-2 (ввод первой очереди - энергоблок мощностью 450 МВт, в 2005 году, вопрос о строительстве второй очереди будет рассмотрен дополнительно), модернизацию Калининградской ТЭЦ-1 и других действующих энергоисточников, реконструкцию действующего газопровода, а также при необходимости строительство второго газопровода в Калининградскую область.

Представляется целесообразным определить принципы тарифной политики в отношении доставки энергоносителей на территорию области и порядок возмещения дополнительных издержек, связанных с эксклавностью территории.

3. Совершенствование систем связи и телекоммуникаций.

Благодаря своему географическому положению Калининград имеет предпосылки для превращения в крупный узел связи и телекоммуникаций, соединяющих не только Россию и Европу, но и различные страны Балтийского региона. Для этого необходимо наличие достаточно мощных, имеющих большую пропускную способность систем связи, позволяющих обеспечить высокое качество услуг с использованием всего спектра передовых технологий.

Программой предусмотрена реализация первоочередных мер, к которым относятся прокладка оптико-волоконных линий связи, строительство радиотелевизионной передающей станции и развитие объектов телефонной связи.

4. Создание условий для развития туристско-рекреационного комплекса, способного стать одним из эффективных рычагов структурной перестройки экономики.

Целью государственной политики в сфере туризма и рекреации в Калининградской области является создание и развитие на ее территории конкурентоспособной туристско-рекреационной индустрии.

Достижение этой цели предполагает:

- совершенствование нормативно-правовой базы развития туризма и рекреации;

- развитие межрегионального и международного сотрудничества;

- содействие развитию инфраструктуры туризма;

- создание системы информационного обеспечения сферы туризма, в том числе путём широкого внедрения новых информационных технологий, проведение активной рекламной деятельности по продвижению туристских продуктов Калининградской области на внутренний и внешний рынки;

- дальнейшее совершенствование региональной системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации туристских кадров.

Реализация указанных мер будет способствовать переходу от фрагментарного к комплексному подходу решения проблем туристистско-рекреационного комплекса области.

Устойчивое развитие отрасли окажет стимулирующее воздействие на торговлю, строительство, транспорт, промышленность и сельское хозяйство, объекты культуры. В результате этого будут привлечены дополнительные финансовые ресурсы в экономику области, обеспечена занятость значительной части населения, а также повышен спрос на транспортные пассажирские перевозки, продукцию местных товаропроизводителей.

5. Решение экологических проблем.

Выполнение мероприятий с учетом обязательств России, определенных международными договорами (Хельсинкской конвенцией по охране вод Балтийского моря и созданию системы защиты побережья Балтийского моря) и международными соглашениями в области охраны окружающей среды.

В целях улучшения экологической обстановки и выхода на нормативный уровень показателей, характеризующих состояние окружающей среды, в ближайшее время необходимо осуществить строительство очистных сооружений, систем водоснабжения и канализации в населенных пунктах области, полигона по утилизации промышленных и бытовых отходов, провести работы по инженерной защите населенных пунктов области от наводнений и затоплений, берегоукреплению Балтийского моря.

Создание центра утилизации и реновации, а также решение вопросов утилизации специальной техники и техногенных отходов позволит улучшить экологическую обстановку в области и снизит вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций.

Для привлечения средств на осуществление природоохранных мероприятий необходимо включение Калининградской области в международные экологические программы, в первую очередь, проводимые под эгидой Европейского союза, с учетом влияния, оказываемого трансграничным переносом загрязняющих веществ из стран Западной Европы на территорию области.

6. Развитие социальной сферы.

Условия жизнедеятельности, здоровье, образовательный, профессиональный и культурный уровень населения, демографическая ситуация и степень социального благополучия напрямую влияют на политическую обстановку в области и настроение ее жителей, а значит, оказывают непосредственное влияние на реализацию интересов России в регионе.

Социальная напряженность в Калининградской области во многом порождена общими проблемами области, главным образом территориальной изолированностью.

Начиная с 2002 года, вопросы обеспечения жильем участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, а также ряда категорий граждан, на которых распространяется действие Федерального закона "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", будут решаться в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф" Федеральной целевой программы "Жилище".

Одна из нерешенных проблем - обеспечение жильем военнослужащих и граждан, уволенных с военной службы в запас или в отставку. В этой сфере сложилась кризисная ситуация, которая негативно отражается на боевой готовности Вооруженных Сил Российской Федерации, ведет к оттоку квалифицированных специалистов.

Для поэтапного обеспечения жильем военнослужащих и снятия социальной напряженности в области необходимо ежегодно вводить в эксплуатацию более 5 тыс. квартир.

7. Развитие сферы научно-технической и инновационной деятельности.

Формирование и реализация научно-технической и инновационной политики основываются на создании системы, которая позволит в кратчайшие сроки и эффективно использовать в производстве интеллектуальный и научный потенциал области.

Развитие научно-технической и инновационной деятельности имеет целью в максимальной степени использовать имеющийся в области кадровый и производственный потенциал, обеспечить повышение уровня занятости населения. Приоритетные направления в этой сфере включают в себя:

- создание условий для развития инновационной инфраструктуры, обеспечивающей использование результатов научных исследований и разработок;

- создание механизмов и стимулов развития инновационных организаций, работающих в области коммерциализации технологий;

- подготовку менеджеров для инновационной деятельности в научно-технической и промышленной сферах;

- формирование сбалансированной инновационно-восприимчивой структуры экономики Калининградской области с целью повышения конкурентоспособности продукции и технического уровня производства, замещения импортной продукции продукцией собственного производства;

- стимулирование научно-технических новаций, развитие социально значимых и экспортно-ориентированных производств;

- разработка программы санации и перепрофилирования организаций в соответствии с критериями и приоритетами, установленными настоящей Программой;

- содействие повышению конкурентоспособности отечественных производителей, повышение роли отраслей, производящих продукцию с высокой долей добавленной стоимости;

- разработку предложений по повышению эффективности промышленных организаций на основе новых технологий и освоения производства наукоемкой продукции;

- улучшение технической оснащенности рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих организаций;

- дальнейшее развитие интеграционных процессов в научно-образовательной сфере;

- расширение информационных услуг, разработку новых технологий производства продукции.

8. Улучшение инвестиционного климата и условий предпринимательской деятельности.

Важным направлением, обеспечивающим общегосударственные и федеральные интересы в регионе является использование позитивного потенциала сотрудничества между Россией и Европейским союзом. Эффективное применение режима Особой экономической зоны в Калининградской области в расширяющемся пространстве Европейского союза предполагает:

а) улучшение инвестиционного климата в регионе.

Для этого необходимо осуществление следующих мер:

- создание благоприятных условий для развития предпринимательства;

- решение инфраструктурных проблем (транспортных, энергетических, связи, социальной защиты населения) и проблем градостроительства;

- совершенствование режима Особой экономической зоны;

- создание благоприятного визового режима как для жителей Калининградской области, так и для иностранных граждан;

- заключение специального соглашения со страховой компанией, осуществляющей деятельность на мировом рынке и согласной застраховать риск инвесторов, в Особой экономической зоне.

Для решения этих задач предполагается проведение международных переговоров.

б) создание благоприятной среды для развития предпринимательства.

Развитие малого предпринимательства требует принятия мер, создающих правовые, организационные и экономические условия для субъектов малого предпринимательства, которые в максимальной степени стимулировали бы активизацию их производственной, инвестиционной и инновационной деятельности.

Для достижения этой цели предполагается осуществить:

- создание системы мониторинга деятельности малых предприятий;

- реализацию мероприятий, направленных на обучение и переподготовку кадров для сферы малого предпринимательства;

- создание и развитие областного инновационно-технологического центра (технопарка);

- разработку, реализацию и поддержку интеграционных программ в рамках межрегионального и международного сотрудничества путем оказания специализированных услуг субъектам малого предпринимательства на основе создания информационно-аналитических, экспертных, консалтинговых структур.

В этой связи необходимы создание и апробация обновленной нормативной базы государственного регулирования по следующим направлениям:

- снижение барьеров входа на рынок;

- введение новой системы регистрации юридических лиц и мониторинг предпринимательской деятельности;

- устранение технических барьеров в процессе производства и торговли, усиление эффективности действующей системы сертификации;

- устранение излишнего и неэффективного административного регулирования предпринимательской деятельности;

- снижение издержек инвесторов при согласовании и реализации инвестиционных проектов.

Для решения указанных вопросов необходимы согласованные действия федеральных и региональных органов власти;

в) развитие экспортно-ориентированных и импортозамещающих производств.

С этой целью в области необходимо создать условия для привлечения инвестиций, направляемых на создание новых и расширение действующих организаций, продукция которых будет поставляться как на внутренний рынок, так и на экспорт. При наличии производственных площадок и квалифицированных трудовых ресурсов целесообразно стимулировать создание нетрадиционных для области конкурентоспособных производств. Наиболее перспективными в этом отношении представляются два направления:

- создание и развитие сборочных производств по выпуску автомототехники, персональных компьютеров, сложных бытовых приборов и других высокотехнологичных товаров с использованием импортных комплектующих, сырья и полуфабрикатов;

- создание производств по доработке и предпродажной подготовке экспортных товаров, произведенных в других регионах России.

Благодаря этому удастся провести структурную перестройку хозяйства области, укрепить ее экономический потенциал, повысить устойчивость к воздействию внешних факторов;

г) развитие инфраструктуры внешнеэкономической деятельности.

Режим свободной таможенной зоны, действующий на территории Особой экономической зоны в Калининградской области, стимулировал развитие сектора экономики, связанного с внешнеэкономической деятельностью. Дальнейшее развитие внешнеэкономической деятельности требует создания соответствующей инфраструктуры (банковской, страховой, складской), способствующей переориентации на Калининградскую область транспортных потоков, идущих в настоящее время через другие государства, и содействующей привлечению российских и иностранных инвестиций;

д) градостроительное планирование развития территории Калининградской области.

Учитывая анклавность Калининградской области, концентрацию производительных сил и населения в отдельных районах (населенных пунктах), необходимо разрабатывать Территориальную комплексную схему градостроительного планирования развития территории области и ее частей с элементами консолидированных схем.

9. Обеспечение эффективной деятельности производственных организаций как основного структурного элемента экономической системы области.

С этой целью целесообразно сосредоточить усилия на:

- внедрении в промышленности современных технологий, проведении реконструкции, модернизации и создании новых перерабатывающих мощностей (экспортно-ориентированных и импортозамещающих);

- развитии машиностроения и выпуске конкурентоспособной продукции;

- дальнейшем развитии целлюлозно-бумажной и мебельной промышленности;

- развитии легкой промышленности за счет модернизации оборудования, использования современных технологий ведущих фирм легкой промышленности, расширения и обновления ассортимента выпускаемой продукции;

- возрождении янтарной отрасли. Недостаточность финансирования не позволяет государственному унитарному предприятию "Калининградский янтарный комбинат" осуществить качественное техническое перевооружение производства и переход к новым технологиям. Решение проблем янтарной отрасли позволит обеспечить устойчивые валютные поступления за счет эффективного использования уникальных природных запасов янтаря;

- развитии рыбной промышленности на основе возрождения рыбопромыслового флота, что позволит обеспечить освоение сырьевых ресурсов Балтийского моря, сохранить право доступа к биологическим ресурсам в рыболовных зонах иностранных государств, значительно увеличить поставки рыбопродукции на внутрироссийский и зарубежный рынки, загрузить имеющиеся мощности рыбоперерабатывающих, судостроительных и судоремонтных организаций, сохранить кадровый и научно-технический потенциал отрасли.

### 2. Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы

Основная цель Программы заключается в создании условий для устойчивого социально-экономического развития Калининградской области на основе сбалансированной промышленной политики, достижение уровня жизни населения региона, сопоставимого с уровнем жизни сопредельных государств.

Для достижения этой цели необходимо решение:

а) задач обеспечения геостратегических интересов России в Балтийском регионе (42 проекта на сумму 61,9 млрд. рублей, что составляет - 66,6 процента от общего объема финансирования Программы), в том числе:

- развития Калининграда как крупного транспортного узла России за счет модернизации транспортной инфраструктуры (14 проектов на сумму 14,7 млрд. рублей - 15,8 процента);

- обеспечения устойчивого энергоснабжения области за счет реконструкции существующих и ввода новых энергоисточников (19 проектов на сумму 43,8 млрд. рублей - 47,1 процента);

- улучшения экологической обстановки, достижение нормативных показателей состояния окружающей среды (9 проектов на сумму 3,4 млрд. рублей - 3,7 процента);

- налаживания партнерских отношений с государствами Балтийского региона и Европейского Союза;

- б) задачи федерального значения (59 проектов на сумму 16,3 млрд. рублей - 17,5 процента), в том числе:

- создания в регионе условий для устойчивого социально-экономического развития, увеличение валового регионального продукта к 2010 году в 3,5 раза;

- трансформации экономической структуры региона в направлении развития экспортного потенциала (32 проекта на сумму 9,2 млрд.  рублей - 9,8 процента);

- совершенствования механизма Особой экономической зоны и интеграции ее в мировое экономическое пространство, создания эффективной системы управления Особой экономической зоной (13 проектов на сумму 0,3 млрд. рублей - 0,3 процента);

- повышения качества жизни и достижение уровня доходов населения, сопоставимого с уровнем сопредельных государств;

- развития телекоммуникационной инфраструктуры (4 проекта на сумму 4,4 млрд. рублей - 4,8 процента);

- развития туристско-рекреационного комплекса (10 проектов на сумму 2,4 млрд. рублей - 2,6 процента);

в) задач регионального значения, требующих государственной поддержки (48 проектов на сумму 14,8 млрд. рублей - 15,9 процента), в том числе:

- комплексного развития сельского хозяйства, обеспечения потребности населения области в основных продуктах питания за счет технического переоснащения и внедрения современных технологий во всех отраслях сельскохозяйственного производства (4 проекта на сумму 3,3 млрд. рублей - 3,5 процента);

- развития рыбопромышленного комплекса (3 проекта на сумму 0,4 млрд. рублей - 0,5 процента);

- развития отраслей социальной сферы (41 проект на сумму 11,1 млрд. рублей - 11,9 процента).

В ходе реализации Программы в области будут созданы необходимые условия для улучшения инвестиционного климата. Важнейшими из них являются развитие транспортной и телекоммуникационной систем, туристско-рекреационной инфраструктуры, обеспечение устойчивого энергоснабжения и улучшение экологической обстановки.

Для улучшения функционирования транспортного комплекса области предусматривается создать скоростную грузо-пассажирскую морскую линию Калининград - порты Ленинградской области, осуществить строительство глубоководного портового комплекса в г. Балтийске, контейнерного терминала в Калининградском морском торговом порту.

Для улучшения инвестиционного климата Калининградской области необходимо включить ее в европейские сети автомобильных дорог и прежде всего в транспортный коридор "Виа-Балтика", который пройдет вдоль побережья Балтийского моря (Берлин - Гданьск - государства Балтии  -  Санкт-Петербург  -  Скандинавия), а также развивать телекоммуникационную инфраструктуру. В комплекс мер по превращению Калининграда в крупный узел связи и телекоммуникаций, соединяющих не только Россию и Европу, но и различные страны Балтийского региона входят:

- строительство волоконно-оптической линии связи г.Калининград - г.Санкт-Петербург;

- развитие внутризоновой цифровой сети связи с применением волоконно-оптических линий связи;

- модернизация системы телефонной связи (использование цифровых технологий, прокладка нового кабеля, модернизация подстанций);

- строительство новой ретрансляционной станции (за пределами Калининграда) с целью расширения числа передающих каналов и обеспечения надежной трансляции местных, ретрансляции центральных российских программ.

Развитие туристско-рекреационного комплекса способно стать одним из эффективных рычагов структурной перестройки экономики области и обеспечить:

- растущий спрос отечественных и зарубежных потребителей на все виды туристических продуктов и услуг;

- сохранение и рациональное использование богатого историко-культурного и природного наследия области.

Огромное значение для функционирования хозяйства области имеет энергетическая обеспеченность. Для решения этой проблемы предусматривается строительство базового энергоисточника - Калининградской ТЭЦ-2 (первая очередь - энергоблок мощностью 450 МВт, ввод - в 2005 году). Необходимо также рассмотреть вопрос строительства второй очереди ТЭЦ-2, а также второго газопровода с комплексом подземного хранения газа.

Дополнительным фактором, определяющим инвестиционную привлекательность региона, является экологическая ситуация. В целях улучшения экологической обстановки и выхода на нормативный уровень состояния компонентов окружающей среды необходимо:

- ввести в строй очистные сооружения, модернизировать канализационные сети и системы водоснабжения;

- перевести промышленные производства на экологически чистые технологии;

- построить полигон утилизации отходов производства и потребления, мусороперерабатывающий завод;

- перевести электростанции и котельные на газовое топливо, местные виды топлива.

К числу отраслевых приоритетов, обеспечивающих конкурентоспособность и реализацию стратегических преимуществ области, относятся янтарная промышленность, рыбохозяйственный и аграрно-промышленный комплексы.

В условиях, когда на долю Калининградской области на мировом рынке приходится около 90 процентов необработанного янтаря и лишь несколько процентов изделий из янтаря, главной задачей в янтарной промышленности становится осуществление структурной перестройки производства, координация движения товарно-сырьевых, материально-технических и финансовых ресурсов.

Одно из направлений развития рыбопромышленного комплекса - обновление флота - позволит расширить рыбодобычу и создаст благоприятную среду для остальных сопряженных производств. Здесь важнейшей задачей является отработка механизма финансового лизинга.

Для улучшения состояния сельского хозяйства необходимы меры по поддержанию систем мелиорации во избежание полной деградации земельного фонда, развитию механизмов финансово-кредитной системы, модернизации сельскохозяйственного производства на основе его технического переоснащения и внедрения современных технологий во всех отраслях, обеспечивающей выход на качественно новый уровень продуктивности в земледелии и животноводстве.

Одна из основных задач реализации Программы - повышение качества жизни населения области, которое характеризуется не только его доходами и стоимостью жизни, но и жилищными условиями, состоянием здоровья, уровнем образования, экологической ситуацией, работой общественного транспорта, личной безопасностью и т.д. В Программе поставлены конкретные задачи по достижению уровня доходов в соответствии не с прожиточным минимумом, а с минимальным потребительским бюджетом.

Проекты и мероприятия для включения в Программу отбирались на основании следующих принципов:

- инвестиционные проекты:

- значение реализации проекта для Российской Федерации и Калининградской области с точки зрения укрепления межрегиональных связей и сотрудничества со странами ЕС, экспортного потенциала, развития импортозамещающих производств, улучшения структуры промышленности;

- величина бюджетного эффекта для федерального и областного бюджетов;

- коммерческий эффект реализации проекта, величина срока окупаемости заемных средств;

- наличие "команды" проекта;

- некоммерческие мероприятия:

- острота проблемы, решаемой данным мероприятием;

- достижение социальных нормативов уровня жизни населения.

Программа реализуется в 2002-2010 годах в два этапа: первый этап - 2002-2005 годы, второй этап - 2006-2010 годы.

Реализация Программы начинается с проведения мероприятий, необходимых для решения следующих наиболее актуальных проблем в экономике и социальной сфере:

- реализация группы приоритетных инвестиционных проектов, отличающихся высокой коммерческой и бюджетной эффективностью;

- создание базы для реализации стратегических направлений в развитии сотрудничества со странами ЕС (энергетики, транспортной и телекоммуникационной инфраструктур);

- реформирование в прошлом бюджетообразующих экспортно-ориентированных организаций янтарной промышленности и рыбохозяйственного комплекса;

- формирование инвестиционного потенциала области для возобновления экономического роста;

- отработка новых механизмов финансирования инвестиционных проектов и мероприятий посредством сочетания собственных и заемных средств инвесторов и поддержки за счет федерального и областного бюджетов.

В 2006-2010 годах продолжится реализация инвестиционных и социальных мероприятий, закрепляющих достигнутые на первом этапе реализации Программы положительные результаты в развитии экономики и реформировании социальной сферы. Направляя часть денежных средств, остающихся в распоряжении организаций в результате реализации проектов на предыдущем этапе Программы, Калининградская область получит дополнительную возможность для реализации оставшихся проектов.

В связи с реализацией Программы предстоит осуществить разработку новых и пересмотр ряда действующих областных законодательных актов, нормативных и методических документов, организовать информационно-аналитическое сопровождение для контроля параметров социально-экономического развития области, обеспечить управление осуществлением Программы.

В соответствии с п.33 Порядка разработки и реализации федеральных целевых программ и межгосударственных целевых программ, в осуществлении которых участвует Российская Федерация, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 1995 г. № 594 "О реализации Федерального закона "О поставках продукции для федеральных государственных нужд", предусматривается возможность ежегодного уточнения целевых показателей и затрат по программным мероприятиям, механизма реализации Программы и состава исполнителей.

### 3. Система программных мероприятий

Реализация Программы намечается по ряду взаимосвязанных комплексов, в рамках которых координируются и финансируются однородные мероприятия различных участников Программы.

Основным принципом является целевая направленность всех инвестиционных проектов и мероприятий, предусмотренных в Программе. Согласно указанному принципу инвестиционные проекты группируются в соответствии с основными задачами социально-экономического развития Калининградской области.

В рамках Программы в период до 2010 года подлежат выполнению 60 инвестиционных проектов и 89 некоммерческих мероприятий.

Включенные в Программу мероприятия подлежат государственной экологической и градостроительной экспертизе в соответствии с действующим законодательством.

Перечень проектов и мероприятий Программы, объемы и источники их финансирования приведены в приложениях № 1 и 2. Информация о других действующих на территории Калининградской области федеральных и региональных программах приведена в приложении 3.

Конкретные исполнители программных мероприятий и поставщики оборудования будут определяться на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом "О конкурсах на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд".

В Программу включены также мероприятия по совершенствованию механизмов реализации Особой экономической зоны в Калининградской области, представленные в приложении № 4. Реализация мероприятий по совершенствованию нормативно-правовой базы создаст условия для установления благоприятных налогового и таможенного режимов, привлекательного инвестиционного и предпринимательского климата, решения инфраструктурных и экологических проблем в Калининградской области.

В частности, Программой предусмотрено принятие ряда нормативно-правовых актов на федеральном и региональном уровнях, разработка новой редакции федерального закона "Об Особой экономической зоне в Калининградской области" и предложений о внесении изменений и дополнений в другие федеральные законы.

В качестве основных направлений проведения мероприятий по совершенствованию нормативно-правовой базы на федеральном уровне предусмотрены мероприятия, касающиеся транспортного комплекса, топливно-энергетического комплекса, инвестиционного климата в Калининградской области, а также мероприятия, затрагивающие финансовую сферу, институциональную среду, рыночную и социальную инфраструктуру, социальную сферу и международное сотрудничество. Одним из направлений правотворческой деятельности является подготовка межгосударственных и межправительственных соглашений - с Европейским союзом, Республикой Беларусь, Литовской Республикой и Республикой Польша.

Совершенствование нормативно-правовой базы на региональном уровне должно включать в себя принятие нормативно-правовых актов, регламентирующих отношения в сфере культуры, здравоохранения, образования, жилищно-коммунального хозяйства, экологии и природопользования, а также решающих ряд вопросов функционирования топливно-энергетического и курортно-туристического комплексов Калининградской области, влияющих на инвестиционный климат.

Проекты и мероприятия по поддержке и развитию объектов здравоохранения в Калининградской области, включенные в Программу, направлены в основном на завершение строительства, реконструкцию и переоборудование функциональных лечебных учреждений. К таким проектам относятся строительство областного онкологического диспансера, хирургического корпуса детской областной больницы, лечебного корпуса областного тубдиспансера, регионального перинатального центра и др.

Реализация проектов и мероприятий, направленных на поддержку и развитие объектов образования, поможет укреплению материально-технической базы образовательных учреждений и организаций региона, достижению современного уровня образования подрастающего поколения, подготовки высококвалифицированных специалистов, улучшить научно-методическое и организационное обеспечение учебного процесса. Особое внимание уделяется совершенствованию научной и материально-технической базы высших учебных заведений.

### Градостроительное развитие территории
 Калининградской области

Стратегия развития территории Калининградской области в соответствии с законодательством определяется в том числе посредством разработки градостроительной документации - Территориальной комплексной схемы градостроительного планирования развития территории Калининградской области и ее частей (генерального плана области), а также генеральных планов городов и других поселений.

Последний генеральный план области был утвержден в 1979 году. Отдельные территории Калининградской области относятся к зонам особого регулирования федерального значения. В этих условиях, а также с учетом анклавности Калининградской области растет необходимость разработки Территориальной комплексной схемы градостроительного планирования развития территории области и ее частей с элементами консолидированных схем. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации регулирование градостроительной деятельности на этих территориях, а также контроль за разработкой схем и проектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктур федерального значения и их благоустройство относятся к полномочиям Правительства Российской Федерации.

Для решения задач планомерного развития территории области в рамках Программы предусматривается разработка территориальной комплексной схемы градостроительного планирования территории Калининградской области и ее частей, в том числе градостроительной документации территорий особого регулирования федерального значения. Развитие инфраструктуры зон отдыха городов-курортов федерального значения Светлогорска и Зеленогорска также будет основываться на решениях генеральных планов этих городов, разработка которых предусмотрена в рамках вышеназванного мероприятия.

Важнейшим мероприятием является создание государственного градостроительного кадастра Калининградской области, предусмотренное Градостроительным кодексом Российской Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации от 11 марта 1999 г. № 271 "Об утверждении Положения о ведении государственного градостроительного кадастра и мониторинга объектов градостроительной деятельности на территории Российской Федерации". Его создание и ведение обеспечивает различные организации и граждан достоверной информацией о среде жизнедеятельности, ее предполагаемых изменениях, в том числе об ограничении использования территорий и объектов недвижимости и другой информацией, необходимой для градостроительной, инвестиционной, землеустроительной и иной хозяйственной деятельности, оценки и налогообложения объектов недвижимости.

### 4. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы, составляет 93,05 млрд. рублей. Источники финансирования мероприятий и проектов Программы приведены в таблице № 16.

Объем и структура затрат на реализацию мероприятий Программы приведены в таблице № 17.

Таблица 16

Объем и структура затрат на реализацию мероприятий 
Программы млн. рублей в ценах 2001 года

|  |  | финансовые |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | средства - всего |  | 2002 год | 2003 год | 2004 год |  | 2005 год |  | 2006-2010 год |
| Общий объем финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  | 7 827,85 |  | 802 | 872,35 | 849,1 |  | 912,80 |  | 4 391,6 |
| бюджет Калининградской области |  | 2 868,19 |  | 257,86 | 324,56 | 386,25 |  | 497,17 |  | 1 402,35 |
| собственные средства предприятий и организаций |  | 20 658,4 |  | 1 868,8 | 2 276,8 | 2 551 |  | 2 570,4 |  | 11 391,4 |
| другие источники |  | 61 695,30 |  | 6 197,68 | 8 442,45 | 9 168,85 |  | 8 936,68 |  | 28 949,64 |
| Итого по Программе |  | 93 049,74 |  | 9 126,34 | 11 916,16 | 12 955,2 |  | 12 917,05 |  | 46 134,99 |
| в том числе: капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  | 4 208,35 |  | 310 | 526,55 | 507 |  | 518,5 |  | 2 346,3 |
| бюджет Калининградской области |  | 858,45 |  | 91,02 | 129,96 | 167,55 |  | 186,17 |  | 283,75 |
| собственные средства предприятий и организаций |  | 19 615,1 |  | 1 713,3 | 2 124,5 | 2 355,4 |  | 2 375,4 |  | 11 046,5 |
| другие источники |  | 51 302 |  | 4 863,18 | 7 125,45 | 7 661,6 |  | 7 223,93 |  | 24 427,84 |
| Итого |  | 75 983,9 |  | 6 977,5 | 9 906,46 | 10 691,55 |  | 10 304 |  | 38 104,39 |
| прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 3 583,3 |  | 490 |  | 331,3 | 327,9 | 388,8 |  | 2 045,3 |  |
| бюджет Калининградской области | 2 009,74 |  | 166,84 |  | 194,6 | 218,7 | 311 |  | 1 118,6 |  |
| собственные средства предприятий и организаций | 1 043,3 |  | 155,5 |  | 152,3 | 195,6 | 195 |  | 344,9 |  |
| другие источники | 10 393,3 |  | 1 334,5 |  | 1 317 | 1 507,25 | 1 712,75 |  | 4 521,8 |  |
| Итого | 17 029,64 |  | 2 146,84 |  | 1 995,20 | 2 249,45 | 2 607,55 |  | 8 030,6 |  |
| НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  | 36,2 |  | 2 | 14,5 | 14,2 | 5,5 |  | - |  |
| бюджет Калининградской области |  | - |  | - | - | - | - |  | - |  |
| собственные средства участников |  | - |  | - | - | - | - |  | - |  |
| другие источники |  | - |  | - | - | - | - |  | - |  |
| Итого |  | 36,2 |  | 2 | 14,5 | 14,2 | 5,5 |  | - |  |

Примечания:

1. Объем средств федерального бюджета подлежит ежегодно уточнению при разработке проектов федерального бюджета, исходя из возможностей федерального бюджета.

2. Объем средств областного бюджета подлежит ежегодно уточнению при разработке проекта областного бюджета исходя из его возможностей.

3. В 2002 году капитальные вложения в размере 310 млн.рублей финансируются по федеральным целевым программам "Энергоэффективная экономика" (300 млн.рублей) и "Повышение плодородия почв России"(10 млн.рублей).

Таблица 17

Объемы и распределение финансовых средств на реализацию 
мероприятий Программы по комплексам 
млн. рублей в ценах 2001 года

|  | финансовые | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | средства | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Калининградской области | собственные средства предприятий |  | Кредиты коммерческих банков | иностран ные кредиты |  | Другие источники финансирования* |
|  | всего | всего | капитальные вложения |  | прочие нужды |  |  | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе | 93049,74 | 7827,85 |  | 4 208,35 |  | 3583,3 | 36,2 |  | 2868,19 |  | 20658,4 | 6732,80 |  | 13168,5 | 41 794 |
| в процентах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| к общему объему финансирования | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |
| к годовому объему финансирования | 100 | 8,41 |  | 4,52 |  | 3,85 | 0,04 |  | 3,08 |  | 22,2 | 7,24 |  | 14,15 | 44,92 |
| 2002 год | 9 126,34 | 802 |  | 310 |  | 490 | 2 |  | 257,86 |  | 1 868,8 | 657,2 |  | 1423 | 4117,48 |
| в процентах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| к общему объему финансирования | 9,81 | 10,25 |  | 7,37 |  | 13,67 | 5,52 |  | 8,99 |  | 9,05 | 9,76 |  | 10,81 | 9,85 |
| к годовому объему финансирования | 100 | 8,79 |  | 3,4 |  | 5,37 | 0,02 |  | 2,83 |  | 20,48 | 7,2 |  | 15,59 | 45,12 |
| 2003 год | 11916,16 | 872,35 |  | 526,55 |  | 331,3 | 14,5 |  | 324,56 |  | 2 276,8 | 1 394 |  | 1 295,6 | 5 752,85 |
| в процентах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| к общему объему финансирования | 12,81 | 11,14 |  | 12,51 |  | 9,25 | 40,06 |  | 11,32 |  | 11,02 | 20,7 |  | 9,84 | 13,76 |
| к годовому объему финансирования | 100 | 7,32 |  | 4,42 |  | 2,78 | 0,12 |  | 2,72 |  | 19,1 | 11,69 |  | 10,87 | 48,26 |
| 2004 год | 12 955,2 | 849,1 |  | 507 |  | 327,9 | 14,2 |  | 386,25 |  | 2 551 | 719,5 |  | 1 797,4 | 6 651,95 |
| в процентах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 17 продолжение

|  | финансовые | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | средства | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Калининградской области | собственные средства предприятий |  | Кредиты коммерческих банков | иностран ные кредиты |  | Другие источники финансирования* |
|  | всего | всего | капитальные вложения |  | прочие нужды |  |  | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |
| к общему объему финансирования | 13,92 | 10,85 |  | 12,05 |  | 9,15 | 39,23 |  | 13,47 |  | 12,35 | 10,69 |  | 13,65 | 15,92 |
| к годовому объему финансирования | 100 | 6,55 |  | 3,91 |  | 2,53 | 0,11 |  | 2,98 |  | 19,7 | 5,56 |  | 13,88 | 51,36 |
| 2005 год | 12 917,05 | 912,8 |  | 518,5 |  | 388,8 | 5,5 |  | 497,17 |  | 2 570,4 | 677,3 |  | 1 806,4 | 6 452,98 |
| в процентах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| к общему объему финансирования | 13,88 | 11,66 |  | 12,32 |  | 10,85 | 15,19 |  | 17,33 |  | 12,44 | 10,06 |  | 13,72 | 15,44 |
| к годовому объему финансирования | 100 | 7,07 |  | 4,02 |  | 3,01 | 0,04 |  | 3,85 |  | 19,94 | 5,25 |  | 14,01 | 50,05 |
| 2006-2010 годы | 46134,99 | 4 391,6 |  | 2 346,3 |  | 2 045,3 | - |  | 1 402,35 |  | 11 391,4 | 3 284,8 |  | 6 846,1 | 18818,74 |
| в процентах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| к общему объему финансирования | 49,58 | 56,1 |  | 55,75 |  | 57,08 | 0 |  | 48,89 |  | 55,14 | 48,79 |  | 51,99 | 45,03 |
| к годовому объему финансирования | 100 | 9,52 |  | 5,08 |  | 4,43 | 0 |  | 3,04 |  | 24,68 | 7,12 |  | 14,83 | 40,77 |
| Транспортный комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2002 | 507 | 138 |  | - |  | 138 | - |  | - |  | 40 | - |  | - | 329 |
| 2003 | 650 | 183 |  | 183 |  | - | - |  | 3 |  | 89 | 50 |  | - | 325 |
| 2004 | 1 396 | 230 |  | 230 |  | - | - |  | - |  | 375 | 50 |  | 371 | 370 |
| 2005 | 1 978 | 243 |  | 243 |  | - | - |  | - |  | 529 | 50 |  | 541 | 615 |
| 2006-2010 | 10 176,1 | 2 010 |  | 2 010 |  | - | - |  | - |  | 2 192 | 50,1 |  | 2 138 | 3 786 |
| Итого | 14 707,1 | 2 804 |  | 2 666 |  | 138 | - |  | 3 |  | 3 225 | 200,1 |  | 3 050 | 5 425 |

Таблица 17 продолжение

|  | финансовые | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | средства | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Калининградской области | собственные средства предприятий |  | Кредиты коммерческих банков | иностран ные кредиты |  | Другие источники финансирования* |
|  | всего | всего | капитальные вложения |  | прочие нужды |  |  | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |
| в процентах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| общему объему финансирования | 15,81 | 35,82 |  | 63,35 |  | 3,85 | 0 |  | 0 |  | 15,61 | 2,97 |  | 23,16 | 12,98 |
| Развитие экспортно-ориентированных и импортозамещающих производств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2002 | 1 486,5 | 10 |  | - |  | 10 | - |  | 6 |  | 379,7 | 221,8 |  | 867 | 2 |
| 2003 | 2 084,2 | 33 |  | 33 |  | - | - |  | 6 |  | 498 | 807,6 |  | 739,6 | - |
| 2004 | 1 838,3 | 16,5 |  | 16,5 |  | - | - |  | 6 |  | 520,3 | 425,1 |  | 870,4 | - |
| 2005 | 1 899,6 | 15 |  | 15 |  | - | - |  | 6 |  | 504,6 | 364,6 |  | 1 009,4 | - |
| 2006-2010 | 1 856,1 | - |  | - |  | - | - |  | - |  | 792,8 | 860,3 |  | 203 | - |
| Итого | 9 164,7 | 74,5 |  | 64,5 |  | 10 | - |  | 24 |  | 2 695,4 | 2 679,4 |  | 3 689,4 | 2 |
| в процентах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| к общему объему финансирования | 9,849 | 0,95 |  | 1,53 |  | 0,28 | 0 |  | 0,84 |  | 13,05 | 39,80 |  | 28,02 | 0 |
| Связь и телекоммуникации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2002 | 895 | 20 |  | - |  | 20 | - |  | 10 |  | 186 | - |  | 300 | 379 |
| 2003 | 946,3 | 20 |  | 20 |  | - | - |  | 10 |  | 206,3 | - |  | 300 | 410 |
| 2004 | 980 | 20 |  | 20 |  | - | - |  | 10 |  | 220 | - |  | 300 | 430 |
| 2005 | 210 | 20 |  | 20 |  | - | - |  | 10 |  | 70 | - |  | - | 110 |
| 2006-2010 | 1 391,2 | 150 |  | 150 |  | - | - |  | 50 |  | 467,1 | - |  | 279,1 | 445 |
| Итого | 4 422,5 | 230 |  | 210 |  | 20 | - |  | 90 |  | 1 149,4 | - |  | 1 179,1 | 1 774 |
| в процентах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| к общему объему финансирования | 4,753 | 2,94 |  | 4,99 |  | 0,56 | 0 |  | 3,14 |  | 5,56 | 0 |  | 8,95 | 4,24 |
| Топливно-энергетический комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2002 | 4 065,95 | 358 |  | 300 |  | 58 | - |  | 103,97 |  | 914,6 | 118 |  | - | 2 571,38 |
| 2003 | 5 557,76 | 302 |  | 280 |  | 22 | - |  | 115,01 |  | 1 150,5 | 198 |  | - | 3 792,25 |
| 2004 | 5 981,05 | 248,9 |  | 230 |  | 18,9 | - |  | 171,55 |  | 1 131,5 | - |  | - | 4 429,1 |
| 2005 | 5 680,8 | 250 |  | 230 |  | 20 | - |  | 191,17 |  | 1 119,5 | - |  | - | 4 120,13 |
| 2006-2010 | 22 526,54 | 66 |  | - |  | 66 | - |  | 207 |  | 7 209,2 | 580 |  | 3 962 | 10 502,34 |
| Итого | 43 812,1 | 1 224,9 |  | 1 040 |  | 184,9 | - |  | 788,7 |  | 11 525,3 | 896 |  | 3 962 | 25 415,2 |

Таблица 17 продолжение

|  | финансовые | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | средства | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Калининградской области | собственные средства предприятий |  | Кредиты коммерческих банков | иностран ные кредиты |  | Другие источники финансирования* |
|  | всего | всего | капитальные вложения |  | прочие нужды |  |  | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |
| в процентах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| к общему объему финансирования | 47,08 | 15,65 |  | 24,71 |  | 5,16 | 0 |  | 27,50 |  | 55,79 | 13,31 |  | 30,09 | 60,81 |
| Рыбопромышленный комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2002 | - | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - | - |  | - | - |
| 2003 | 182,5 | - |  | - |  | - | - |  | - |  | 38,5 | 144 |  | - | - |
| 2004 | 130 | - |  | - |  | - | - |  | - |  | 28 | 102 |  | - | - |
| 2005 | 130 | - |  | - |  | - | - |  | - |  | 28 | 102 |  | - | - |
| 2006-2010 | - | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - | - |  | - | - |
| Итого | 442,5 | - |  | - |  | - | - |  | - |  | 94,5 | 348 |  | - | - |
| в процентах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| к общему объему финансирования | 0,48 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0,46 | 5,17 |  | 0 | 0,0 |
| Аграрно-промышленный комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2002 | 422 | 50 |  | - |  | 50 | - |  | 8 |  | 96 | 18 |  | 250 | - |
| 2003 | 496 | 55 |  | - |  | 55 | - |  | 16 |  | 125 | 50 |  | 250 | - |
| 2004 | 535 | 50 |  | - |  | 50 | - |  | 20 |  | 155 | 60 |  | 250 | - |
| 2005 | 545 | 50 |  | - |  | 50 | - |  | 20 |  | 160 | 65 |  | 250 | - |
| 2006-2010 | 1 272,5 | 370 |  | 100 |  | 270 | - |  | 54 |  | 278,5 | 320 |  | 250 | - |
| Итого | 3 270,5 | 575 |  | 100 |  | 475 | - |  | 118 |  | 814,5 | 513 |  | 1 250 | - |
| в процентах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| к общему объему финансирования | 3,51 | 7,35 |  | 2,38 |  | 13,26 | 0 |  | 4,11 |  | 3,94 | 7,62 |  | 9,49 | 0 |
| Туристско-рекреационный комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2002 | 555 | 32 |  | - |  | 32 | - |  | 16 |  | 202 | 299,4 |  | - | 5,6 |
| 2003 | 263,2 | 32 |  | - |  | 32 | - |  | 16 |  | 85,2 | 124,4 |  | - | 5,6 |
| 2004 | 67,6 | 30 |  | - |  | 30 | - |  | 16 |  | 2,6 | 13,4 |  | - | 5,6 |
| 2005 | 172,1 | 30 |  | - |  | 30 | - |  | 16 |  | 64,8 | 55,7 |  | - | 5,6 |
| 2006-2010 | 1 321 | 146 |  | - |  | 146 | - |  | 80 |  | 150 | 917,4 |  | - | 27,6 |
| Итого | 2 378,9 | 270 |  | - |  | 270 | - |  | 144 |  | 504,6 | 1 410,3 |  | - | 50 |

Таблица 17 продолжение

|  | финансовые | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | средства | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Калининградской области | собственные средства предприятий |  | Кредиты коммерческих банков | иностран ные кредиты |  | Другие источники финансирования* |
|  | всего | всего | капитальные вложения |  | прочие нужды |  |  | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |
| в процентах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| к общему объему финансирования | 2,557 | 3,45 |  | 0 |  | 7,53 | 0 |  | 5,02 |  | 2,44 | 20,95 |  | 0 | 0,12 |
| Экология и природопользование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2002 | 218,75 | 36 |  | 10 |  | 26 | - |  | 20,75 |  | 15 | - |  | - | 147 |
| 2003 | 294,5 | 35,55 |  | 10,55 |  | 25 | - |  | 42,95 |  | 5 | - |  | - | 211 |
| 2004 | 415,5 | 40,5 |  | 10,5 |  | 30 | - |  | 50 |  | 26 | 39 |  | - | 260 |
| 2005 | 408,5 | 45,5 |  | 10,5 |  | 35 | - |  | 57 |  | 5 | - |  | - | 301 |
| 2006-2010 | 2 108,45 | 601,8 |  | 86,3 |  | 515,5 | - |  | 183,75 |  | 113,9 | 226 |  | - | 983 |
| Итого | 3 445,7 | 759,35 |  | 127,85 |  | 631,5 | - |  | 354,45 |  | 164,9 | 265 |  | - | 1 902 |
| в процентах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| к общему объему финансирования | 3,7 | 9,7 |  | 3,04 |  | 17,62 | 0 |  | 12,36 |  | 0,80 | 3,94 |  | 0 | 4,55 |
| Объекты социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2002 | 275,14 | 73 |  | - |  | 73 | - |  | 64,14 |  | 32 | - |  | 6 | 100 |
| 2003 | 318,2 | 82,8 |  | - |  | 82,8 | - |  | 55,1 |  | 74,3 | - |  | 6 | 100 |
| 2004 | 319,5 | 79,7 |  | - |  | 79,7 | - |  | 46,2 |  | 87,6 | - |  | 6 | 100 |
| 2005 | 324,1 | 113,1 |  | - |  | 113,1 | - |  | 105,5 |  | 84,5 | - |  | 6 | 15 |
| 2006-2010 | 933,1 | 394,8 |  | - |  | 394,8 | - |  | 356,6 |  | 126,9 | - |  | 14 | 40,8 |
| Итого | 2 170,04 | 743,4 |  | - |  | 743,4 | - |  | 627,54 |  | 405,3 | - |  | 38 | 355,8 |
| в процентах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| к общему объему финансирования | 2,33 | 9,50 |  | 0 |  | 20,75 | 0 |  | 21,88 |  | 1,96 | 0 |  | 0,29 | 0,85 |
| Жилищно-коммунальный комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2002 | 683 | 83 |  | - |  | 83 | - |  | 25 |  | - | - |  | - | 575 |
| 2003 | 1 087 | 114 |  | - |  | 114 | - |  | 56 |  | - | 20 |  | - | 897 |
| 2004 | 1 232 | 113 |  | - |  | 113 | - |  | 59 |  | - | 30 |  | - | 1 030 |
| 2005 | 1 522 | 133 |  | - |  | 133 | - |  | 84 |  | - | 40 |  | - | 1 265 |
| 2006-2010 | 4 420 | 632 |  | - |  | 632 | - |  | 446 |  | 36 | 331 |  | - | 2 975 |
| Итого | 8 944 | 1 075 |  | - |  | 1 075 | - |  | 670 |  | 36 | 421 |  | - | 6 742 |

Таблица 17 продолжение

|  | финансовые | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | средства | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Калининградской области | собственные средства предприятий |  | Кредиты коммерческих банков | иностран ные кредиты |  | Другие источники финансирования* |
|  | всего | всего | капитальные вложения |  | прочие нужды |  |  | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |
| в процентах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| к общему объему финансирования | 9,61 | 13,73 |  | 0 |  | 30 | 0 |  | 23,36 |  | 0,17 | 6,25 |  | 0 | 16,13 |
| Развитие рыночной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2002 | 16 | - |  | - |  | - | - |  | 4 |  | 3,5 | - |  | - | 8,5 |
| 2003 | 22 | 0,5 |  | - |  | 0,5 | - |  | 4,5 |  | 5 | - |  | - | 12 |
| 2004 | 46,05 | 6,3 |  | - |  | 6,3 | - |  | 7,5 |  | 5 | - |  | - | 27,25 |
| 2005 | 41,45 | 7,7 |  | - |  | 7,7 | - |  | 7,5 |  | 5 | - |  | - | 21,25 |
| 2006-2010 | 130 | 21 |  | - |  | 21 | - |  | 25 |  | 25 | - |  | - | 59 |
| Итого | 255,5 | 35,5 |  | - |  | 35,5 | - |  | 48,5 |  | 43,5 | - |  | - | 128 |
| в процентах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| к общему объему финансирования | 0,275 | 0,45 |  | 0 |  | 0,99 | 0 |  | 1,69 |  | 0,21 | 0 |  | 0 | 0,31 |
| НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2002 | 2 | 2 |  | - |  | - | 2 |  | - |  | - | - |  | - | - |
| 2003 | 14,5 | 14,5 |  | - |  | - | 14,5 |  | - |  | - | - |  | - | - |
| 2004 | 14,2 | 14,2 |  | - |  | - | 14,2 |  | - |  | - | - |  | - | - |
| 2005 | 5,5 | 5,5 |  | - |  | - | 5,5 |  | - |  | - | - |  | - | - |
| 2006-2010 | - | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - | - |  | - | - |
| Итого | 36,2 | 36,2 |  | - |  | - | 36,2 |  | - |  | - | - |  | - | - |
| в процентах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| к общему объему финансирования | 0,039 | 0,46 |  | 0 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |

Средства, распределяемые федеральными министерствами и ведомствами, РАО "ЕС" России, РАО "Газпром", муниципальными образованиями, населения

Примечания: 1.

- Объем средств федерального бюджета подлежит ежегодно уточнению при разработке проектов федерального бюджета, исходя из возможностей федерального бюджета.

- Объем средств областного бюджета  подлежит ежегодно уточнению при разработке проекта областного бюджета, исходя из его возможностей

- В 2002 году капитальные вложения в размере 310 млн.рублей финансируются по федеральной целевой программе "Энергоэффективная экономика" (300 млн.рублей) и "Повышение плодородия почв России" (10 млн.рублей).

Структура затрат по мероприятиям Программы:

капитальные вложения 	- 82,46 процента;

прочие			- 17,50 процента.

НИОКР			- 0,04 процента;

Основными источниками средств для реализации Программы являются:

собственные средства участников Программы - 20,66 млрд. рублей

(22,2 процента);

средства федерального бюджета (подлежат ежегодному уточнению при разработке

проектов федерального бюджета и федеральной адресной инвестиционной программы исходя из возможностей федерального бюджета) - 7,83 млрд.рублей 	(8,41 процента);

средства областного бюджета (подлежат ежегодному уточнению при разработке проекта областного бюджета исходя из его возможностей) - 2,87 млрд.рублей 	(3,08 процента);

средства иностранных кредиторов и кредиты отечественных коммерческих банков	- 19,9 млрд.рублей 	(21,39 процента);

средства других источников (средства, распределяемые федеральными органами исполнительной власти РАО "ЕЭС России", РАО "Газпром",

муниципальными образованиями, населения) - 41,79 млрд.рублей 	(44,92 процента).

Финансирование Программы за счет средств федерального бюджета осуществляется исходя из бюджетной заявки на очередной финансовый год, представляемой государственным заказчиком и принятой с учетом возможностей бюджета, потребностей Программы и необходимости продолжений начатых работ.

Базовый вариант финансирования мероприятий программы за счет средств федерального бюджета приведен в таблицах 16 и 17. В случае благоприятного развития социально-экономической ситуации в стране объем финансирования мероприятий Программы за счет средств федерального бюджета может быть увеличен до 12,1 млрд. рублей.

### 5. Механизм реализации Программы

Программа осуществляется на основе действующего законодательства, указов Президента Российской Федерации и постановлений Правительства Российской Федерации по вопросам программной разработки и решения актуальных проблем социально-экономического развития России.

Механизм реализации Программы включает следующие элементы:

- стратегическое планирование и прогнозирование (определение стратегических направлений, темпов и пропорций развития хозяйственного комплекса области в целом, его важнейших отраслевых и межотраслевых комплексов);

- экономические и правовые формы воздействия, регулирующие отношения федеральных, региональных и отраслевых органов, заказчиков и исполнителей в процессе реализации мероприятий и проектов Программы;

- организационную структуру управления Программой (определение состава, функций и согласованности звеньев административно-хозяйственного управления).

Для осуществления Программы предусматривается использовать финансово-кредитный механизм, государственную контрактную систему закупки и поставки продукции, налоговое законодательство, лизинг.

Главным условием реализации Программы является привлечение в экономику и социальную сферу Калининградской области достаточных финансовых ресурсов. Для решения социальных и экономических проблем области Программа предусматривает финансирование за счет средств федерального бюджета на безвозвратной основе. В законе о федеральном бюджете на каждый финансовый год определяются объем финансирования конкретных расходов на Программу "Развитие Калининградской области на период до 2010 года".

Одновременно с этим для финансирования инвестиционной части Программы предполагается использовать кредиты. В соответствии с Федеральным законом "О конкурсах на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд" выбор исполнителей ряда программных мероприятий будет осуществлен на конкурсной основе.

Значимость федерального финансирования будет возрастать на фоне финансовой поддержки Европейским Союзом сопредельных с областью Польши и Литвы.

Наряду с мероприятиями по ресурсному обеспечению в Программе намечен ряд организационных мер, которые будут способствовать росту деловой и инвестиционной активности в Калининградской области. Для этого могут быть созданы:

- страховая компания для мобилизации долгосрочных финансовых ресурсов населения и организаций в целях инвестирования проектов;

- агентство по управлению фондом для страхования инвестиционных рисков.

В качестве важного элемента формирования инвестиционной инфраструктуры области предусматривается также создание без участия средств федерального бюджета лизинговых и страховых компаний.

Перечень мероприятий по совершенствованию нормативно-правовой базы реализации Программы приведен в приложении № 4.

### 6. Организация управления Программой и контроль 
за ходом ее реализации

Комплексное управление реализацией Программы осуществляет государственный заказчик, который:

- определяет наиболее эффективные формы и порядок организации работ по реализации Программы;

- координирует работу исполнителей программных мероприятий и проектов;

- осуществляет согласование объемов финансирования на очередной финансовый год и на весь период реализации Программы;

- утверждает распределение федеральных средств, выделяемых на безвозвратной основе, по проектам, мероприятиям и расходным статьям (капитальные вложения, НИОКР, прочие расходы). При сокращении объемов финансирования Программы корректирует перечень мероприятий и вводимых объектов на очередной год, определяет приоритеты, принимает меры по привлечению средств внебюджетных источников для финансирования Программы;

- обеспечивает контроль за ходом реализации Программы, в том числе за эффективным и целевым использованием выделяемых финансовых средств, за качеством проводимых мероприятий, за выполнением сроков реализации мероприятий, исполнением договоров и контрактов;

- осуществляет сбор отчетности о ходе выполнения программных мероприятий, подготавливает и в установленном порядке представляет в Правительство Российской Федерации и Государственный комитет Российской Федерации по статистике доклад о реализации Программы и информацию о конкурсном размещении заказов на выполнение программных мероприятий, в Министерство финансов Российской Федерации - отчет об эффективности использования финансовых средств.

Государственный заказчик в своей работе руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами "О поставках продукции для федеральных государственных нужд", "О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской Федерации", "Об экологической экспертизе", "О конкурсах на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд", постановлениями Правительства Российской Федерации от 26 июня 1995 г. № 594 “О реализации Федерального закона "О поставках продукции для федеральных государственных нужд", от 3 августа 1996 г. № 928 "О реализации Комплексной программы мер по созданию и сохранению рабочих мест на 1996-2000 годы" и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Государственный заказчик на договорной основе передает часть своих функций по управлению Программой администрации Калининградской области на условиях, предусматриваемых Правительством Российской Федерации, это будет способствовать повышению ответственности администрации Калининградской области за организацию своевременного и качественного выполнения мероприятий Программы.

Государственный заказчик и администрация Калининградской области готовят:

- проекты ведомственных нормативных актов по соответствующим проблемам;

- проекты решений органов законодательной и исполнительной власти Калининградской области по проблемам осуществления Программы;

- решения по отбору проектов и мероприятий для реализации в рамках Программы;

- предложения, связанные с корректировкой целевых показателей, сроков, исполнителей и объемов ресурсов по Программе.

Такая организационная структура управления Программы способствует разделению ответственности за принятие и выполнение конкретных решений и позволяет эффективно реализовать сочетание федеральных и региональных, территориальных и отраслевых задач развития.

Контроль государственного заказчика и администрации Калининградской области обеспечивает своевременное и полное осуществление мероприятий и проектов Программы, а также эффективное и целевое использование финансовых средств.

При необходимости Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации, Министерством финансов Российской Федерации, заинтересованными органами государственной власти Российской Федерации и области могут проводиться экспертные проверки хода реализации Программы. По результатом указанных проверок в Правительство Российской Федерации могут вноситься соответствующие предложения по вопросам реализации Программы.

### 7. Оценка эффективности, социально-экономических и экологических последствий реализации Программы

#### 7.1. Ожидаемые социально-экономические результаты

За период осуществления Программы будет создана база для реализации стратегических направлений развития области, что позволит ей достичь уровня социально-экономического развития, сопоставимого с уровнем развития сопредельных государств.

К основным результатам реализации Программы можно отнести:

- создание в Особой экономической зоне благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата, будет способствовать привлечению инвестиций, развитию экспортно-ориентированных и импортозамещающих производств, повышению конкурентоспособности продукции местных товаропроизводителей;

- создание современной инфраструктуры, в том числе международного транспортного узла, увеличит объем промышленного производства и обеспечит оборонные интересы России, углубление и расширение морского канала позволит принимать крупнотоннажные суда;

- создание современной телекоммуникационной инфраструктуры (прокладка подводной волоконно-оптической линии связи Калининград - Санкт-Петербург, развитие внутризоновой цифровой сети связи с применением волоконно-оптических линий связи, модернизация системы телефонной связи на базе цифровых технологий) решит проблему обеспечения региона надежной и качественной связью;

- обеспечение устойчивого энергоснабжения региона. Строительство ТЭЦ-2 позволит предупредить возможный ущерб в размере 135 млн.долларов США потребителей Калининградской области от изменения тарифов при отделении Литвы от электросетей РАО "ЕЭС России". Реконструкция существующих газовых сетей, строительство второго газопровода позволят в будущем обеспечить регион электроэнергией и теплом, ликвидировать зависимость региона от поставок электроэнергии, заменить физически и морально устаревшее оборудование на современное, экологически чистое, осуществлять экспорт электроэнергии из Калининградской области;

- оптимизация работы организаций янтарной промышленности позволит ликвидировать ущерб, наносимый от контрабандного вывоза сырья за рубеж, оцениваемый в миллионы долларов США в год;

- значительное улучшение экологической обстановки в области и прилегающей акватории Балтийского моря будет способствовать выполнению международных обязательств Российской Федерацией.

В дальнейшем динамично развивающаяся экономика области обеспечит значительный рост уровня жизни населения, в том числе:

- обеспечение всеобщей доступности и повышение  качества базовых социальных услуг, к числу которых относятся, прежде всего, медицинское обслуживание и общее образование;

- сокращение уровня бедности по мере роста денежных доходов населения на основе экономического роста и уменьшения их дифференциации за счет адресности социальной поддержки населения, перераспределения социальных расходов в пользу малоимущих;

- улучшение демографической ситуации в результате осуществления мероприятий по снижению смертности, создание предпосылок для стабилизации рождаемости и последующего демографического роста;

- создание экономических условий, позволяющих трудоспособному населению за счет собственных доходов обеспечить более высокий уровень социального потребления, включая приобретение и содержание комфортного жилья, пользование улучшенными услугами в сфере образования и здравоохранения, а также достойный уровень жизни в пожилом возрасте;

- адаптация содержания профессионального образования и структуры подготовки кадров к потребностям рынка труда;

- дифференциация и индивидуализация образовательного процесса путем развития образовательных программ, ориентированных на различные контингенты обучающихся - от одаренных детей до лиц с ограниченными возможностями здоровья;

- комплексное обновление учебно-лабораторной базы образовательных учреждений, информатизация системы образования;

- реальная доступность медицинской помощи для широких слоев населения;

- оптимизация расходов бюджета области на здравоохранение, повышение эффективности использования ресурсов за счет реструктуризации сети лечебно-профилактических учреждений;

- реконструкция и строительство объектов культуры и искусства.

Основными показателями изменения социально-экономического положения области в результате реализации Программы являются:

- величина валового регионального продукта;

- объем промышленного производства;

- уровень налогов и других обязательных платежей, собираемых на территории региона, и связанный с этим бюджетный эффект (таблицы 19, 20);

- уровень прибыли организаций, определяющий коммерческую эффективность Программы (таблица 21);

- количество рабочих мест и связанный с этим социальный эффект (таблица 18).

Рассчитанный для определенного момента времени эффект называется текущим, соответствующие интегральные эффекты определяются как суммы текущих за определенный период реализации Программы.

Таблица 18

Показатели эффективности программных мероприятий

|  | Число рабочих мест |  | Платежи в бюджет |  | Прибыль | Социальный эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | новых | федеральный | областной |  |  |
|  | человек |  | млн. рублей в год (в ценах 2001 года) |  |  |  |
| Всего | 32 167 | 15 012 | 12 564,2 | 7 321,9 | 17 527,8 | 3 781,4 |

В 2000 году валовый региональный продукт на душу населения Калининградской области с учетом индекса паритета покупательной способности составлял 3,8 тыс. долларов США, аналогичный показатель для Республики Польша - 6,6 тыс. долларов США. Предполагая, что Республика Польша сохранит рост валового внутреннего продукта на уровне 4 процентов в год (при уровне роста паритета покупательной способности за десятилетие на 5 процентов), в 2010 году для Республики Польша этот показатель составит 9 тыс. долларов США. Аналогичный показатель для Литвы в 2000 году составлял 5,6 тыс. долларов США и при сохранении достигнутых за последние пять лет средних темпов роста экономики и покупательной способности, в последующие 10 лет достигнет 7,0 тыс. долларов США.

При реализации Программы в полном объеме валовый региональный продукт на душу населения Калининградской области за десять лет возрастет в 2,4 раза, а с учетом роста паритета покупательной способности показатель валового регионального продукта на душу населения возрастет в 1,9 раза и составит 7,2 тыс. долларов США. Таким образом, по уровню экономического развития Калининградская область заметно приблизится к Польше и догонит Литву.

За время реализации Программы уровень поступлений в бюджеты всех уровней возрастет более чем в 2,7 раза и составит более 19 млрд. рублей (в ценах 2001 года), в том числе в федеральный бюджет - более чем в 3,8 раза (более 12 млрд. рублей).

Бюджетная обеспеченность на душу населения возрастет почти в 2 раза и составит около 7 тыс. рублей на человека. Дотационность областного бюджета будет ликвидирована уже в 2004 году.

Таблица 19

Налоговые платежи (млн. рублей, в ценах 2001 года)

|  | 2001 год | 2002 год | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Текущие платежи в федеральный бюджет | 1526 | 3117 | 3863 | 4732 | 6853 | 7721 | 9433 | 11071 | 12064 | 12564 |
| Интегральные платежи в федеральный бюджет | 1526 | 4643 | 8506 | 13238 | 20091 | 27812 | 37245 | 48316 | 60380 | 72944 |
| Текущие платежи в областной бюджет | 1137 | 2064 | 2618 | 3561 | 4725 | 5518 | 6210 | 6891 | 7091 | 7322 |
| Интегральные платежи в областной бюджет | 1137 | 3201 | 5819 | 9380 | 14105 | 19623 | 25833 | 32724 | 39815 | 47137 |

Таблица 20

Бюджетный эффект от реализации Программы 
(млн. рублей, в ценах 2001 года)

|  | 2002 год | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006-2010 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Текущий федеральный бюджетный эффект | 1 904,9 | 396,6 | 1 230,5 | 3 567,3 | 46 569,5 |
| Интегральный федеральный бюджетный эффект | 1 904,9 | 2 301,5 | 3 532 | 7 099,3 | 53 668,8 |
| Текущий областной бюджетный эффект | 1 452,69 | 1 739,75 | 2 655,6 | 3 853,43 | 31 702,83 |
| Интегральный областной бюджетный эффект | 1 452,69 | 3 192,44 | 5 848,04 | 9 701,47 | 41 404,3 |

Таблица 21

Коммерческий эффект от реализации программных мероприятий (млн. рублей, в ценах 2001 года)

|  | 2002 год | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Текущий коммерческий эффект | -5884,32 | -11089,2 | -9208,83 | -4370,66 | 6849,22 | 9237,599 | 11522,74 | 12908,06 | 13605,6 |
| Интегральный коммерческий эффект | -5884,32 | -16973,5 | -26182,3 | -30553 | -23703,8 | -14466,2 | -2943,45 | 9964,61 | 23570,21 |

### Оценка экологических последствий реализации 
мероприятий Программы

Реализация мероприятий Программы позволит стабилизировать санитарно-эпидемиологическую обстановку в Калининградской области, улучшить показатели здоровья населения, уменьшить экологический ущерб.

Завершение строительства (реконструкции) очистных сооружений, систем водоснабжения и канализации в населенных пунктах области улучшит экологию Балтийского моря и впадающих в него рек, состояние вод заливов. При этом предполагается довести качество питьевой воды до соответствующих норм.

В результате реализации программных мероприятий по утилизации твердых промышленных и бытовых отходов будет переработано, обезврежено и изолировано от окружающей среды более 400 тыс. тонн отходов в год, из них:

промышленные отходы:

- первого класса опасности - 141,5 тыс. тонн,

- второго класса опасности - 1,5 тыс. тонн,

- третьего класса опасности - 31,4 тыс. тонн,

- четвертого класса опасности - 94,8 тыс. тонн,

- неопасные отходы (вторичные ресурсы) - до 40 тыс. тонн;

- твердые бытовые отходы - 23,2 тыс. т.

Внедрение прогрессивных малоотходных технологий, установок по переработке и обезвреживанию отходов и сбору вторичных ресурсов позволит значительно уменьшить площади размещения отходов, сократить их вывоз на полигоны захоронения  (неопасных отходов - на 40 тыс. тонн в год, опасных отходов - на 20 тыс. тонн в год), что существенно снизит вероятность аварийных загрязнений поверхностных и грунтовых вод.

Разработка и внедрение программ по комплексному мониторингу экосистемы Калининградской области позволят отслеживать изменения окружающей среды, степень загрязнения тяжелыми металлами и радионуклидами растений и почвы, состояние качества воды в прибрежной зоне и прогнозировать распространение нефтяных загрязнений.

Руководитель Аппарата

Правительства Российской Федерации -

Министр Российской Федерации

И.Шувалов

## ПРИЛОЖЕНИЯ

## Приложение № 1

Система программных мероприятий

| № | Мероприятие |  | Объем финанси-рования (млн. рублей) | Срок выполнения | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Транспортный комплекс |  |  |  |  |  |
| Портовые комплексы и сооружения |  |  |  |  |  |
| 1. | Создание скоростной грузопассажирской морской линии Калининград-порты Ленинградской области на основе скоростных автопассажирских паромов конструкторского бюро "Алмаз", г. Балтийск (пункт Восточный) |  | 1400 | 2005-2010 годы | Годовой объем морских перевозок 100 тыс. пассажиров, 25 тыс. т грузов, 2 тыс. шт. легковых автомобилей, 2 тыс. шт. грузовых автомобилей. |
| 2. | Реконструкция контейнерного терминала Морского торгового порта, г.Калининград |  | 255,1 | 2004-2006 годы | Объем перевалки 70 тыс. шт. контейнеров, 20 тыс. шт. роллтрейлеров, 200 тыс. т генеральных грузов в год. |
| 3. | Строительство глубоководного порта в г. Балтийск (пункт Восточный) |  | 5200 | 2003-2009 годы | Годовой объем перевалки 2 млн. т грузов. |
| 4. | Проведение дноуглубительных работ по Южной протоке р. Неман |  | 6 | 2003 год | Обеспечение прохождения российских судов из г. Советск в г. Калининград без пересечения российско-литовской границы. |
| Дорожное хозяйство |  |  |  |  |  |
| 5. | Строительство автодороги Гусев-Ольховатка-Госграница (Гусев-Голдап) |  | 1 320 | 2006-2008 год | Увеличение пропускной способности. |
| 6. | Строительство автодороги Калининград - Долгоруково (обход г. Багратионовска) |  | 680 | 2002-2005 годы | Увеличение пропускной способности. |
| 7. | Строительство автодороги Калининград-Светлогорск |  | 1430 | 2005-2010 годы | Увеличение пропускной способности. |
| 8 | Строительство автодороги "Южный обход г.Калининград" |  | 1950 | 2002-2010 годы | Увеличение пропускной способности. |
| 9. | Завершение строительства мостового перехода г. Калининград |  | 890 | 2006-2010 годы | Обеспечение беспрепятственного выхода автотранспорта в направлении государственной границы. |
| Железнодорожный транспорт |  |  |  |  |  |
| 10. | Реконструкция железной дороги "Калининград - Балтийск" |  | 148 | 2007-2009 годы | Увеличение пропускной способности железной дороги. |
| 11. | Строительство припортовой станции в г. Балтийске |  | 300 | 2008-2009 годы | Увеличение объемов перевозимых грузов. |
| 12. | Строительство пограничной железнодорожной станции "Чернышевское" |  | 478 | 2002-2005 годы | Увеличение объемов перевозимых грузов и качества обслуживания пассажиров. |
| 13. | Реконструкция железнодорожного вокзала г. Калининград |  | 140 | 2005-2010 годы | Увеличение годового объема перевозки до 500 тыс. пассажиров. |
| Авиационный транспорт и сооружения |  |  |  |  |  |
| 14. | Развитие аэропорта Храброво, в том числе реконструкция ИВПП, модернизация систем управления воздушным движением |  | 510 | 2003-2010 годы | Увеличение объема перевозки до 230 тыс. пассажиров и до 2 тыс. т грузов в год. |
| Развитие экспортно-ориентированных и импортозамещающих производств |  |  |  |  |  |
| Машиностроительный комплекс |  |  |  |  |  |
| 15. | Реконструкция завода по сборке и ремонту автомобилей, ЗАО "Автотор", г. Калининград |  | 2 168 | 2002-2007 годы | Выпуск 67 тыс. шт. легковых автомобилей и микроавтобусов в год. |
| 16. | Создание производственных мощностей по выпуску сельскохозяйственной техники, ЗАО "Автотор", г.Калининград |  | 923,5 | 2003-2008 годы | Годовой выпуск 10 тыс.шт. сельскохозяйственной техники. |
| 17. | Производство оборудования для упаковочной тары, ЗАО "Карат", г. Черняховск |  | 6,3 | 2002 год | Улучшение качества упаковочной продукции. |
| 18. | Строительство полнокомплектного автомобильного завода, АО "КИА-Балтика", г. Калининград |  | 1 234 | 2002-2005 годы | Годовой выпуск 55 тыс. легковых автомобилей. |
| 19. | Освоение новой продукции, ОАО "Микродвигатель", г.Гусев |  | 8,5 | 2004 год | Производство новых электродвигателей малой мощности. |
| 20. | Модернизация и реконструкция производства гражданских судов, ОАО "ПСЗ Янтарь", г.Калининград |  | 976 | 2002-2010 годы | Реконструкция и модернизация до 10 морских судов в год. |
| 21. | Реконструкция и расширение производства, ОАО "Система", г. Калининград |  | 180,4 | 2003 год | Выпуск до 90 млн. ед. оборудования в год для банков, теплотехники. |
| 22. | Расширение производства электронного оборудования, промышленных компьютеров, электронных и бытовых приборов, ОАО "Кварц", г. Калининград |  | 341 | 2003-2004 годы | Увеличение годового выпуска электронной техники и бытовых приборов. |
| 23. | Сборочное производство автобусов, ОАО "Стройдормаш", г. Калининград |  | 193 | 2002-2004 годы | Выпуск до 350 городских автобусов в год. |
| 24. | Освоение производства новой продукции, ОАО "Калининградский вагоностроительный завод", г.Калининград |  | 243 | 2003-2005 годы | Выпуск до 380 вагонов-самосвалов и 520 единиц напольного транспорта в год. |
| 25. | Переоснащение полиграфического производства, ФГУИПП "Янтарный сказ", г. Калининград |  | 120 | 2003 год | Выпуск до 35 млн. кр./оттис. полиграфической продукции. |
| 26. | Реконструкция объектов производственной базы судостроения и судоремонта, ООО "Светловская судоремонтная компания", г. Светлый |  | 158 | 2004-2006 годы | Улучшение качества услуг по судоремонту, судостроению и утилизации судов. |
| 27. | Расширение объемов производства свечей зажигания, ООО "Бриск", г. Озерск |  | 18,2 | 2003 год | Объем производства 72 тыс. шт. свечей зажигания для автомобилей. |
| Деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность |  |  |  |  |  |
| 28. | Расширение производства клеенных мебельных щитов, ООО "МАП - Эспресслес", г. Калининград |  | 42,7 | 2002-2004 годы | Выпуск до 2,5 тыс.куб.м мебельного клееного щита в год. |
| 29 | Строительство фабрики по производству бумаги санитарно-гигиенического назначения "Tissue", ЗАО "Цепрусс", г. Калининград |  | 592,7 | 2002-2003 годы | Выпуск до 21 тыс. т санитарно-гигиенической продукции в год. |
| 30. | Организация производства по глубокой переработке древесины, ООО "СТД Новый век", г.Светлый, ООО "ДНК" г.Калининград |  | 34,4 | 2002 год | Переработка до 5,4 тыс. м3 древесины в год. |
| Легкая промышленность |  |  |  |  |  |
| 31. | Техническое перевооружение трикотажной фабрики "Чайка", ООО "Сподвижник" , г. Гусев |  | 76 | 2003 год | Выпуск до 5 млн. м трикотажного полотна, 27 млн. шт. верхнего трикотажа в год. |
| Пищевая промышленность |  |  |  |  |  |
| 32. | Расширение производства отечественных сигарет и организация производства табачной мешки, ЗАО "Калининград - БТ", г.Калининград |  | 130,4 | 2003 год | Выпуск до 110 млн. пач. сигарет в год. |
| 33. | Строительство современного комплекса по хранению охлажденных и замороженных продуктов питания, ООО "Торговый дом "Анфрост", г. Калининград |  | 40 | 2004 год | Улучшение качества хранения продуктов питания (общей площадью комплекса 23 кв.м) |
| 34. | Развитие плодоконсервного производства в Калининградской области, ОАО "Советский плодоконсервный завод", г. Советск |  | 237,5 | 2004-2005 годы | Выпуск до 15 муб плодоовощных консервов в год. |
| 35 | Модернизация молокоперерабатывающего предприятия, ООО "Агронеман", п. Мичуринский, Неманский район |  | 211,2 | 2004-2005 годы | Выпуск до 18 тыс. пак. молока, 1 тыс. т сливочного масла, 1,5 тыс. т сухого молока в год. |
| 36 | Организация мясоперерабатывающего производства, Группа компаний "МДМ", г. Калининград |  | 87 | 2002 год | Выпуск до 6,5 млн. тонн колбасных изделий в год. |
| 37 | Организация производства продуктов питания, ООО "Калининградпром - ДМБ", г. Советск |  | 153,8 | 2002 год | Выпуск до 2 млн. л продуктов питания в год. |
| Алмазно-янтарная промышленность |  |  |  |  |  |
| 38. | Развитие алмазно-янтарной отрасли в Калининградской области, ЗАО "Управляющая компания "Алмазхолдинг" |  | 267,6 | 2002-2006 годы | Огранка алмазов на 1,7 млрд. рублей в год. |
| 39. | Развитие производства и переработка янтаря, ГУП "Калининградский янтарный комбинат", пос. Янтарный |  | 107,5 | 2002-2005 годы | Выпуск янтаря до 450 т, ювелирных изделий на 120 млн. рублей в год. |
| Стройиндустрия |  |  |  |  |  |
| 40. | Организация производства помола клинкера портландцемента, ООО "Балтмосбелстрой" |  | 88 | 2005 год | Выпуск до 150 тыс. т стройматериалов в год. |
| 41. | Создание производства сухих смесей, ООО "СтройЗападИнформ", г. Калининград |  | 17 | 2003 год | Выпуск до 5,9 тыс. м3 стройматериалов в год. |
| 42. | Создание производства по выпуску предизолированных труб |  | 45 | 2004 год | Выпуск до 40 км труб в год. |
| 43. | Производство кирпича и керамической черепицы ООО "Калининградская промышленная компания", в пос. Каменка, Зеленоградский район |  | 275 | 2006-2008 годы | Увеличение объемов выпуска кирпича и керамической черепицы. |
| 44. | Освоения производства механоактивированного цемента, сухих смесей, архитектурного бетона, ОАО "Завод "ЖБИ-2", г. Калининград |  | 64 | 2002 год | Производство до 100 тыс. т цемента и сухих смесей в год. |
| 45. | Организация производства древеснонаполненных пластмасс, ГУП "Калининградский ДОЗ-7 МО РФ", г. Калининград |  | 30 | 2003 год | Производство до 3,6 тыс. т строительных материалов в год. |
| 46. | Организация производства широкой номенклатуры изделий для инженерных сетей и коммунального хозяйства, ГУП "212 КЖИ", г. Калининград |  | 95 | 2003-2005 годы | Увеличение производства изделий для инженерных сетей и коммунального хозяйства. |
| Связь и телекоммуникации |  |  |  |  |  |
| 47. | Строительство волоконно-оптической линии связи г. Калининград - г.Санкт-Петербург |  | 2 451,3 | 2002-2004 годы | Строительство каналов связи общей протяженностью 2 тыс. км, обеспечение региона надежной междугородной телефонной связью. |
| 48. | Строительство радиотелевизионной передающей станции, г.Калининград |  | 1 580 | 2002-2010 годы | Обеспечение надежной трансляции местных и ретрансляции центральных российских телевизионных программ. |
| 49. | Развитие внутризоновой цифровой сети связи с применением волоконно-оптических линий связи, ОАО "Электросвязь", г. Калининград |  | 209,6 | 2006-2010 годы | Обеспечение региона надежной и качественной связью. |
| 50. | Развитие объектов телефонной связи в Калининградской области |  | 181,6 | 2006-2010 годы |  |
| Топливно-энергетический комплекс |  |  |  |  |  |
| 51. |  | Реконструкция действующего газопровода с целью расширения мощности до 1050 млн. куб.м, ЗАО "Газ-Ойл" | 722,9 | 2002-2005 годы | Реконструкция газопровода пропускной способностью 1050 млн. куб. м. |
| 52. |  | Строительство магистрального газопровода, ЗАО "Газ-Ойл" | 6 100 | 2006-2010 годы | Позволит ввести в строй 2-ой энергоблок ТЭЦ-2, обеспечить потребность населения в газе. |
| 53. |  | Сооружение подземного хранилища газа, ЗАО "Газ-Ойл" | 3 061,8 | 2002-2010 годы | Позволит осуществлять хранение газа в объеме 80 млн. куб. м. |
| 54. |  | Газификация районов и городов Калининградской области | 538 | 2002-2010 годы | Обеспечит потребности населения в газе. |
| 55. |  | Строительство отводов газопровода в городах Советске, Немане, Черняховске, Светлом | 845,3 | 2002-2010 годы | Строительство отводов газопровода в городах Советске, Немане, Черняховске, Светлом. |
| 56 |  | Строительство ТЭЦ-2 (1-й энергоблок-2002-2005 г.г.), ОАО "Калининградская ТЭЦ-2", г. Калининград | 13 100 | 2002-2010 годы | Ввод в строй 1-го энергоблока ТЭЦ-2 установленной мощностью 450 МВт электроэнергии. |
| 57 |  | Реконструкция ТЭЦ-1, г.Калининград | 684 | 2004-2005 годы | Позволит довести мощность ТЭЦ-1 до 40,6 МВт электроэнергии, 208 Гкал/ч теплоэнергии. |
| 58. |  | Реконструкция ГРЭС-2, г.Светлый | 1 682 | 2004-2006 годы | Позволит довести мощность ГРЭС-2 до 160 МВт электроэнергии, 100 Гкал/ч теплоэнергии. |
| 59. |  | Реконструкция ТЭЦ, г. Гусев | 422 | 2007-2009 годы | Реконструкция позволит довести мощность ТЭЦ до 20 МВт электроэнергии, 80 Гкал/ч теплоэнергии. |
| 60. |  | Строительство ГЭС-3, г. Правдинск | 90,1 | 2008 годы | Позволит довести мощность ГЭС-3 до 7,44 МВт электроэнергии. |
| 61. |  | Строительство ГЭС-4, г. Правдинск | 29,8 | 2009 год | Позволит довести мощность ГЭС-4 до 2,1 МВт электроэнергии. |
| 62. |  | Строительство ветроэлектростанции, 4,5 МВт, пос.Куликово, Зеленоградский район | 19,1 | 2002 год | Обеспечение населения электроэнергией. |
| 63. |  | Реализация программы энергосбережения в Калининградской области | 839,5 | 2002-2005 годы | Экономия топливных энергоресурсов до 5714 тыс. тут. |
| 64. |  | Перевод котельных на местные виды топлива | 55,6 | 2002-2005 годы | Экономия теплоэнергии до 207,4 тыс. Гкал. |
| 65. |  | Строительство припортовой нефтебазы ОАО "Лукойл-Калининградморнефть", пос. Ижевское, Светловский городской округ | 774 | 2007-2009 годы | Перевалка нефтепродуктов до 1,5 млн. т в год. |
| 66. |  | Создание газонаполнительной станции с АГЗС ОАО "Лукойл-Калининградморнефть", пос. Нивенское Гурьевский район | 148 | 2002 год | Реализация до 10 тыс. т сжиженного газа в год. |
| 67. |  | Обустройство нефтяного месторождения Д-6 на шельфе Балтийского моря, ОАО "Лукойл-Калининградморнефть" | 7071 | 2002-2010 годы | Уровень добычи нефти до 1,2 млн. т в год. |
| 68. |  | Строительство завода по переработке газового конденсата, г.Светлый | 271 | 2003 год | Выпуск сырья для производства полиэтилена до 1,1 млн. т в год. |
| 69. |  | Строительство завода по производству полиэтилена, этилена и переработки широкой фракции легких углеводородов, г.Светлый | 7358 | 2006-2010 годы | Выпуск полиэтилена до 0,1 млн. т в год. |
| Рыбопромышленный комплекс |  |  |  |  |  |
| 70. |  | Строительство завода по выращиванию угря | 49,5 | 2003 год | Выпуск до 40 т охлажденного угря в год. |
| 71. |  | Модернизация 7 судов-тунцеловов, РПК "Морская звезда", г. Калининград | 390 | 2003-2005 годы | Выпуск до 5 тыс. т мороженного тунца в год. |
| 72. |  | Реконструкция котельной рыболовецкого колхоза "За Родину", пос. Взморье, Зеленоградский район | 3 | 2003 год | Обеспечение предприятия собственным источником тепловой энергии, что позволит уменьшить себестоимость продукции. |
| Аграрно-промышленный комплекс |  |  |  |  |  |
| 73. |  | Техническое перевооружение сельского хозяйства | 1 305 | 2002-2005 годы | Выпуск до 360 тыс. т зерновых культур в год. |
| 74. |  | Создание солодовенного производства ООО "Неманский солод", г.Калининград | 1 500 | 2002-2006 годы | Производство 80 тыс. т солода в год. |
| 75. |  | Комплексное развитие системы высопродуктивного животноводства в Калининградской области, ФГУП "Калининградское", пос. Малое Исаково, Гурьевский район | 252,5 | 2006-2010 годы | Увеличение племенного стада и улучшение его качественных характеристик. |
| 76. |  | Организация производства зернобобовых культур, ЗАО "Кулешовское", пос.Хлебниково Краснознаменский район | 213 | 2006-2010 годы | Производство до 3 тыс. тонн продукции семеноводства в год. |
| Туристско-рекреационный комплекс |  |  |  |  |  |
| 77. |  | Реконструкция санатория "Зеленоградск", г. Зеленоградск | 11,6 | 2004 год | Повышение качества санаторно-курортного лечения. |
| 78. |  | Строительство 2-й очереди гостиничного комплекса "Русь", г. Светлогорск | 150 | 2002-2003 годы | Увеличение количества койко-мест до 250. |
| 79. |  | Реконструкция пансионата "Балтика", г. Светлогорск | 86,5 | 2005 год | Реконструкция пансионата "Балтика" на 250 койкомест. |
| 80. |  | Реконструкция пансионата "Волна", г. Светлогорск | 29,6 | 2005 год | Реконструкция пансионата "Волна" на 150 койкомест. |
| 81. |  | Строительство гостинично-реабилитационного комплекса, г. Светлогорск | 72 | 2002 год | Создание возможности для оказания качественных лечебных услуг. |
| 82. |  | Развитие инфраструктуры и зоны отдыха города-курорта федерального значения Светлогорск | 180 | 2002-2010 годы | Создание конкурентоспособного туристического комплекса, обеспечивающего широкие возможности для удовлетворения потребностей российских и иностранных граждан в разнообразных туристических услугах. |
| 83. |  | Развитие инфраструктуры и зоны отдыха города-курорта федерального значения Зеленоградск | 180 | 2002-2010 годы | -"- |
| 84. |  | Проведение природоохранных мероприятий, развитие туристско-рекреационного потенциала Балтийской косы | 144 | 2002-2010 годы | Создание экологического центра Российской лиги защиты животных, в том числе улучшения экологической ситуации, создание туристского комплекса. |
| 85. |  | Строительство торгово-промышленной зоны ЗАО "Корпорация "П и К" в поселке Большое Исаково, Гурьевский район | 1 045 | 2006-2010 годы | Улучшение качества промышленных товаров и услуг. |
| 86. |  | Строительство международного выставочного центра, ОАО "Балтик - Экспо", г. Калининград | 480,2 | 2002-2003 годы | Строительство международного выставочного центра общей площадью 120 тыс. м2. |
| Экология и природопользование |  |  |  |  |  |
| 87. |  | Берегоукрепление Балтийского моря | 500,5 | 2002-2010 годы | Предотвращение разрушения береговой полосы. |
| 88. |  | Инженерная защита г .Калининграда и населенных пунктов области от наводнений и затоплений | 2 006 | 2002-2009 годы | Строительство плотин, дамб протяженностью 1800 км. |
| 89. |  | Выполнение мелиоративных работ | 150 | 2002-2010 годы | Строительство 47,1 км дамб и осушение 197 га площади. |
| 90. |  | Создание экологического центра утилизации и реновации на базе ОАО Судоремонтного завода "Преголь", г. Калининград | 103 | 2007-2008 годы | Утилизация всех видов отходов. |
| 91. |  | Утилизация специальной техники и техногенных отходов | 103 | 2007-2009 годы | Утилизация всех видов отходов. |
| 92. |  | Подъем и утилизация затопленных в прибрежной зоне Балтийского моря кораблей, судов и других объектов | 50,2 | 2006-2010 годы | Утилизация отходов до 15 тыс. тонн в год. |
| 93. |  | Добыча и переработка торфа ООО "Торфо", п. Краснополянское, Черняховский район | 60 | 2004 год | Годовой объем производства торфа 500 тыс. м3. |
| 94. |  | Улучшение материальной базы службы лесного хозяйства | 293 | 2002-2010 годы | Создание условий для сохранения и воспроизводства лесных ресурсов на площади 20 тыс. га. |
| 95. |  | Строительство полигона утилизации бытовых и промышленных отходов с мусоросортировочным заводом | 180 | 2006-2007 годы | Улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки в городе. |
| Жилищно-коммунальный комплекс |  |  |  |  |  |
| 96. |  | Разработка территориальной комплексной схемы градостроительного планирования территории Калининградской области, в том числе градостроительной документации территорий особого регулирования федерального значения | 20 | 2002-2003 годы | Создание условий для планомерного развития области. |
| 97. |  | Создание и ведение государственного градостроительного кадастра | 49 | 2004-2007 годы | Упорядочение градостроительной деятельности. |
| 98. |  | Строительство жилья для граждан, уволенных в запас или отставку | 2 600 | 2002-2010 годы | Строительство жилых домов общей площадью 1660 тыс. м2. |
| 99. |  | Ввод в эксплуатацию первой очереди объединенных очистных сооружений с канализационными объектами и сетями | 1 720 | 2002-2005 годы | Строительство объединенных очистных сооружений общей площадью 150 м3. |
| 100. |  | Ввод в эксплуатацию второй очереди объединенных очистных сооружений с канализационными объектами и сетями | 3 875 | 2002-2010 годы | Обеспечение в городе нормальной санитарно-эпидемиологической обстановки. |
| 101. |  | Строительство и реконструкция объектов канализации и очистных сооружений Калининградской области | 500 | 2002-2010 годы | Обеспечение в Калининградской области нормальной санитарно-эпидемиологической обстановки. |
| 102. |  | Строительство и реконструкция водозаборных сооружений и объектов водоснабжения области | 180 | 2006-2010 годы | Обеспечение в Калининградской области нормальной санитарно-эпидемиологической обстановки. |
| Объекты социальной сферы |  |  |  |  |  |
| Образование |  |  |  |  |  |
| 103. |  | Модернизация научной и материально-технической базы Калининградского государственного технического университета, г. Калининград | 90,9 | 2002-2010 годы | Улучшение условий обучения и жизни студентов, пополнение библиотечного фонда, оборудование лабораторий современной техникой и другое. |
| 104. |  | Реконструкция учебных корпусов и модернизация научно-технической базы Калининградского государственного университета, г. Калининград | 141,4 | 2002-2010 годы | Улучшение условий обучения студентов, пополнение библиотечного фонда, оборудование лабораторий современной техникой и другое. |
| 105. |  | Реконструкция учебного корпуса Балтийской государственной академии, г.Калининград | 69,6 | 2003-2005 годы | Улучшение условий обучения студентов. |
| 106. |  | Строительство регионального центра русского языка и славянской культуры Калининградского государственного университета, г. Калининград | 66 | 2006-2010 годы | Улучшение условий обучения студентов. |
| 107. |  | Строительство школы, пос.Мельниково, Зеленоградский район | 26,4 | 2006-2010 годы | Увеличение числа ученических мест в Зеленоградском районе (200 ученических мест). |
| 108. |  | Строительство детского сада для детей с нарушением речи, Ленинградский район, г. Калининград | 29 | 2006-2010 годы | Увеличение количества мест для детей с нарушением речи (280 мест), Ленинградский район, г.Калининград. |
| 109. |  | Строительство детского сада для детей с нарушением интеллекта, Московский район, г. Калининград | 29 | 2006-2010 годы | Увеличение количества мест для детей с нарушением интеллекта (280 мест), Московский район, г.Калининград. |
| 110. |  | Реконструкция специального профессионального училища закрытого типа на базе профессионального училища № 18, г. Неман | 11,6 | 2006-2010 годы | Улучшение условий обучения. |
| Культура |  |  |  |  |  |
| 111. |  | Строительство многофункционального образовательно-жилищного комплекса Калининградского областного музыкального колледжа, г.Калиниград | 40 | 2005-2010 годы | Улучшение условий обучения и жизни студентов и преподавателей (200 мест). |
| 112. |  | Реконструкция Калининградского драматического театра, г. Калининград | 20,7 | 2006-2010 годы | Реконструкция Калининградского драматического театра на 800 мест. |
| 113. |  | Реконструкция областного театра юного зрителя "Молодежный, г. Советск | 9,2 | 2006-2010 годы | Реконструкция областного театра юного зрителя "Молодежный" на 295 мест. |
| 114. |  | Реконструкция и техническое перевооружение Калининградской областной филармонии, г.Калининград | 9,1 | 2006-2010 годы | Реконструкция и техническое перевооружение Калининградской областной филармонии на 425 мест, г. Калининград. |
| 115. |  | Реконструкция Калининградской областной универсальной научной библиотеки, г. Калининград | 14 | 2006-2010 годы | Реконструкция Калининградской областной универсальной научной библиотеки на 140 посещений, г. Калининград. |
| 116. |  | Реконструкция учебного корпуса и общежития Калининградского областного колледжа культуры и искусства, г. Советск | 8 | 2006-2010 годы | Реконструкция учебного корпуса и общежития Калининградского областного колледжа культуры и искусства. |
| 117. |  | Реконструкция административного здания "Культурно-делового центра", г.Калининград | 88 | 2006-2010 годы | Реконструкция административного здания "Культурно-делового центра". |
| 118. |  | Завершение строительства Храма Христа Спасителя, г.Калининград | 200 | 2002-2010 годы | Удовлетворение потребности населения в православном богослужении. |
| 119. |  | Техническое оснащение государственного архива, г.Калининград | 18 | 2006-2010 годы | Расширение возможности доступа населения к информационным ресурсам архивных фондов. |
| Восстановление культурных и архитектурных памятников |  |  |  |  |  |
| 120. |  | Реставрация памятника истории и архитектуры ХIV века "Кафедральный собор", г. Калининград | 52 | 2006-2010 годы | Восстановление исторического облика. |
| 121. |  | Реставрация арки моста Королевы Луизы в г. Советск | 15 | 2006-2010 годы | Восстановление исторического облика. |
| 122. |  | Реставрация памятника истории и культуры XIX века "Башня Врангеля", г. Калининград | 18,8 | 2006-2010 годы | Восстановление исторического облика. |
| 123. |  | Реставрация памятника архитектуры "Башня Дона", г.Калининград | 12,9 | 2005-2010 годы | Восстановление исторического облика. |
| 124. |  | Ремонт и реставрация захоронений советских воинов, установка мемориальных плит на братских могилах в городах и районах Калининградской области. | 13,6 | 2002-2005 годы | Восстановление исторического облика. |
| 125. |  | Реконструкция Музея янтаря, г.Калининград | 6,9 | 2006-2010 годы | Возможность проведения выставок янтарных изделий. |
| Здравоохранение |  |  |  |  |  |
| 126. |  | Строительство дома-интерната для психических хронических больных, г. Черняховск | 38,5 | 2006-2010 годы | Увеличение числа мест для психических хронических больных ( 200 койкомест). |
| 127. |  | Строительство областного онкологического диспансера, г. Калининград | 180 | 2005-2010 годы | Строительство областного онкологического диспансера на 450 койкомест. |
| 128. |  | Строительство лечебного корпуса областного тубдиспансера, г. Калининград | 80 | 2002-2005 годы | Строительство лечебного корпуса областного тубдиспансера на 200 койкомест. |
| 129. |  | Строительство регионального перинатального центра, г. Калининград | 40 | 2002-2003 годы | Строительство регионального перинатального центра на 150 койкомест. |
| 130. |  | Строительство детского противотуберкулезного санатория, г. Светлогорск | 60 | 2004-2006 годы | Строительство детского противотуберкулезного санатория на 100 койкомест. |
| 131. |  | Строительство хирургического корпуса на 200 коек детской областной больницы, г. Калининград | 120 | 2005-2010 годы | Строительство хирургического корпуса на 200 койкомест. |
| 132. |  | Реконструкция операционного блока и хирургического отделения Калининградской областной больницы, г. Калининград | 48 | 2002-2003 годы | Реконструкция операционного блока на 60 мест. |
| 133. |  | Реконструкция учебного корпуса Калининградского высшего авиационно-технического училища для использования в качестве лечебно-диагностического центра Балтийского флота Министерства обороны Российской Федерации, г. Калининград | 385,44 | 2002-2004 годы | Улучшение качества медицинского обслуживания. |
| Физкультура и спорт |  |  |  |  |  |
| 134. |  | Реконструкция стадионов Калининградской области | 169 | 2002-2008 годы | Обеспечение условий для занятий граждан физической культурой и спортом. |
| Пенитенциарная система |  |  |  |  |  |
| 135. |  | Строительство пенитенциарных учреждений в Калининградской области | 53 | 2005-2007 годы | Создание необходимых условий содержания заключенных и осужденных, соответствующих нормативным требованиям. |
| 136. |  | Строительство зданий в учреждении ОМ 216/13, пос.Славяновка | 6 | 2003 год |  |
| Развитие рыночной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| 137. |  | Развитие Калининградского инновационно-технологического центра, г. Калининград | 178,6 | 2002-2010 годы | Улучшение качества оказания инновационных услуг и развитие научно-технической и инновационной деятельности. |
| 138. |  | Создание специализированного образовательного центра с применением международных образовательных стандартов на базе Калининградского государственного университета, г.Калининград | 70,9 | 2004-2007 годы | Ежегодная подготовка до 3 тыс. студентов. |
| 139. |  | Агентство регионального экономического развития, г.Калининград | 6 | 2003-2010 годы | Правление инвестиций в экономику региона. |
| НИОКР |  |  |  |  |  |
| 140. |  | Совершенствование правового механизма Особой экономической зоны | 5,5 | 2002-2004 годы | Внесение изменений и дополнений в отдельные статьи Федерального закона "Об Особой экономической зоне в Калининградской области". |
| 141. |  | Разработка экономических и организационных мер по привлечению инвестиций и улучшению инвестиционного климата в области | 5 | 2003-2004 годы | Улучшение инвестиционного климата в Калининградской области, создание условий для привлечения дополнительных средств из внебюджетных источников на финансирование объектов Программы. |
| 142. |  | Разработка направлений развития Калининградской области как региона сотрудничества Российской Федерации и Европейского Союза | 6 | 2002-2004 годы | Отработка механизма взаимодействия Калининградской области со странами Европейского Союза с распространением опыта на другие субъекты Российской Федерации. |
| 143. |  | Разработка прогноза развития Калининградской области с учетом геополитической ситуации | 4 | 2003-2004 годы | Создание условий для снижения возможных негативных влияний эксклавного положения Калининградской области. |
| 144. |  | Проведение сравнительного анализа и оценки альтернативных транспортных коридоров между Калининградской областью и остальной территорией России | 3 | 2003 год | Создание условий для устранения последствий дискриминационной тарифной политики, проводимой странами Балтии и Польшей при передвижении грузов и пассажиров в (из) Калининградскую область, за счет разработки альтернативных вариантов транспортных коридоров |
| 145. |  | Проведение сравнительного анализа направлений развития топливно-энергетической базы Калининградской области. | 4 | 2003-2004 годы | Создание условий для снижения полной зависимости функционирования хозяйственного комплекса Калининградской области от поставок энергоносителей с остальной территории России. |
| 146. |  | Анализ развития малого бизнеса на территории Калининградской области и разработка механизмов создания благоприятных условий для его развития | 3 | 2004-2005 годы | Создание условий для перспективного развития малого бизнеса в Калининградской области. |
| 147. |  | Создание информационно-аналитического, научно-консалтингового центра | 3 | 2004 год | Обеспечение предоставления информационных и консалтинговых услуг в области поиска научно-технической информации, инвесторов, составления бизнес-планов, проведения маркетинговых исследований. |
| 148. |  | Разработка и внедрение технологий энергосбережения | 1,5 | 2003-2005 годы | Создание условий для снижения потерь электроэнергии в сетях Калининградской энергосистемы и использования нетрадиционных энергоресурсов. |
| 149. |  | Разработка программно-аппаратного комплекса по моделированию движения судов в акваториях портов и судоходного канала Калининградского региона | 1,2 | 2004 год | Создание условий для обеспечения безопасности движения судов и увеличения пропускной способности судоходного канала. |

________________

Руководитель Аппарата

Правительства Российской Федерации -

Министр Российской Федерации

И.Шувалов

## Приложение 2

Объемы и источники финансирования 
программных мероприятий (млн.рублей в ценах 2001 года)

| Наименование мероприятия, годы |  | финансо-вые средства - всего | В том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | федеральный бюджет* |  |  |  | средства бюджета Калининградской области** | собст-венные средства предприятий и организаций | кредиты коммерческих банков | иност-ранные кредиты | другие источники финансирования*** |
|  |  |  | всего | капитальные вложения | текущие нужды |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прочие нужды | НИОКР |  |  |  |  |  |
| Транспортный комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2002 год | 507 | 138 | - | 138 | - | - | 40 | - | - | 329 |
|  | 2003 год | 650 | 183 | 183 | - | - | 3 | 89 | 50 | - | 325 |
|  | 2004 год | 1396 | 230 | 230 | - | - | - | 375 | 50 | 371 | 370 |
|  | 2005 год | 1978 | 243 | 243 | - | - | - | 529 | 50 | 541 | 615 |
|  | 2006-2010 годы | 10176,1 | 2010 | 2010 | - | - | - | 2192 | 50,1 | 2138 | 3786 |
|  | Итого | 14707,1 | 2804 | 2666 | 138 | - | 3 | 3225 | 200,1 | 3050 | 5425 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Портовые комплексы и сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2003 год | 70 | 3 | 3 | - | - | 3 | 14 | 50 | - | - |
|  | 2004 год | 806 | 100 | 100 | - | - | - | 285 | 50 | 371 | - |
|  | 2005 год | 1115 | 100 | 100 | - | - | - | 424 | 50 | 541 | - |
|  | 2006-2010 годы | 4870 | 650 | 650 | - | - | - | 2032 | 50,1 | 2138 | - |
|  | Итого | 6861,1 | 853 | 853 | - | - | 3 | 2755 | 200,1 | 3050 | - |
| 1. | Создание скоростной грузо-пассажирской морской линии Калининград - порты Ленинградской области на основе скоростных автопассажирских паромов конструкторского бюро "Алмаз", г.Балтийск (пункт Восточный) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2005 год | 310 | - | - | - | - | - | 140 | - | 170 | - |
|  | 2006-2010 годы | 1090 | 250 | 250 | - | - | - | 560 | - | 280 | - |
|  | Итого | 1400 | 250 | 250 | - | - | - | 700 | - | 450 | - |

Продолжение таблицы

| 2. | Реконструкция контейнерного терминала Морского торгового порта, г.Калининград |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2003 год | 64 | - | - | - | - | - | 14 | 50 | - | - |
|  | 2004 год | 64 | - | - | - | - | - | 14 | 50 | - | - |
|  | 2005 год | 63 | - | - | - | - | - | 13 | 50 | - | - |
|  | 2006-2010 годы | 64,1 | - | - | - | - | - | 14 | 50,1 | - | - |
|  | Итого | 255,1 | - | - | - | - | - | 55 | 200,1 | - | - |
| 3. | Строительство глубоководного порта в г.Балтийск (пункт Восточный) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2004 год | 742 | 100 | 100 | - | - | - | 271 | - | 371 | - |
|  | 2005 год | 742 | 100 | 100 | - | - | - | 271 | - | 371 | - |
|  | 2006-2010 годы | 3716 | 400 | 400 | - | - | - | 1458 | - | 1858 | - |
|  | Итого | 5200 | 600 | 600 | - | - | - | 2000 | - | 2600 | - |
| 4. | Проведение дноуглубительных работ по Южной протоке р.Неман |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2003 год | 6 | 3 | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - |
|  | Итого | 6 | 3 | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - |
| Дорожное хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2002 год | 397 | 120 | - | 120 | - | - | - | - | - | 277 |
|  | 2003 год | 400 | 125 | 125 | - | - | - | - | - | - | 275 |
|  | 2004 год | 400 | 80 | 80 | - | - | - | - | - | - | 320 |
|  | 2005 год | 645 | 80 | 80 | - | - | - | - | - | - | 565 |
|  | 2006-2010 годы | 4428 | 970 | 970 | - | - | - | - | - | - | 3458 |
|  | Итого | 6270 | 1375 | 1255 | 120 | - | - | - | - | - | 4895 |
| 5. | Строительство автодороги Гусев - Ольховатка - Госграница (Гусев -Голдап) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2006-2010 годы | 1320 | 322 | 322 | - | - | - | - | - | - | 998 |
|  | Итого | 1320 | 322 | 322 | - | - | - | - | - | - | 998 |
| 6. | Строительство автодороги Калининград - Долгоруков (обход г.Багратионовска) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2002 год | 170 | 60 | - | 60 | - | - | - | - | - | 110 |
|  | 2003 год | 170 | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | 110 |
|  | 2004 год | 170 | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | 130 |
|  | 2005 год | 170 | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | 130 |
|  | Итого | 680 | 200 | 140 | 60 | - | - | - | - | - | 480 |

Продолжение таблицы

| 7. | Строительство автодороги Калининград-Светлогорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2005 год | 245 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 245 |
|  | 2006-2010 годы | 1185 |  | 350 | 350 | - | - | - | - | - | - | 835 |
|  | Итого | 1430 |  | 350 | 350 | - | - | - | - | - | - | 1080 |
| 8. | Строительство автодороги "Южный обход г.Калининград" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2002 год | 227 |  | 60 | - | 60 | - | - | - | - | - | 167 |
|  | 2003 год | 230 |  | 65 | 65 | - | - | - | - | - | - | 165 |
|  | 2004 год | 230 |  | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | 190 |
|  | 2005 год | 230 |  | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | 190 |
|  | 2006-2010 годы | 1033 |  | 253 | 253 | - | - | - | - | - | - | 780 |
|  | Итого | 1950 |  | 458 | 398 | 60 | - | - | - | - | - | 1 492 |
| 9. | Завершение строительства мостового перехода г.Калининград |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2006-2010 годы | 890 |  | 45 | 45 | - | - | - | - | - | - | 845 |
|  | Итого | 890 |  | 45 | 45 | - | - | - | - | - | - | 845 |
| Железнодорожный транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2002 год |  | 110 | 18 | - | 18 | - | - | 40 | - | - | 52 |
|  | 2003 год |  | 115 | 25 | 25 | - | - | - | 40 | - | - | 50 |
|  | 2004 год |  | 125 | 20 | 20 | - | - | - | 55 | - | - | 50 |
|  | 2005 год |  | 153 | 33 | 33 | - | - | - | 70 | - | - | 50 |
|  | 2006-2010 годы |  | 563 | 175 | 175 | - | - | - | 60 | - | - | 328 |
|  | Итого |  | 1066 | 271 | 253 | 18 | - | - | 265 | - | - | 530 |
| 10. | Реконструкция железной дороги "Калининград - Балтийск" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2006-2010 годы |  | 148 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 128 |
|  | Итого |  | 148 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 128 |
| 11. | Строительство припортовой станции в г.Балтийске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2006-2010 годы |  | 300 | 95 | 95 | - | - | - | 5 | - | - | 200 |
|  | Итого |  | 300 | 95 | 95 | - | - | - | 5 | - | - | 200 |
| 12. | Строительство пограничной железнодорожной станции "Чернышевское" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2002 год |  | 110 | 18 | - | 18 | - | - | 40 | - | - | 52 |
|  | 2003 год |  | 115 | 25 | 25 | - | - | - | 40 | - | - | 50 |
|  | 2004 год |  | 125 | 20 | 20 | - | - | - | 55 | - | - | 50 |
|  | 2005 год |  | 128 | 18 | 18 | - | - | - | 60 | - | - | 50 |
|  | Итого |  | 478 | 81 | 63 | 18 | - | - | 195 | - | - | 202 |

Продолжение таблицы

| 13. | Реконструкция железнодорожного вокзала г.Калининград |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2005 год | 25 | 15 | 15 | - | - |  | 10 | - | - | - |
|  | 2006-2010 годы | 115 | 80 | 80 | - | - | - | 35 | - | - | - |
|  | Итого | 140 | 95 | 95 | - | - | - | 45 | - | - | - |
| Авиационный транспорт и сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Развитие аэропорта Храброво, в том числе реконструкция ИВПП, модернизация систем управления воздушным движением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2003 год | 65 | 30 | 30 | - | - | - | 35 | - | - | - |
|  | 2004 год | 65 | 30 | 30 | - | - | - | 35 | - | - | - |
|  | 2005 год | 65 | 30 | 30 | - | - | - | 35 | - | - | - |
|  | 2006-2010 годы | 315 | 215 | 215 | - | - | - | 100 | - | - | - |
|  | Итого | 510 | 305 | 305 | - |  | - | 205 | - | - | - |
| Развитие экспортно-ориентированных и импортозамещающих производств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2002 год | 1486,5 | 10 | - | 10 | - | 6 | 379,7 | 221,8 | 867 | 2 |
|  | 2003 год | 2084,2 | 33 | 33 | - | - | 6 | 498 | 807,6 | 739,6 | - |
|  | 2004 год | 1838,3 | 16,5 | 16,5 | - | - | 6 | 520,3 | 425,1 | 870,4 | - |
|  | 2005 год | 1899,6 | 15 | 15 | - | - | 6 | 504,6 | 364,6 | 1009,4 | - |
|  | 2006-2010 годы | 1856,1 | - | - | - | - | - | 792,8 | 860,3 | 203 | - |
|  | Итого | 9164,7 | 74,5 | 64,5 | 10 |  | 24 | 2695,4 | 2679,4 | 3689,4 | 2 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машиностроительный комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2002 год | 775 | - | - | - | - | - | 243,8 | 153,2 | 378 | - |
|  | 2003 год | 1417,4 | 15 | 15 | - | - | - | 361,8 | 646,6 | 394 | - |
|  | 2004 год | 1336,2 | - | - | - | - | - | 410,1 | 317,1 | 609 | - |
|  | 2005 год | 1514,5 | - | - | - | - | - | 401,9 | 301,6 | 811 | - |
|  | 2006-2010 годы | 1526,8 | - | - | - | - | - | 723,5 | 600,3 | 203 | - |
|  | Итого | 6569,9 | 15 | 15 | - | - | - | 2141,1 | 2018,8 | 2395 | - |
| 15. | Реконструкция завода по сборке и ремонту автомобилей, ЗАО "Автотор", г.Калининград |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2002 год | 265 | - | - | - | - | - | 120 | - | 145 | - |
|  | 2003 год | 265 | - | - | - | - | - | 120 | - | 145 | - |
|  | 2004 год | 496 | - | - | - | - | - | 120 | - | 376 | - |
|  | 2005 год | 697 | - | - | - | - | - | 121 | - | 576 | - |
|  | 2006-2010 годы | 445 | - | - | - | - | - | 242 | - | 203 | - |
|  | Итого | 2168 | - | - | - | - | - | 723 | - | 1445 | - |

Продолжение таблицы

| 16. | Создание производственных мощностей по выпуску сельскохозяйственной техники, ЗАО "Автотор", г.Калининград |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2003 год | 153 | - | - | - | - | - | 44 | 109 | - | - |
|  | 2004 год | 154 | - | - | - | - | - | 44 | 110 | - | - |
|  | 2005 год | 154 | - | - | - | - | - | 44 | 110 | - | - |
|  | 2006-2010 годы | 462,5 | - | - | - | - | - | 131,8 | 330,7 | - | - |
|  | Итого | 923,5 | - | - | - | - | - | 263,8 | 659,7 | - | - |
| 17. | Производство оборудования для упаковочной тары, ЗАО "Карат", г.Черняховск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2002 год | 6,3 | - | - | - | - | - | 1,4 | 4,9 | - | - |
|  | Итого | 6,3 | - | - | - | - | - | 1,4 | 4,9 | - | - |
| 18. | Строительство полнокомплектного автомобильного завода, АО "КИА-Балтика", г.Калининград |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2002 год | 308 | - | - | - | - | - | 75 | - | 233 | - |
|  | 2003 год | 308 | - | - | - | - | - | 75 | - | 233 | - |
|  | 2004 год | 308 | - | - | - | - | - | 75 | - | 233 | - |
|  | 2005 год | 310 | - | - | - | - | - | 75 | - | 235 | - |
|  | Итого | 1234 | - | - | - | - | - | 300 | - | 934 | - |
| 19. | Освоение новой продукции, ОАО "Микродвигатель", г.Гусев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2004 год | 8,5 | - | - | - | - | - | 2 | 6,5 | - | - |
|  | Итого | 8,5 | - | - | - | - | - | 2 | 6,5 | - | - |
| 20. | Модернизация и реконструкция производства гражданских судов, ОАО "ПСЗ "Янтарь", г.Калининград |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2002 год | 86,7 | - | - | - | - | - | 25,4 | 61,3 | - | - |
|  | 2003 год | 88,4 | - | - | - | - | - | 19,4 | 69 | - | - |
|  | 2004 год | 97,4 | - | - | - | - | - | 62,4 | 35 | - | - |
|  | 2005 год | 131,5 | - | - | - | - | - | 62,5 | 69 | - | - |
|  | 2006-2010 годы | 572 | - | - | - | - | - | 318,3 | 253,7 | - | - |
|  | Итого | 976 | - | - | - | - | - | 488 | 488 | - | - |

Продолжение таблицы

| 21. | Реконструкция и расширение производства, ОАО "Система", г.Калининград |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2003 год | 180,4 | - | - | - | - | - | 37,2 | 143,2 | - | - |
|  | Итого | 180,4 | - | - | - | - | - | 37,2 | 143,2 | - | - |
| 22. | Расширение производства электронного оборудования, промышленных компьютеров, электронных и бытовых приборов, ОАО "Кварц", г.Калининград |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2003 год | 186,9 | - | - | - | - | - | 30 | 156,9 | - | - |
|  | 2004 год | 154,1 | - | - | - | - | - | 40 | 114,1 | - | - |
|  | Итого | 341 | - | - | - | - | - | 70 | 271 | - | - |
| 23. | Сборочное производство автобусов, ОАО "Стройдормаш", г.Калининград |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2002 год | 109 | - | - | - | - | - | 22 | 87 | - | - |
|  | 2003 год | 48 | - | - | - | - | - | 9 | 39 | - | - |
|  | 2004 год | 36 | - | - | - | - | - | 8 | 28 | - | - |
|  | Итого | 193 | - | - | - | - | - | 39 | 154 | - | - |
| 24. | Освоение производства новой продукции, ОАО "Калининградский вагоностроительный завод", г.Калининград |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2003 год | 41 | - | - | - | - | - | 8 | 33 | - | - |
|  | 2004 год | 82 | - | - | - | - | - | 52 | 30 | - | - |
|  | 2005 год | 120 | - | - | - | - | - | 80 | 40 | - | - |
|  | Итого | 243 | - | - | - | - | - | 140 | 103 | - | - |
| 25. | Переоснащение полиграфического производства, ФГУИПП "Янтарный сказ", г.Калининград |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2003 год | 120 | 15 | 15 | - | - | - | 15 | 90 | - | - |
|  | Итого | 120 | 15 | 15 | - | - | - | 15 | 90 | - | - |

Продолжение таблицы

| 26. | Реконструкция объектов производственной базы судостроения и судоремонта, ООО "Светловская судоремонтная компания", г.Светлый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2004 год | 8,7 | - | - | - | - | - | 8,7 | - | - | - |
|  | 2005 год | 102 | - | - | - | - | - | 19,4 | 82,6 | - | - |
|  | 2006-2010 годы | 47,3 | - | - | - | - | - | 31,4 | 15,9 | - | - |
|  | Итого | 158 | - | - | - | - | - | 59,5 | 98,5 | - | - |
| 27. | Расширение объемов производства свечей зажигания, ООО "Бриск", г.Озерск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2003 год | 18,2 | - | - | - | - | - | 2,2 | - | 16 | - |
|  | Итого | 18,2 | - | - | - | - | - | 2,2 | - | 16 | - |
| Деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2002 год | 330,7 | - | - | - | - | - | 50,2 | 28,6 | 251,9 | - |
|  | 2003 год | 296,4 | - | - | - | - | - | 44,5 | - | 251,9 | - |
|  | 2004 год | 42,7 | - | - | - | - | - | 32,7 | 10 | - | - |
|  | Итого | 669,8 | - | - | - | - | - | 127,4 | 38,6 | 503,8 | - |
| 28. | Расширение производства клеенных мебельных щитов, ООО "МАП - Эспресслес", г.Калининград |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2004 год | 42,7 | - | - | - | - | - | 32,7 | 10 | - | - |
|  | Итого | 42,7 | - | - | - | - | - | 32,7 | 10 | - | - |
| 29. | Строительство фабрики по производству бумаги санитарно-гигиенического назначения "Tissue", ЗАО "Цепрусс", г.Калининград |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2002 год | 296,3 | - | - | - | - | - | 44,4 | - | 251,9 | - |
|  | 2003 год | 296,4 | - | - | - | - | - | 44,5 | - | 251,9 | - |
|  | Итого | 592,7 | - | - | - | - | - | 88,9 | - | 503,8 | - |
| 30. | Организация производства по глубокой переработке древесины, ООО "СТД Новый век", г.Светлый, ООО "ДНК" г.Калининград |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2002 год | 34,4 | - | - | - | - | - | 5,8 | 28,6 | - | - |
|  | Итого | 34,4 | - | - | - | - | - | 5,8 | 28,6 | - | - |

Продолжение таблицы

| Легкая промышленность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2003 год | 76 |  | - | - | - | - | - | 16 | 60 | - | - |
|  | Итого | 76 |  | - | - | - | - | - | 16 | 60 | - | - |
| 31. | Техническое перевооружение трикотажной фабрики "Чайка", ООО "Сподвижник", г.Гусев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2003 год | 76 |  | - | - | - | - | - | 16 | 60 | - | - |
|  | Итого | 76 |  | - | - | - | - | - | 16 | 60 | - | - |
| Пищевая промышленность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2002 год |  | 240,8 | - | - | - | - | - | 53,7 | - | 187,1 | - |
|  | 2003 год |  | 130,4 | - | - | - | - | - | 36,7 | - | 93,7 | - |
|  | 2004 год |  | 303,9 | - | - | - | - | - | 42,5 | - | 261,4 | - |
|  | 2005 год |  | 184,8 | - | - | - | - | - | 56,1 | - | 128,7 | - |
|  | Итого |  | 859,9 | - | - | - | - | - | 189 | - | 670,9 | - |
| 32. | Расширение производства отечественных сигарет и организация производства табачной мешки, ЗАО "Калининград - БТ", г.Калининград |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2003 год |  | 130,4 | - | - | - | - | - | 36,7 | - | 93,7 | - |
|  | Итого |  | 130,4 | - | - | - | - | - | 36,7 | - | 93,7 | - |
| 33. | Строительство современного комплекса по хранению охлажденных и замороженных продуктов питания, ООО "Торговый дом "Анфрост", г.Калининград |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2004 год |  | 40 | - | - | - | - | - | 8 | - | 32 | - |
|  | Итого |  | 40 | - | - | - | - | - | 8 | - | 32 | - |
| 34. | Развитие плодоконсервного производства в Калининградской области, ОАО "Советский плодоконсервный завод", г.Советск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2004 год |  | 147,5 | - | - | - | - | - | 14,5 | - | 133 | - |
|  | 2005 год |  | 90 | - | - | - | - | - | 33 | - | 57 | - |
|  | Итого |  | 237,5 | - | - | - | - | - | 47,5 | - | 190 | - |

Продолжение таблицы

| 35. | Модернизация молокоперерабатывающего предприятия, ООО "Агронеман", п.Мичуринский, Неманский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2004 год | 116,4 | - | - | - | - | - | 20 | - | 96,4 | - |
|  | 2005 год | 94,8 | - | - | - | - | - | 23,1 | - | 71,7 | - |
|  | Итого | 211,2 | - | - | - | - | - | 43,1 | - | 168,1 | - |
| 36. | Организация мясоперерабатывающего производства, группа компаний "МДМ", г.Калининград |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2002 год | 87 | - | - | - | - | - | 28 | - | 59 | - |
|  | Итого | 87 | - | - | - | - | - | 28 | - | 59 | - |
| 37. | Организация производства продуктов питания, ООО "Калининградпром - ДМБ", г.Советск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2002 год | 153,8 | - | - | - | - | - | 25,7 | - | 128,1 | - |
|  | Итого | 153,8 | - | - | - | - | - | 25,7 | - | 128,1 | - |
| Алмазно-янтарная промышленность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2002 год | 76 | 10 | - | 10 | - | 6 | 18 | 40 | - | 2 |
|  | 2003 год | 82 | 18 | 18 | - | - | 6 | 18 | 40 | - | - |
|  | 2004 год | 80,5 | 16,5 | 16,5 | - | - | 6 | 18 | 40 | - | - |
|  | 2005 год | 82,3 | 15 | 15 | - | - | 6 | 21,3 | 40 | - | - |
|  | 2006-2010 годы | 54,3 | - | - | - | - | - | 14,3 | 40 | - | - |
|  | Итого | 375,1 | 59,5 | 49,5 | 10 | - | 24 | 89,6 | 200 | - | 2 |
| 38. | Развитие алмазно-янтарной отрасли в Калининградской области, ЗАО "Управляющая компания "Алмазхолдинг" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2002 год | 53 | - | - | - | - | - | 13 | 40 | - | - |
|  | 2003 год | 53 | - | - | - | - | - | 13 | 40 | - | - |
|  | 2004 год | 53 | - | - | - | - | - | 13 | 40 | - | - |
|  | 2005 год | 54,3 | - | - | - | - | - | 14,3 | 40 | - | - |
|  | 2006-2010 годы | 54,3 | - | - | - | - | - | 14,3 | 40 | - | - |
|  | Итого | 267,6 | - | - | - | - | - | 67,6 | 200 | - | - |

Продолжение таблицы

| 39. | Развитие производства и переработка янтаря, ГУП "Калининградский янтарный комбинат", пос.Янтарный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2002 год | 23 | 10 | - | 10 | - | 6 | 5 | - | - | 2 |
|  | 2003 год | 29 | 18 | 18 | - | - | 6 | 5 | - | - | - |
|  | 2004 год | 27,5 | 16,5 | 16,5 | - | - | 6 | 5 | - | - | - |
|  | 2005 год | 28 | 15 | 15 | - | - | 6 | 7 | - | - | - |
|  | Итого | 107,5 | 59,5 | 49,5 | 10 | - | 24 | 22 | - | - | 2 |
| Стройиндустрия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2002 год | 64 | - | - | - | - | - | 14 | - | 50 | - |
|  | 2003 год | 82 | - | - | - | - | - | 21 | 61 | - | - |
|  | 2004 год | 75 | - | - | - | - | - | 17 | 58 | - | - |
|  | 2005 год | 118 | - | - | - | - | - | 25,3 | 23 | 69,7 | - |
|  | 2006-2010 годы | 275 | - | - | - | - | - | 55 | 220 | - | - |
|  | Итого | 614 | - | - | - | - | - | 132,3 | 362 | 119,7 | - |
| 40. | Организация производства помола клинкера портландцемента, ООО "Балтмосбелстрой" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
|  | 2005 год | 88 | - | - | - | - | - | 18,3 | - | 69,7 | - |
|  | Итого | 88 | - | - | - | - | - | 18,3 | - | 69,7 | - |
| 41. | Создание производства сухих смесей, ООО "СтройЗападИнформ", г.Калининград |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2003 год | 17 | - | - | - | - | - | 7 | 10 | - | - |
|  | Итого | 17 | - | - | - | - | - | 7 | 10 | - | - |
| 42. | Создание производства по выпуску предизолированных труб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2004 год | 45 | - | - | - | - | - | 10 | 35 | - | - |
|  | Итого | 45 | - | - | - | - | - | 10 | 35 | - | - |
| 43. | Производство кирпича и керамической черепицы ООО "Калининградская промышленная компания", пос.Каменка, Зеленоградский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2006-2010 годы | 275 | - | - | - | - | - | 55 | 220 | - | - |
|  | Итого | 275 | - | - | - | - | - | 55 | 220 | - | - |

Продолжение таблицы

| 44. | Освоение производства механоактивированного цемента, сухих смесей, архитектурного бетона, ОАО "Завод "ЖБИ-2", г.Калининград |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2002 год | 64 | - | - | - | - | - | 14 | - | 50 | - |
|  | Итого | 64 | - | - | - | - | - | 14 | - | 50 | - |
| 45. | Организация производства древеснонаполненных пластмасс, ГУП "Калининградский ДОЗ-7 МО РФ", г.Калининград |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2003 год | 30 | - | - | - | - | - | 8 | 22 | - | - |
|  | Итого | 30 | - | - | - | - | - | 8 | 22 | - | - |
| 46. | Организация производства широкой номенклатуры изделий для инженерных сетей и коммунального хозяйства, ГУП "212 КЖИ", г.Калининград |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2003 год | 35 | - | - | - | - | - | 6 | 29 | - | - |
|  | 2004 год | 30 | - | - | - | - | - | 7 | 23 | - | - |
|  | 2005 год | 30 | - | - | - | - | - | 7 | 23 | - | - |
|  | Итого | 95 | - | - | - | - | - | 20 | 75 | - | - |
| Связь и телекоммуникации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2002 год | 895 | 20 | - | 20 | - | 10 | 186 | - | 300 | 379 |
|  | 2003 год | 946,3 | 20 | 20 | - | - | 10 | 206,3 | - | 300 | 410 |
|  | 2004 год | 980 | 20 | 20 | - | - | 10 | 220 | - | 300 | 430 |
|  | 2005 год | 210 | 20 | 20 | - | - | 10 | 70 | - | - | 110 |
|  | 2006-2010 годы | 1391,2 | 150 | 150 | - | - | 50 | 467,1 | - | 279,1 | 445 |
|  | Итого | 4422,5 | 230 | 210 | 20 | - | 90 | 1149,4 | - | 1179,1 | 1774 |
| 47. | Строительство волоконно-оптической линии связи г.Калининград - г.Санкт-Петербург |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2002 год | 815 | - | - | - | - | - | 165 | - | 300 | 350 |
|  | 2003 год | 816,3 | - | - | - | - | - | 166,3 | - | 300 | 350 |
|  | 2004 год | 820 | - | - | - | - | - | 170 | - | 300 | 350 |
|  | Итого | 2451,3 | - | - | - | - | - | 501,3 | - | 900 | 1050 |

Продолжение таблицы

| 48. | Строительство радиотелевизионной передающей станции, г.Калининград |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2002 год | 80 | 20 | - | 20 | - | 10 | 21 | - | - | 29 |
|  | 2003 год | 130 | 20 | 20 | - | - | 10 | 40 | - | - | 60 |
|  | 2004 год | 160 | 20 | 20 | - | - | 10 | 50 | - | - | 80 |
|  | 2005 год | 210 | 20 | 20 | - | - | 10 | 70 | - | - | 110 |
|  | 2006-2010 годы | 1000 | 150 | 150 | - | - | 50 | 355 | - | - | 445 |
|  | Итого | 1580 | 230 | 210 | 20 | - | 90 | 536 | - | - | 724 |
| 49. | Развитие внутризоновой цифровой сети связи с применением волоконно-оптических линий связи, ОАО "Электросвязь", г.Калининград |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2006-2010 годы | 209,6 | - | - | - | - |  | 62,9 | - | 146,7 | - |
|  | Итого | 209,6 | - | - | - | - | - | 62,9 | - | 146,7 | - |
| 50 | Развитие объектов телефонной связи в Калининградской области |  | - | - | - |  | - |  | - |  |  |
|  | 2006-2010 | 181,6 | - |  |  |  |  | 49,2 |  | 132,4 |  |
|  | ИТОГО | 181,6 | - | - | - | - | - | 49,2 | - | 132,4 | - |
| Топливно-энергетический комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2002 год | 4065,95 | 358 | 300 | 58 | - | 103,97 | 914,6 | 118 | - | 2571,38 |
|  | 2003 год | 5557,76 | 302 | 280 | 22 | - | 115,01 | 1150,5 | 198 | - | 3792,25 |
|  | 2004 год | 5981,05 | 248,9 | 230 | 18,9 | - | 171,55 | 1131,5 | - | - | 4429,1 |
|  | 2005 год | 5680,8 | 250 | 230 | 20 | - | 191,17 | 1119,5 | - | - | 4120,13 |
|  | 2006-2010 годы | 22526,54 | 66 | - | 66 | - | 207 | 7209,2 | 580 | 3962 | 10502,3 |
|  | ИТОГО | 43812,1 | 1224,9 | 1040 | 184 | - | 788,7 | 11525,3 | 896 | 3962 | 25415,2 |
| 51 | Реконструкция действующего газопровода с целью расширения мощности до 1050 млн.куб.м, ЗАО "Газ-Ойл" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2002 год | 130 | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | 100 |
|  | 2003 год | 230 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | 200 |
|  | 2004 год | 230 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | 200 |
|  | 2005 год | 132,9 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | 102,9 |
|  | Итого | 722,9 | 120 | 90 | 30 | - | - | - | - | - | 602,9 |
| 52 | Строительство магистрального газопровода, ЗАО "Газ-Ойл" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2006-2010 годы | 6100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6100 |
|  | Итого | 6100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6100 |

Продолжение таблицы

| 53 | Сооружение подземного хранилища газа, ЗАО "Газ-Ойл" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2002 год | 304 | - | - | - | - | - | 200 | - | - | 104 |
|  | 2003 год | 966,3 | - | - | - | - | - | 300 | - | - | 666,3 |
|  | 2004 год | 667,6 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | 567,6 |
|  | 2005 год | 581 | - | - | - | - | - | 34,5 | - | - | 546,5 |
|  | 2006-2010 годы | 542,9 | - | - | - | - | - | 354,8 | - | - | 188,1 |
|  | Итого | 3061,8 | - | - | - | - | - | 989,3 | - | - | 2072,5 |
| 54 | Газификация районов и городов Калининградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2002 год | 84 | 24 | - | 24 | - | 19 | 4 | - | - | 37 |
|  | 2003 год | 81 | 20 | - | 20 | - | 19 | 4 | - | - | 38 |
|  | 2004 год | 64 | 16 | - | 16 | - | 33 | 4 | - | - | 11 |
|  | 2005 год | 69 | 17 | - | 17 | - | 34 | 1,5 | - | - | 16,5 |
|  | 2006-2010 годы | 240 | 66 | - | 66 | - | 92 | 6 | - | - | 76 |
|  | Итого | 538 | 143 | - | 143 | - | 197 | 19,5 | - | - | 178,5 |
| 55 | Строительство отводов газопровода в городах Советске, Немане, Черняховске, Светлом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2002 год | 120,8 | - | - | - | - | - | 60,4 | - | - | 60,4 |
|  | 2003 год | 181 | - | - | - | - | - | 90,5 | - | - | 90,5 |
|  | 2004 год | 181 | - | - | - | - | - | 90,5 | - | - | 90,5 |
|  | 2005 год | 181,5 | - | - | - | - | - | 90,5 | - | - | 91 |
|  | 2006-2010 годы | 181 | - | - | - | - | - | 90,5 | - | - | 90,5 |
|  | Итого | 845,3 | - | - | - | - | - | 422,4 | - | - | 422,9 |
| 56 | Строительство ТЭЦ-2 (1-й энергоблок-2002-2005 г.г.), ОАО "Калининградская ТЭЦ-2", г.Калининград**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2002 год | 2262,85 | 300 | 300 | - | - | 48,27 | 151 | - | - | 1763,5 |
|  | 2003 год | 2800,46 | 250 | 250 | - | - | 55,01 | 250 | - | - | 2245,4 |
|  | 2004 год | 3241,55 | 200 | 200 | - | - | 59,55 | 349 | - | - | 2633 |
|  | 2005 год | 2949,4 | 200 | 200 | - | - | 72,17 | 404 | - | - | 2273,2 |
|  | 2006-2010 годы | 1845,74 | - | - | - | - | - | 767 | - | - | 1078,7 |
|  | Итого | 13100 | 950 | 950 | - | - | 235 | 1 921 | - | - | 9 994 |
| 57 | Реконструкция ТЭЦ-1, г.Калининград |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2004 год | 171 | - | - | - | - | 19 | 62 | - | - | 90 |
|  | 2005 год | 171 | - | - | - | - | 19 | 62 | - | - | 90 |
|  | 2006-2010 годы | 342 | - | - | - | - | 38 | 124 | - | - | 180 |
|  | Итого | 684 | - | - | - | - | 76 | 248 | - | - | 360 |

Продолжение таблицы

| 58 | Реконструкция ГРЭС-2, г.Светлый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2004 год | 393 | - | - | - | - | 15 | 93 | - | - | 285 |
|  | 2005 год | 559 | - | - | - | - | 18 | 93 | - | - | 448 |
|  | 2006-2010 годы | 730 | - | - | - | - | 55 | 186 | - | - | 489 |
|  | Итого | 1682 | - | - | - | - | 88 | 372 | - | - | 1222 |
| 59 | Реконструкция ТЭЦ, г.Гусев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2006-2010 годы | 422 | - | - | - | - | 22 | 200 | - | - | 200 |
|  | Итого | 422 | - | - | - | - | 22 | 200 | - | - | 200 |
| 60 | Строительство ГЭС-3, г.Правдинск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2006-2010 годы | 90,1 | - | - | - | - |  | 90,1 | - | - | - |
|  | Итого | 90,1 | - | - | - | - | - | 90,1 | - | - | - |
| 61 | Строительство ГЭС-4, г.Правдинск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2006-2010 годы | 29,8 | - | - | - | - | - | 29,8 | - | - | - |
|  | Итого | 29,8 | - | - | - | - | - | 29,8 | - | - | - |
| 62 | Строительство ветроэлектростанции ВЭС 4,5 МВт, пос.Куликово, Зеленоградский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2002 год | 19,1 | - | - | - | - | - | 19,1 | - | - | - |
|  | Итого | 19,1 | - | - | - | - | - | 19,1 | - | - | - |
| 63 | Реализация программы энергосбережения в Калининградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2002 год | 183,5 | - | - | - | - | 27 | 50,1 | - | - | 106,4 |
|  | 2003 год | 218 | - | - | - | - | 33 | 33 | - | - | 152 |
|  | 2004 год | 218 | - | - | - | - | 33 | 33 | - | - | 152 |
|  | 2005 год | 220 | - | - | - | - | 34 | 34 | - | - | 152 |
|  | Итого | 839,5 | - | - | - | - | 127 | 150,1 | - | - | 562,4 |
| 64 | Перевод котельных на местные виды топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2002 год | 13,7 | 4 | - | 4 | - | 9,7 | - | - | - | - |
|  | 2003 год | 10 | 2 | - | 2 | - | 8 | - | - | - | - |
|  | 2004 год | 14,9 | 2,9 | - | 2,9 | - | 12 | - | - | - | - |
|  | 2005 год | 17 | 3 | - | 3 | - | 14 | - | - | - | - |
|  | Итого | 55,6 | 11,9 | - | 11,9 | - | 43,7 | - | - | - | - |

Продолжение таблицы

| 65 | Строительство припортовой нефтебазы ОАО "Лукойл-Калининградморнефт", пос.Ижевское, Светловский городской округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2006-2010 годы | 774 | - | - | - | - | - | 194 | 580 | - | - |
|  | Итого | 774 | - | - | - | - | - | 194 | 580 | - | - |
| 66 | Создание газонаполнительной станции с АГЗС ОАО "Лукойл-Калининградморнефть", пос.Нивенское, Гурьевский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2002 год | 148 | - | - | - | - | - | 30 | 118 | - | - |
|  | 2003 год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 2004 год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 2005 год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 2006-2010 годы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого | 148 | - | - | - | - | - | 30 | 118 | - | - |
| 67 | Обустройство нефтяного месторождения Д-6 на шельфе Балтийского моря, ОАО "Лукойл-Калининградморнефть" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2002 год | 800 | - | - | - | - | - | 400 | - | - | 400 |
|  | 2003 год | 800 | - | - | - | - | - | 400 | - | - | 400 |
|  | 2004 год | 800 | - | - | - | - | - | 400 | - | - | 400 |
|  | 2005 год | 800 | - | - | - | - | - | 400 | - | - | 400 |
|  | 2006-2010 годы | 3871 | - | - | - | - | - | 1771 | - | - | 2100 |
|  | Итого | 7071 | - | - | - | - | - | 3371 | - | - | 3700 |
| 68 | Строительство завода по переработке газового конденсата, г.Светлый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2003 год | 271 | - | - | - | - | - | 73 | 198 | - | - |
|  | Итого | 271 | - | - | - | - | - | 73 | 198 | - | - |
| 69 | Строительство завода по производству полиэтилена, этилена и переработки широкой фракции легких углеродов, г.Светлый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2006-2010 годы | 7358 | - | - | - | - | - | 3396 | - | 3962 | - |
|  | Итого | 7358 | - | - | - | - | - | 3396 | - | 3962 | - |

Продолжение таблицы

| Рыбопромышленный комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2003 год | 182,5 |  | - | - | - | - | - | 38,5 | 144 | - | - |
|  | 2004 год | 130 |  | - | - | - | - | - | 28 | 102 | - | - |
|  | 2005 год | 130 |  | - | - | - | - | - | 28 | 102 | - | - |
|  | Итого | 442,5 |  | - | - | - | - | - | 94,5 | 348 | - | - |
| 70 | Строительство завода по выращиванию угря |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2003 год | 49,5 |  | - | - | - | - | - | 10 | 39,5 | - | - |
|  | Итого | 49,5 |  | - | - | - | - | - | 10 | 39,5 | - | - |
| 71 | Модернизация 7 судов-тунцеловов, РПК "Морская звезда", г.Калининград |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2003 год | 130 |  | - | - | - | - | - | 28 | 102 | - | - |
|  | 2004 год | 130 |  | - | - | - | - | - | 28 | 102 | - | - |
|  | 2005 год | 130 |  | - | - | - | - | - | 28 | 102 | - | - |
|  | Итого | 390 |  | - | - | - | - | - | 84 | 306 | - | - |
| 72 | Реконструкция котельной рыбо-ловецкого колхоза "За Родину" пос.Взморье, Зеленоградский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
|  | 2003 год | 3 |  | - | - | - | - | - | 0,5 | 2,5 | - | - |
|  | Итого | 3 |  | - | - | - | - | - | 0,5 | 2,5 | - | - |
| Аграрно-промышленный комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2002 год |  | 422 | 50 | - | 50 |  | 8 | 96 | 18 | 250 | - |
|  | 2003 год |  | 496 | 55 | - | 55 |  | 16 | 125 | 50 | 250 | - |
|  | 2004 год |  | 535 | 50 | - | 50 |  | 20 | 155 | 60 | 250 | - |
|  | 2005 год |  | 545 | 50 | - | 50 |  | 20 | 160 | 65 | 250 | - |
|  | 2006-2010 годы |  | 1272,5 | 370 | 100 | 270 |  | 54 | 278,5 | 320 | 250 | - |
|  | Итого |  | 3270,5 | 575 | 100 | 475 |  | 118 | 814,5 | 513 | 1250 | - |
| 73 | Техническое перевооружение сельского хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2002 год |  | 122 | 50 | - | 50 | - | 8 | 46 | 18 | - | - |
|  | 2003 год |  | 196 | 55 | - | 55 | - | 16 | 75 | 50 | - | - |
|  | 2004 год |  | 235 | 50 | - | 50 | - | 20 | 105 | 60 | - | - |
|  | 2005 год |  | 245 | 50 | - | 50 | - | 20 | 110 | 65 | - | - |
|  | 2006-2010 год |  | 507 | 270 | - | 270 | - | 54 | 133 | 50 | - | - |
|  | Итого |  | 1305 | 475 | - | 475 | - | 118 | 469 | 243 | - | - |
| 74 | Создание солодовенного производства, ООО "Неманский солод", г.Калининград |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2002 год |  | 300 | - | - | - | - | - | 50 | - | 250 | - |
|  | 2003 год |  | 300 | - | - | - | - | - | 50 | - | 250 | - |
|  | 2004 год |  | 300 | - | - | - | - | - | 50 | - | 250 | - |

Продолжение таблицы

|  | 2005 год | 300 | - | - | - | - | - | 50 | - | 250 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2006-2010 годы | 300 | - | - | - | - | - | 50 | - | 250 | - |
|  | Итого | 1500 | - | - | - | - | - | 250 | - | 1250 | - |
| 75 | Комплексное развитие системы высопродуктивного животноводства в Калининградской области, ФГУП "Калининградское", пос.Малое Исаково, Гурьевский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2006-2010 годы | 252,5 | 100 | 100 | - | - | - | 52,5 | 100 | - | - |
|  | Итого | 252,5 | 100 | 100 | - | - | - | 52,5 | 100 | - | - |
| 76 | Организация производства зернобобовых культур, ЗАО "Кулешовское", пос.Хлебниково Краснознаменский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2006-2010 годы | 213 | - | - | - | - | - | 43 | 170 | - | - |
|  | Итого | 213 | - | - | - |  | - | 43 | 170 | - | - |
| Туристско-рекреационный комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2002 год | 555 | 32 | - | 32 | - | 16 | 202 | 299,4 | - | 5,6 |
|  | 2003 год | 263,2 | 32 | - | 32 | - | 16 | 85,2 | 124,4 | - | 5,6 |
|  | 2004 год | 67,6 | 30 | - | 30 | - | 16 | 2,6 | 13,4 | - | 5,6 |
|  | 2005 год | 172,1 | 30 | - | 30 | - | 16 | 64,8 | 55,7 | - | 5,6 |
|  | 2006-2010 годы | 1321 | 146 | - | 146 | - | 80 | 150 | 917,4 | - | 27,6 |
|  | Итого | 2378,9 | 270 | - | 270 |  | 144 | 504,6 | 1410,3 | - | 50 |
| 77 | Реконструкция санатория "Зеленоградск", г.Зеленоградск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2004 год | 11,6 | - | - | - | - | - | 2,6 | 9 | - | - |
|  | Итого | 11,6 | - | - | - |  | - | 2,6 | 9 | - | - |
| 78 | Строительство 2-й очереди гостиничного комплекса "Русь", г.Светлогорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2002 год | 75 | - | - | - | - | - | 25 | 50 | - | - |
|  | 2003 год | 75 | - | - | - | - | - | 25 | 50 | - | - |
|  | Итого | 150 | - | - | - | - | - | 50 | 100 | - | - |
| 79 | Реконструкция пансионата "Балтика", г.Светлогорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2005 год | 86,5 | - | - | - | - | - | 59,2 | 27,3 | - | - |
|  | Итого | 86,5 | - | - | - | - | - | 59,2 | 27,3 | - | - |

Продолжение таблицы

| 80 | Реконструкция пансионата "Волна", г.Светлогорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2005 год | 29,6 | - | - | - | - | - | 5,6 | 24 | - | - |
|  | Итого | 29,6 | - | - | - |  | - | 5,6 | 24 | - | - |
| 81 | Строительство гостинично-реабилитационного комплекса, г.Светлогорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2002 год | 72 | - | - | - | - | - | 17 | 55 | - | - |
|  | Итого | 72 | - | - | - |  | - | 17 | 55 | - | - |
| 82 | Развитие инфраструктуры и зоны отдыха города-курорта федерального значения Светлогорска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2002 год | 21 | 14 | - | 14 | - | 7 | - | - | - | - |
|  | 2003 год | 21 | 14 | - | 14 | - | 7 | - | - | - | - |
|  | 2004 год | 20 | 13 | - | 13 | - | 7 | - | - | - | - |
|  | 2005 год | 20 | 13 | - | 13 | - | 7 | - | - | - | - |
|  | 2006-2010 год | 98 | 63 | - | 63 | - | 35 | - | - | - | - |
|  | Итого | 180 | 117 | - | 117 | - | 63 | - | - | - | - |
| 83 | Развитие инфраструктуры и зоны отдыха города-курорта федерального значения Зеленоградска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2002 год | 21 | 14 | - | 14 | - | 7 | - | - | - | - |
|  | 2003 год | 21 | 14 | - | 14 | - | 7 | - | - | - | - |
|  | 2004 год | 20 | 13 | - | 13 | - | 7 | - | - | - | - |
|  | 2005 год | 20 | 13 | - | 13 | - | 7 | - | - | - | - |
|  | 2006-2010 год | 98 | 63 | - | 63 | - | 35 | - | - | - | - |
|  | Итого | 180 | 117 | - | 117 | - | 63 | - | - | - | - |
| 84 | Проведение природоохранных мероприятий, развитие туристско-рекреационного потенциала Балтийской косы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2002 год | 16 | 4 | - | 4 | - | 2 | - | 4,4 | - | 5,6 |
|  | 2003 год | 16 | 4 | - | 4 | - | 2 | - | 4,4 | - | 5,6 |
|  | 2004 год | 16 | 4 | - | 4 | - | 2 | - | 4,4 | - | 5,6 |
|  | 2005 год | 16 | 4 | - | 4 | - | 2 | - | 4,4 | - | 5,6 |
|  | 2006-2010 год | 80 | 20 | - | 20 | - | 10 | - | 22,4 | - | 27,6 |
|  | Итого | 144 | 36 | - | 36 | - | 18 | - | 40 | - | 50 |

Продолжение таблицы

| 85 | Строительство торгово-промышленной зоны ЗАО "Корпорация "П и К", пос.Большое Исаково, Гурьевский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2006-2010 годы | 1045 | - | - | - | - | - | 150 | 895 | - | - |
|  | Итого | 1045 | - | - | - | - | - | 150 | 895 | - | - |
| 86 | Строительство международного выставочного центра, ОАО "Балтик - Экспо", г.Калининград |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2002 год | 350 | - | - | - | - | - | 160 | 190 | - | - |
|  | 2003 год | 130,2 | - | - | - | - | - | 60,2 | 70 | - | - |
|  | Итого | 480,2 | - | - | - | - | - | 220,2 | 260 | - | - |
| Экология и природопользование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2002 год | 218,75 | 36 | 10 | 26 | - | 20,75 | 15 | - | - | 147 |
|  | 2003 год | 294,5 | 35,55 | 10,55 | 25 | - | 42,95 | 5 | - | - | 211 |
|  | 2004 год | 415,5 | 40,5 | 10,5 | 30 | - | 50 | 26 | 39 | - | 260 |
|  | 2005 год | 408,5 | 45,5 | 10,5 | 35 | - | 57 | 5 | - | - | 301 |
|  | 2006-2010 годы | 2108,45 | 601,8 | 86,3 | 515,5 | - | 183,75 | 113,9 | 226 | - | 983 |
|  | Итого | 3445,7 | 759,35 | 127,85 | 631,5 | - | 354,45 | 164,9 | 265 | - | 1902 |
| 87 | Берегоукрепление Балтийского моря |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2002 год | 30 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | 20 |
|  | 2003 год | 45 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | 35 |
|  | 2004 год | 55 | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | 40 |
|  | 2005 год | 55 | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | 40 |
|  | 2006-2010 годы | 315,5 | 155,5 | - | 155,5 | - | - | - | - | - | 160 |
|  | Итого | 500,5 | 205,5 | - | 205,5 | - | - | - | - | - | 295 |
| 88 | Инженерная защита г.Калининграда и населенных пунктов области от наводнений и затоплений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2002 год | 147 | 16 | - | 16 | - | 15 | 10 | - | - | 106 |
|  | 2003 год | 200 | 15 | - | 15 | - | 30 | - | - | - | 155 |
|  | 2004 год | 249 | 15 | - | 15 | - | 35 | - | - | - | 199 |
|  | 2005 год | 300 | 20 | - | 20 | - | 40 | - | - | - | 240 |
|  | 2006-2010 годы | 1110 | 270 | - | 270 | - | 120 | - | - | - | 720 |
|  | Итого | 2006 | 336 | - | 336 | - | 240 | 10 | - | - | 1420 |
| 89 | Выполнение мелиоративных работ***** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2002 год | 12,75 | 10 | 10 | - | - | 2,75 | - | - | - | - |
|  | 2003 год | 18,5 | 10,55 | 10,55 | - | - | 7,95 | - | - | - | - |

Продолжение таблицы

|  | 2004 год | 18,5 | 10,5 | 10,5 | - | - | 8 | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2005 год | 18,5 | 10,5 | 10,5 | - | - | 8 | - | - | - | - |
|  | 2006-2010 годы | 81,75 | 60 | 60 | - | - | 21,75 | - | - | - | - |
|  | Итого | 150 | 101,55 | 101,55 | - | - | 48,45 | - | - | - | - |
| 90 | Создание экологического центра утилизации и реновации, на базе ОАО судоремонтного завода "Преголь", г.Калининград |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2006-2010 годы | 103 | - | - | - | - | - | 20 | 83 | - | - |
|  | Итого | 103 | - | - | - | - | - | 20 | 83 | - | - |
| 91 | Утилизация специальной техники и техногенных отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2006-2010 годы | 103 | - | - | - | - | - | 20 | 83 | - | - |
|  | Итого | 103 | - | - | - | - | - | 20 | 83 | - | - |
| 92 | Подъем и утилизация затопленных в прибрежной зоне Балтийского моря кораблей, судов и других объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2006-2010 годы | 50,2 | 26,3 | 26,3 | - | - | - | 23,9 | - | - | - |
|  | Итого | 50,2 | 26,3 | 26,3 | - | - | - | 23,9 | - | - | - |
| 93 | Добыча и переработка торфа, ООО "Торфо", пос.Краснополянское, Черняховский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2004 год | 60 | - | - | - | - | - | 21 | 39 | - | - |
|  | Итого | 60 | - | - | - | - | - | 21 | 39 | - | - |
| 94 | Улучшение материальной базы службы лесного хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2002 год | 29 | - | - | - | - | 3 | 5 | - | - | 21 |
|  | 2003 год | 31 | - | - | - | - | 5 | 5 | - | - | 21 |
|  | 2004 год | 33 | - | - | - | - | 7 | 5 | - | - | 21 |
|  | 2005 год | 35 | - | - | - | - | 9 | 5 | - | - | 21 |
|  | 2006-2010 годы | 165 | - | - | - | - | 42 | 20 | - | - | 103 |
|  | Итого | 293 | - | - | - | - | 66 | 40 | - | - | 187 |
| 95 | Строительство полигона утилизации бытовых и промышленных отходов с мусоросортировочным заводом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2006-2010 годы | 180 | 90 | - | 90 | - | - | 30 | 60 | - | - |
|  | Итого | 180 | 90 | - | 90 | - | - | 30 | 60 | - | - |

Продолжение таблицы

| Жилищно-коммунальный комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2002 год | 683 | 83 | - | 83 | - | 25 | - | - | - | 575 |
|  | 2003 год | 1087 | 114 | - | 114 | - | 56 | - | 20 | - | 897 |
|  | 2004 год | 1232 | 113 | - | 113 | - | 59 | - | 30 | - | 1030 |
|  | 2005 год | 1522 | 133 | - | 133 | - | 84 | - | 40 | - | 1265 |
|  | 2006-2010 годы | 4420 | 632 | - | 632 | - | 446 | 36 | 331 | - | 2975 |
|  | Итого | 8944 | 1075 | - | 1075 | - | 670 | 36 | 421 | - | 6742 |
| 96 | Разработка территориальной комплексной схемы градостроительного планирования территории Калининградской области, в том числе градостроительной документации территорий особого регулирования федерального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2002 год | 10 | 5 | - | 5 | - | 5 | - | - | - | - |
|  | 2003 год | 10 | 5 | - | 5 | - | 5 | - | - | - | - |
|  | Итого | 20 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - |
| 97 | Создание и ведение государственного градостроительного кадастра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2004 год | 7 | 3 | - | 3 | - | 4 | - | - | - | - |
|  | 2005 год | 7 | 3 | - | 3 | - | 4 | - | - | - | - |
|  | 2006-2010 годы | 35 | 15 | - | 15 | - | 20 | - | - | - | - |
|  | Итого | 49 | 21 | - | 21 | - | 28 | - | - | - | - |
| 98 | Строительство жилья для граждан, уволенных в запас или отставку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2002 год | 8 | 8 | - | 8 | - | - | - |  | - |  |
|  | 2003 год | 192 | 39 | - | 39 | - | 31 | - | 20 | - | 102 |
|  | 2004 год | 300 | 40 | - | 40 | - | 35 | - | 30 | - | 195 |
|  | 2005 год | 400 | 50 | - | 50 | - | 40 | - | 40 | - | 270 |
|  | 2006-2010 годы | 1700 | 250 | - | 250 | - | 94 | - | 331 | - | 1025 |
|  | Итого | 2600 | 387 | - | 387 | - | 200 | - | 421 | - | 1592 |
| 99 | Ввод в эксплуатацию первой очереди объединенных очистных сооружений с канализационными объектами и сетями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы

|  | 2002 год | 290 | 50 | - | 50 | - | 20 | - | - | - | 220 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2003 год | 470 | 50 | - | 50 | - | 20 | - | - | - | 400 |
|  | 2004 год | 470 | 50 | - | 50 | - | 20 | - | - | - | 400 |
|  | 2005 год | 490 | 50 | - | 50 | - | 40 | - | - | - | 400 |
|  | Итого | 1720 | 200 | - | 200 | - | 100 | - | - | - | 1420 |
| 100 | Ввод в эксплуатацию второй очереди объединенных очистных сооружений с канализационными объектами и сетями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2002 год | 325 | - | - | - | - | - | - | - | - | 325 |
|  | 2003 год | 365 | - | - | - | - | - | - | - | - | 365 |
|  | 2004 год | 405 | - | - | - | - | - | - | - | - | 405 |
|  | 2005 год | 555 | - | - | - | - | - | - | - | - | 555 |
|  | 2006-2010 годы | 2225 | 165 | - | 165 | - | 260 | - | - | - | 1800 |
|  | Итого | 3875 | 165 | - | 165 | - | 260 | - | - | - | 3450 |
| 101 | Строительство и реконструкция объектов канализации и очистных сооружений Калининградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2002 год | 50 | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - | 30 |
|  | 2003 год | 50 | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - | 30 |
|  | 2004 год | 50 | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - | 30 |
|  | 2005 год | 70 | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | 40 |
|  | 2006-2010 годы | 280 | 130 | - | 130 | - | - | - | - | - | 150 |
|  | Итого | 500 | 220 | - | 220 | - | - | - | - | - | 280 |
| 102 | Строительство и реконструкция водозаборных сооружений и объектов водоснабжения области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2006-2010 годы | 180 | 72 | - | 72 | - | 72 | 36 | - | - | - |
|  | Итого | 180 | 72 | - | 72 | - | 72 | 36 | - | - | - |
| ##### Объекты социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2002 год | 275,14 | 73 | - | 73 | - | 64,14 | 32 | - | 6 | 100 |
|  | 2003 год | 318,2 | 82,8 | - | 82,8 | - | 55,1 | 74,3 | - | 6 | 100 |
|  | 2004 год | 319,5 | 79,7 | - | 79,7 | - | 46,2 | 87,6 | - | 6 | 100 |
|  | 2005 год | 324,1 | 113,1 | - | 113,1 | - | 105,5 | 84,5 | - | 6 | 15 |
|  | 2006-2010 годы | 933,1 | 394,8 | - | 394,8 | - | 356,6 | 126,9 | - | 14 | 40,8 |
|  | Итого | 2170,04 | 743,4 | - | 743,4 | - | 627,54 | 405,3 | - | 38 | 355,8 |
| Образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2002 год | 31,3 | 2,3 | - | 2,3 | - | 3 | 26 | - | - | - |
|  | 2003 год | 73,3 | 15,5 | - | 15,5 | - | 9,5 | 48,3 | - | - | - |
|  | 2004 год | 84,5 | 17 | - | 17 | - | 10,9 | 56,6 | - | - | - |
|  | 2005 год | 82,9 | 23,8 | - | 23,8 | - | 10,6 | 48,5 | - | - | - |

Продолжение таблицы

|  | 2006-2010 годы | 191,9 | 45,7 | - | 45,7 | - | 61,3 | 84,9 | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого | 463,9 | 104,3 | - | 104,3 | - | 95,3 | 264,3 | - | - | - |
| 103 | Модернизация научной и материально-технической базы Калининградского государственного технического университета, г.Калининград |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2002 год | 11 | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - |
|  | 2003 год | 21 | 5 | - | 5 | - | 5 | 11 | - | - | - |
|  | 2004 год | 21,9 | 4,9 | - | 4,9 | - | 6 | 11 | - | - | - |
|  | 2005 год | 24,6 | 6,6 | - | 6,6 | - | 6 | 12 | - | - | - |
|  | 2006-2010 годы | 12,4 | - | - | - | - | - | 12,4 | - | - | - |
|  | Итого | 90,9 | 16,5 | - | 16,5 | - | 17 | 57,4 | - | - | - |
| 104 | Реконструкция учебных корпусов и модернизация научно-технической базы Калининградского государственного университета, г.Калининград |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2002 год | 20,3 | 2,3 | - | 2,3 | - | 3 | 15 | - | - | - |
|  | 2003 год | 32,3 | 7,3 | - | 7,3 | - | 4 | 21 | - | - | - |
|  | 2004 год | 32,6 | 7,6 | - | 7,6 | - | 4 | 21 | - | - | - |
|  | 2005 год | 38,7 | 13,7 | - | 13,7 | - | 4 | 21 | - | - | - |
|  | 2006-2010 годы | 17,5 | - | - | - | - |  | 17,5 | - | - | - |
|  | Итого | 141,4 | 30,9 | - | 30,9 | - | 15 | 95,5 | - | - | - |
| 105 | Реконструкция учебного корпуса Балтийской государственной академии, г.Калининград |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2003 год | 20 | 3,2 | - | 3,2 | - | 0,5 | 16,3 | - | - | - |
|  | 2004 год | 30 | 4,5 | - | 4,5 | - | 0,9 | 24,6 | - | - | - |
|  | 2005 год | 19,6 | 3,5 | - | 3,5 | - | 0,6 | 15,5 | - | - | - |
|  | Итого | 69,6 | 11,2 | - | 11,2 | - | 2 | 56,4 | - | - | - |
| 106 | Строительство регионального центра русского языка и славянской культуры Калининградского государственного университета, г.Калининград |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2006-2010 годы | 66 | 3 | - | 3 | - | 8 | 55 | - | - | - |
|  | Итого | 66 | 3 | - | 3 | - | 8 | 55 | - | - | - |

Продолжение таблицы

| 107 | Строительство школы, пос.Мельниково, Зеленоградский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2006-2010 годы | 26,4 |  | 11,5 | - | 11,5 | - | 14,9 | - | - | - | - |
|  | Итого | 26,4 |  | 11,5 | - | 11,5 | - | 14,9 | - | - | - | - |
| 108 | Строительство детского сада для детей с нарушением речи, Ленинградский район, г.Калининград |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2006-2010 годы | 29 |  | 14 | - | 14 | - | 15 | - | - | - | - |
|  | Итого | 29 |  | 14 | - | 14 | - | 15 | - | - | - | - |
| 109 | Строительство детского сада для детей с нарушением интеллекта, Московский район, г.Калининград |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2006-2010 годы | 29 |  | 14 | - | 14 | - | 15 | - | - | - | - |
|  | Итого | 29 |  | 14 | - | 14 | - | 15 | - | - | - | - |
| 110 | Реконструкция специального профессионального училища закрытого типа на базе профессионального училища № 18, г.Неман |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2006-2010 годы | 11,6 |  | 3,2 | - | 3,2 | - | 8,4 | - | - | - | - |
|  | Итого | 11,6 |  | 3,2 | - | 3,2 | - | 8,4 | - | - | - | - |
| Культура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2002 год |  | 20 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - |
|  | 2003 год |  | 30 | 10 | - | 10 | - | - | 20 | - | - | - |
|  | 2004 год |  | 40 | 15 | - | 15 | - | - | 25 | - | - | - |
|  | 2005 год |  | 70 | 30 | - | 30 | - | 10 | 30 | - | - | - |
|  | 2006-2010 годы |  | 247 | 157,6 | - | 157,6 | - | 59,4 | 30 | - | - | - |
|  | Итого |  | 407 | 222,6 | - | 222,6 | - | 79,4 | 105 | - | - | - |
| 111 | Строительство многофункционального образовательно-жилищного комплекса Калининградского областного музыкального колледжа, г.Калининград |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2005 год |  | 20 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - |
|  | 2006-2010 годы |  | 20 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - |
|  | Итого |  | 40 | 20 | - | 20 | - | 20 | - | - | - | - |

Продолжение таблицы

| 112 | Реконструкция Калининградского драматического театра, г.Калининград |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2006-2010 годы | 20,7 | 15 | - | 15 | - | 5,7 | - | - | - | - |
|  | Итого | 20,7 | 15 | - | 15 | - | 5,7 | - | - | - | - |
| 113 | Реконструкция областного театра юного зрителя "Молодежный, г.Советск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2006-2010 годы | 9,2 | 2,7 | - | 2,7 | - | 6,5 | - | - | - | - |
|  | Итого | 9,2 | 2,7 | - | 2,7 | - | 6,5 | - | - | - | - |
| 114 | Реконструкция и техническое перевооружение Калининградской областной филармонии, г.Калининград |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2006-2010 годы | 9,1 | 2,7 | - | 2,7 | - | 6,4 | - | - | - | - |
|  | Итого | 9,1 | 2,7 | - | 2,7 | - | 6,4 | - | - | - | - |
| 115 | Реконструкция Калининградской областной универсальной научной библиотеки, г.Калининград |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2006-2010 годы | 14 | 4,2 | - | 4,2 | - | 9,8 | - | - | - | - |
|  | Итого | 14 | 4,2 | - | 4,2 | - | 9,8 | - | - | - | - |
| 116 | Реконструкция учебного корпуса и общежития Калининградского областного колледжа культуры и искусства, г.Советск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2006-2010 годы | 8 | 4 | - | 4 | - | 4 | - | - | - | - |
|  | Итого | 8 | 4 | - | 4 | - | 4 | - | - | - | - |
| 117 | Реконструкция административного здания "Культурно-делового центра", г.Калининград |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2006-2010 годы | 88 | 71 | - | 71 | - | 17 | - | - | - | - |
|  | Итого | 88 | 71 | - | 71 | - | 17 | - | - | - | - |
| 118 | Завершение строительства Храма Христа Спасителя, г.Калининград |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2002 год | 20 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - |
|  | 2003 год | 30 | 10 | - | 10 | - | - | 20 | - | - | - |

Продолжение таблицы

|  | 2004 год | 40 | 15 | - | 15 | - | - | 25 | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2005 год | 50 | 20 | - | 20 | - | - | 30 | - | - | - |
|  | 2006-2010 годы | 60 | 30 | - | 30 | - | - | 30 | - | - | - |
|  | Итого | 200 | 85 | - | 85 | - | 10 | 105 | - | - | - |
| 119 | Техническое оснащение государственного архива, г.Калининград |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2006-2010 годы | 18 | 18 | - | 18 | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого | 18 | 18 | - | 18 | - | - | - | - | - | - |
| Восстановление культурных и архитектурных памятников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2003 год | 3,8 | 3 | - | 3 | - | 0,8 | - | - | - | - |
|  | 2004 год | 4,5 | 3,7 | - | 3,7 | - | 0,8 | - | - | - | - |
|  | 2005 год | 12,2 | 7,3 | - | 7,3 | - | 4,9 | - | - | - | - |
|  | 2006-2010 годы | 98,7 | 30,5 | - | 30,5 | - | 27,4 | - | - | - | 40,8 |
|  | Итого | 119,2 | 44,5 | - | 44,5 | - | 33,9 | - | - | - | 40,8 |
| 120 | Реставрация памятника истории и архитектуры ХIV века "Кафедральный собор", г.Калининград |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2006-2010 годы | 52 | 18,7 | - | 18,7 | - | 13,3 | - | - | - | 20 |
|  | Итого | 52 | 18,7 | - | 18,7 | - | 13,3 | - | - | - | 20 |
| 121 | Реставрация арки моста Королевы Луизы в г.Советск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2006-2010 годы | 15 | 8 | - | 8 | - | 7 | - | - | - | - |
|  | Итого | 15 | 8 | - | 8 | - | 7 | - | - | - | - |
| 122 | Реставрация памятника истории и культуры XIX века "Башня Врангеля", г.Калининград |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2006-2010 | 18,8 | 3,8 | - | 3,8 | - | 5 | - | - | - | 10 |
|  | Итого | 18,8 | 3,8 | - | 3,8 | - | 5 | - | - | - | 10 |
| 123 | Реставрация памятника архитектуры "Башня Дона", г.Калининград |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2005 год | 6,9 | 3,5 | - | 3,5 | - | 3,4 | - | - | - | - |
|  | 2006-2010 годы | 6 | - | - |  | - |  | - | - | - | 6 |
|  | Итого | 12,9 | 3,5 | - | 3,5 | - | 3,4 | - | - | - | 6 |
| 124 | Ремонт и реставрация захоронений советских воинов, установка мемориальных плит на братских могилах в городах и районах Калининградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2003 год | 3,8 | 3 | - | 3 | - | 0,8 | - | - | - | - |
|  | 2004 год | 4,5 | 3,7 | - | 3,7 | - | 0,8 | - | - | - | - |
|  | 2005 год | 5,3 | 3,8 | - | 3,8 | - | 1,5 | - | - | - | - |
|  | Итого | 13,6 | 10,5 | - | 10,5 | - | 3,1 | - | - | - | - |

Продолжение таблицы

| 125 | Реконструкция Музея янтаря, г.Калининград |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2006-2010 годы | 6,9 | - | - | - | - | 2,1 | - | - | - | 4,8 |
|  | Итого | 6,9 | - | - | - | - | 2,1 | - | - | - | 4,8 |
| Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2002 год | 201,84 | 60,7 | - | 60,7 | - | 41,14 | - | - | - | 100 |
|  | 2003 год | 183,1 | 51,3 | - | 51,3 | - | 31,8 | - | - | - | 100 |
|  | 2004 год | 168,5 | 44 | - | 44 | - | 24,5 | - | - | - | 100 |
|  | 2005 год | 124 | 47 | - | 47 | - | 62 | - | - | - | 15 |
|  | 2006-2010 годы | 274,5 | 146 | - | 146 | - | 128,5 | - | - | - | - |
|  | Итого | 951,94 | 349 | - | 349 | - | 287,94 | - | - | - | 315 |
| 126 | Строительство дома-интерната для психических хронических больных, г.Черняховск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2006-2010 годы | 38,5 | 28 | - | 28 | - | 10,5 | - | - | - | - |
|  | Итого | 38,5 | 28 | - | 28 | - | 10,5 | - | - | - | - |
| 127 | Строительство областного онкологического диспансера, г.Калининград |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2005 год | 60 | 15 | - | 15 | - | 30 | - | - | - | 15 |
|  | 2006-2010 годы | 120 | 60 | - | 60 | - | 60 | - | - | - | - |
|  | Итого | 180 | 75 | - | 75 | - | 90 | - | - | - | 15 |
| 128 | Строительство лечебного корпуса областного тубдиспансера, г.Калининград |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2002 год | 20 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - |
|  | 2003 год | 20 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - |
|  | 2004 год | 20 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - |
|  | 2005 год | 20 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - |
|  | Итого | 80 | 40 | - | 40 | - | 40 | - | - | - | - |
| 129 | Строительство регионального перинатального центра, г.Калининград |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2002 год | 20 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - |
|  | 2003 год | 20 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - |
|  | Итого | 40 | 20 | - | 20 | - | 20 | - | - | - | - |
| 130 | Строительство детского противотуберкулезного санатория, г.Светлогорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2004 год | 20 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - |
|  | 2005 год | 24 | 12 | - | 12 | - | 12 | - | - | - | - |
|  | 2006-2010 годы | 16 | 8 | - | 8 | - | 8 | - | - | - | - |
|  | Итого | 60 | 30 | - | 30 | - | 30 | - | - | - | - |

Продолжение таблицы

| 131 | Строительство хирургического корпуса на 200 коек детской областной больницы, г.Калининград |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2005 год | 20 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - |
|  | 2006-2010 годы | 100 | 50 | - | 50 | - | 50 | - | - | - | - |
|  | Итого | 120 | 60 | - | 60 | - | 60 | - | - | - | - |
| 132 | Реконструкция операционного блока и хирургического отделения Калининградской областной больницы, г.Калининград |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2002 год | 33,4 | 16,7 | - | 16,7 | - | 16,7 | - | - | - | - |
|  | 2003 год | 14,6 | 7,3 | - | 7,3 | - | 7,3 | - | - | - | - |
|  | Итого | 48 | 24 | - | 24 | - | 24 | - | - | - | - |
| 133 | Реконструкция учебного корпуса Калининградского высшего авиационно-технического училища для использования в качестве лечебно-диагностического центра Балтийского флота Министерства обороны Российской Федерации, г.Калининград |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2002 год | 128,44 | 24 | - | 24 | - | 4,44 | - | - | - | 100 |
|  | 2003 год | 128,5 | 24 | - | 24 | - | 4,5 | - | - | - | 100 |
|  | 2004 год | 128,5 | 24 | - | 24 | - | 4,5 | - | - | - | 100 |
|  | Итого | 385,44 | 72 | - | 72 | - | 13,44 | - | - | - | 300 |
| Физкультура и спорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | Реконструкция стадионов Калининградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2002 год | 22 | - | - | - |  | 10 | 6 |  | 6 |  |
|  | 2003 год | 22 | - | - | - |  | 10 | 6 |  | 6 |  |
|  | 2004 год | 22 | - | - | - |  | 10 | 6 |  | 6 |  |
|  | 2005 год | 22 | - | - | - |  | 10 | 6 |  | 6 |  |
|  | 2006-2010 годы | 81 | - | - | - |  | 55 | 12 |  | 14 |  |
|  | Итого | 169 | - | - | - |  | 95 | 36 | - | 38 | - |
| Пенитенциарная система |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2002 год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 2003 год | 6 | 3 | - | 3 | - | 3 | - | - | - | - |
|  | 2005 год | 13 | 5 | - | 5 | - | 8 | - | - | - | - |
|  | 2006-2010 годы | 40 | 15 | - | 15 | - | 25 | - | - | - | - |
|  | Итого | 59 | 23 | - | 23 | - | 36 | - | - | - | - |

Продолжение таблицы

| 135 | Строительство пенитенциарных учреждений в Калининградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2005 год | 13 | 5 | - | 5 | - | 8 | - | - | - | - |
|  | 2006-2010 годы | 40 | 15 | - | 15 | - | 25 | - | - | - | - |
|  | Итого | 53 | 20 | - | 20 | - | 33 | - | - | - | - |
| 136 | Строительство зданий в учреждении ОМ 216/13, пос.Славяновка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2003 год | 6 | 3 | - | 3 | - | 3 | - | - | - | - |
|  | Итого | 6 | 3 | - | 3 | - | 3 | - | - | - | - |
| Развитие рыночной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2002 год | 16 | - | - | - | - | 4 | 3,5 | - | - | 8,5 |
|  | 2003 год | 22 | 0,5 | - | 0,5 | - | 4,5 | 5 | - | - | 12 |
|  | 2004 год | 46,05 | 6,3 | - | 6,3 | - | 7,5 | 5 | - | - | 27,25 |
|  | 2005 год | 41,45 | 7,7 | - | 7,7 | - | 7,5 | 5 | - | - | 21,25 |
|  | 2006-2010 год | 130 | 21 | - | 21 | - | 25 | 25 | - | - | 59 |
|  | Итого | 255,5 | 35,5 | - | 35,5 | - | 48,5 | 43,5 | - | - | 128 |
| 137 | Развитие Калининградского инновационно-технологического центра, г.Калининград |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2002 год | 16 | - | - | - | - | 4 | 3,5 | - | - | 8,5 |
|  | 2003 год | 21 | - | - | - | - | 4 | 5 | - | - | 12 |
|  | 2004 год | 21,25 | - | - | - | - | 4 | 5 | - | - | 12,25 |
|  | 2005 год | 21,45 | 2,2 | - | 2,2 | - | 4 | 5 | - | - | 10,25 |
|  | 2006-2010 год | 98,9 | 13,9 | - | 13,9 | - | 19 | 25 | - | - | 41 |
|  | Итого | 178,6 | 16,1 | - | 16,1 | - | 35 | 43,5 | - | - | 84 |
| 138 | Создание специализированного образовательного центра с применением международных образовательных стандартов на базе Калининградского государственного университета, г.Калининград |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2004 год | 23,8 | 5,8 | - | 5,8 | - | 3 | - | - | - | 15 |
|  | 2005 год | 19 | 5 | - | 5 | - | 3 | - | - | - | 11 |
|  | 2006-2010 годы | 28,1 | 5,6 | - | 5,6 | - | 4,5 | - | - | - | 18 |
|  | Итого | 70,9 | 16,4 | - | 16,4 | - | 10,5 | - | - | - | 44 |
| 139 | Агентство регионального экономического развития, г.Калининград |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2003 год | 1 | 0,5 | - | 0,5 | - | 0,5 | - | - | - | - |
|  | 2004 год | 1 | 0,5 | - | 0,5 | - | 0,5 | - | - | - | - |
|  | 2005 год | 1 | 0,5 | - | 0,5 | - | 0,5 | - | - | - | - |
|  | 2006-2010 годы | 3 | 1,5 | - | 1,5 | - | 1,5 | - | - | - | - |
|  | Итого | 6 | 3 | - | 3 | - | 3 | - | - | - | - |

Продолжение таблицы

| НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2002 год | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
|  | 2003 год | 14,5 | 14,5 | - | - | 14,5 | - | - | - | - | - |
|  | 2004 год | 14,2 | 14,2 | - | - | 14,2 | - | - | - | - | - |
|  | 2005 год | 5,5 | 5,5 | - | - | 5,5 | - | - | - | - | - |
|  | Итого | 36,2 | 36,2 | - | - | 36,2 | - | - | - | - | - |
| 140 | Совершенствование правового механизма Особой экономической зоны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2002 год | 1,5 | 1,5 |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |
|  | 2003 год | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 2004 год | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 5,5 | 5,5 | - | - | 5,5 | - | - | - | - | - |
| 141 | Разработка экономических и организационных мер по привлечению инвестиций и улучшению инвестиционного климата в области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2003 год | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
|  | 2004 год | 3 | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
|  | Итого | 5 | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
| 142 | Разработка направлений развития Калининградской области как региона сотрудничества Российской Федерации и Европейского союза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2002 год | 0,5 | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - |
|  | 2003 год | 3 | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
|  | 2004 год | 2,5 | 2,5 | - | - | 2,5 | - | - | - | - | - |
|  | Итого | 6 | 6 | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
| 143 | Разработка прогноза развития Калининградской области с учетом геополитической ситуации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2003 год | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
|  | 2004 год | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
|  | Итого | 4 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - |

Продолжение таблицы

| 144 | Проведение сравнительного анализа и оценки альтернативных транспортных коридоров между Калининградской областью и остальной территорией России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2003 год | 3 | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
|  | Итого | 3 | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
| 145 | Проведение сравнительного анализа направлений развития топливно-энергетической базы Калининградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2003 год | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
|  | 2004 год | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
|  | Итого | 4 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
| 146 | Анализ развития малого бизнеса на территории Калининградской области и разработка механизмов создания благоприятных условий для его развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2004 год | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
|  | 2005 год | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
|  | Итого | 3 | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
| 147 | Создание информационно-аналитического, научно-консалтингового центра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2005 год | 3 | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
|  | Итого | 3 | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
| 148 | Разработка и внедрение технологий энергосбережения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2003 год | 0,5 | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - |
|  | 2004 год | 0,5 | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - |
|  | 2005 год | 0,5 | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - |
|  | Итого | 1,5 | 1,5 | - | - | 1,5 | - | - | - | - | - |

Продолжение таблицы

| 149 | Разработка программно-аппаратного комплекса по моделированию движения судов в акваториях портов и судоходного канала Калининградского региона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2004 | 1,2 | 1,2 | - | - | 1,2 | - | - | - | - | - |
|  | Итого | 1,2 | 1,2 | - | - | 1,2 | - | - | - | - | - |

* Подлежат ежегодному уточнению при разработке проектов федерального бюджета и федеральной адресной инвестиционной программы исходя из возможностей федерального бюджета.

** Подлежат ежегодному уточнению при разработке проекта областного бюджета исходя из его возможностей.

*** Средства, распределяемые федеральными министерствами и ведомствами, РАО "ЕС" России, РАО "Газпром", муниципальных образований.

**** В 2002 г. капитальные вложения финансируются по Федеральной целевой программе "Энергоэффективная экономика".

***** В 2002 г. капитальные вложения финансируются по Федеральной целевой программе "Повышение плодородия почв России (2002-2005 годы)".

________________

Руководитель Аппарата

Правительства Российской Федерации -

Министр Российской Федерации

И.Шувалов

## Приложение 3.

## Федеральные целевые и региональные 
программы, реализуемые на территории 
Калининградской области

### 1. Федеральные целевые программы

| № п/п | Наименование программы | № и дата выпуска документа по утверждению программы | Срок реализации программы, годы |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Дети России | Указ Президента Российской Федерации от 18.08.94 г. № 1696, Указ Президента Российской Федерации от 19.02.96 г. № 210 | Продлена до 2002 |
|  | Дети - инвалиды | Постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.2000 г. № 625 | 2001-2002. |
|  | Дети - сироты | Постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.2000 г. № 625 | 2001-2002 |
|  | Одаренные дети | Постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.2000 г. № 625 | 2001-2002 |
|  | Дети семей беженцев и вынужденных переселенцев | Постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.2000 г. № 625 | 2001-2002 |
|  | Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.2000 г. № 625 | 2001-2002 |
|  | Развитие социального обслуживания семьи и детей | Постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.2000 г. № 625 | 2001-2002 |
|  | Безопасное материнство | Постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.2000 г. № 625 | 2001-2002 |
|  | Социальная поддержка инвалидов | Постановление Правительства Российской Федерации от 14.01.2000 г. № 36 | 2000-2005 |
|  | Молодежь России | Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2000 г. № 1015 | 2001-2005 |
|  | Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера | Постановление Правительства Российской Федерации от 13.11.2001 г. № 790 | 2002-2006 |
|  | Развитие образования | Федеральный закон от 10.04.2000 г. № 51-ФЗ | 2000-2005 |
|  | Жилище на 2002-2010 годы | Постановление Правительства Российской Федерации от 17.09.2001 г. № 675 | 2002-2010 |
|  | Поддержка развития муниципальных образований и создания условий для реализации конституционных полномочий местного самоуправления | Постановление Правительства Российской Федерации от 15.12.99 г. № 1394 | 2000-2014 |
|  | Развитие органов федерального казначейства | Постановление Правительства Российской Федерации от 23.06.99 г. № 677 | 2000-2004 |
|  | Энергосбережение России | Постановление Правительства Российской Федерации от 24.01.98 г. № 80 | 1998-2005 |
|  | Развитие социально-экономической и культурной базы возрождения российских немцев | Указ Президента Российской Федерации от 20.08.97 г. № 901 Постановление Правительства РФ от 08.07.97 г. № 854 | 1997-2006 |
|  | Мировой Океан | Постановление Правительства Российской Федерации от 10.08.98 г. № 919 | 1998-2012 |
|  | Содействие занятости населения Российской Федерации | Постановление Правительства Российской Федерации от 11.04. 2000 г. № 327 | 2002-2005 |
|  | Модернизация Единой системы организации воздушного движения РФ | Постановление Правительства Российской Федерации от 20.04.95 г. № 368 | до 2005 года |
|  | Государственные жилищные сертификаты | Указ Президента Российской Федерации от 28.01.98 г. № 102 | 1998-2002 |
|  | Реформирование и развитие оборонно-промышленного комплекса (2002-2006 годы) | Постановление Правительства Российской Федерации от 11.10.2001 г. № 713 | 2002-2006 |
| 23 | Повышение плодородия почв России | Постановление Правительства Российской Федерации от 9.11.2001 г. № 780 | 2002-2005 |
| 24 | Программа "Культура России" | Постановление Правительства Российской Федерации от 14.12.2000 г. № 955 | 2001-2005 |
| 25 | Программа развития инфрастуктуры товарных рынков Российской Федерации | Постановление Правительства Российской Федерации от 15.06.98г № 593 | 1998-2005 |
| 26 | Развитие туризма в Российской Федерации | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.99 г. № 2090-р | 1999-2005 |
| 27 | Развитие атомной энергетики Российской Федерации | Постановление Правительства Российской Федерации от 21.07.98 г. № 815 | 1998-2010 |
| 28 | Энергосбережение России | Постановление Правительства Российской Федерации от 24.01.98 г. № 80 | 1998-2005 |

### 2. Региональные программы

| № п/п | Наименование программ | № и дата выпуска документапо утверждению Программы | Срок действия программ,годы |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Вакцинопрофилактика | Постановление администрации области от 17.12.1999 г. № 800 | 2000-2005 |
|  | Сахарный диабет | Постановление главы админи-страции (губернатора) области от 25.10.2000 г. № 424 | 2001-2004 |
|  | Неотложные меры по борьбе с туберкулезом в Калининградской области | Постановление администрации Калининградской области от 27.12.2000 г. № 607 | 2001-2004 |
|  | Онкология | Постановление главы админи-страции Калининградской области от 19.10.1999 г. № 627 | 2000-2002 |
|  | Программа Калининградского регионального Центра непрерывного образования | Постановление главы админи-страции (губернатора) области от 14.08.2000 г. № 311 | 2001-2005 |
|  | Охрана прав детей, нуждаю-щихся в государственной защите | Закон Калининградской области от 14.07.2001 г. № 62 | 2001- 2005 |
|  | Профессиональная переподготовка, социальная реабилитация, формирование рабочих мест и трудоустройство военнослужащих, уволенных в запас или отставку, и членов их семей на 1998-2005 годы | Постановление областной Думы от 15.01.1998 г. № 5 | 1998-2005 |
|  | Семеноводство | Постановление главы админи-страции (губернатора) области от 02.11.1999 г. № 665 | 1999-2002 |
|  | Расходы по созданию и ведению государственного градостроительного кадастра за счет средств земельного налога | Постановление главы админи-страции (губернатора) области от 23.08.2000 г. № 401 | 2001-2003 |
|  | Программа по созданию территориальной комп-лексной схемы градостроительного планирова-ния развития территории Калининградской области и ее частей | Постановление главы админи-страции (губернатора) области от 15.08.2000 г. № 322 | 2001-2002 |
|  | Региональная программа по усилению борьбы с преступностью на территории Калининградской области на 1999-2003 годы | Постановление главы админи-страции (губернатора) области от 24.08.1999 г. № 501 | 1999-2003 |
|  | Программа перспективного развития материально-технической базы Управления Федеральной службы налоговой полиции Российской Федерации по Калининградской области на 2001-2003 годы | Закон Калининградской области от 25.10.2000 г. № 267 | 2001-2003 |
|  | Развитие туризма | Закон Калининградской области "О туристской деятельности в Калининград-ской области" и Концепция развития туризма в Калинин-градской области на период до 2005 года | 2001-2005 |
|  | Программа государственной поддержки малого предпринимательства в Калининградской области на 2001-2002 годы | Закон Калининградской области, июнь 2001 г. | 2001-2002 |

________________

Руководитель Аппарата

Правительства Российской Федерации -

Министр Российской Федерации

И.Шувалов

## Приложение 4.

## Мероприятия по развитию и совершенствованию нормативно-правовой базы, необходимой для 
реализации Программы

Специфика реализации Программы обусловлена тем, что на территории Калининградской области находится Особая экономическая зона. Несмотря на 10-летний срок с момента ее создания (Положение об Особой экономической зоне в Калининградской области (СЭЗ "Янтарь") утверждено постановлением СМ РСФСР № 497 от 25 сентября 1991 г.), не была разработана целостная правовая концепция ее функционирования, учитывающая как региональные интересы, так и интересы Российской Федерации в целом. Это привело к тому, что стимулирование предпринимательской активности на территории Калининградской области через установление особых административных, налоговых, таможенных и финансовых льгот, принятое в мировой практике для подобных (комплексных) зон, наталкивается на приоритетность более общих норм регулирования хозяйственной деятельности, содержащихся в федеральном законодательстве. Вследствие этого предоставление стимулирующих льгот носило непоследовательный характер, имели место их попеременная отмена и восстановление, что повлекло высокую степень зависимости функционирования Особой экономической зоны от текущих социально-экономических и политических изменений и не способствовало кардинальному улучшению инвестиционного климата.

Для исправления ситуации необходимо внесение изменений в федеральное законодательство, регулирующее отношения, связанные с функционированием Особой экономической зоны на территории Калининградской области.

Для Особой экономической зоны в Калининградской области можно предложить следующие правовые и организационные меры:

- упрощенная таможенная процедура проведения экспортно-импортных операций, ввоза и вывоза валюты участниками Особой экономической зоны и инвесторами, действующими в Особой экономической зоне;

- упрощенная процедура въезда и выезда иностранных граждан и лиц без гражданства на территорию Калининградской области для работы и посещения Особой экономической зоны;

- правовое закрепление особого режима по земле;

- льготы по коммунальным услугам;

- создание портов "удобного флага";

- бесплатная и срочная (в срок, не превышающий 30 дней) государственная экспертиза проектной документации для начала реализации проектов Особой экономической зоны;

- льготы по налогу на недвижимость для участников Особой экономической зоны;

- гарантия от неблагоприятного изменения законодательства Российской Федерации для участников Особой экономической зоны и инвесторов, действующих в Особой экономической зоне.

Для активизации инвестиционной деятельности можно также предусмотреть льготы для инвесторов, предоставляющих кредитные ресурсы по более низким ставкам.

Интересы Российской Федерации в целом должны быть в первую очередь учтены и при предоставлении дополнительных фискальных (налоговых и таможенных) льгот. Подобные льготы целесообразно предоставлять выборочно - только тем участникам Особой экономической зоны, которые реализуют стратегически важные для страны в целом приоритетные проекты. Круг направлений, по которым реализуются данные проекты, должен быть ограничен и законодательно закреплен. Ими могут стать:

- создание и внедрение ресурсосберегающих (в первую очередь, энергосберегающих) технологий;

- создание и внедрение новых источников энергии;

- изобретение и внедрение новых видов товаров и услуг, позволяющих создать временную "монополию на производство" на мировом рынке.

- В рамках особого соглашения между Калининградской областью и Российской Федерацией может быть выработан иной финансовый механизм развития Особой экономической зоны.

- Для предотвращения злоупотреблений, связанных с переводом активов и финансовых потоков из организаций, пользующихся льготами, целесообразно было бы законодательно закрепить механизм лишения льгот (в судебном порядке) при снижении определенных экономических показателей.

Наряду с общепринятыми статистическими показателями социально-экономического развития необходимо разработать показатели, позволяющие оценить эффективность функционирования Особой экономической зоны в Калининградской области с учетом ее особенностей.

Особое значение для Калининградской области, учитывая ее эксклавное положение, имеет укрепление экономических и научно-технических связей с остальными регионами Российской Федерации.

Необходимо проведение сбалансированной промышленной политики в Особой экономической зоне, стимулирование создания и развитие экспортно-ориентированных и импортозамещающих производств, работающих на внутренний рынок Калининградской области и России в целом.

Для реализации интересов Российской Федерации в Калининградской области актуальными были бы и такие направления как развитие сельского хозяйства, создание и развитие туристских зон и использование в хозяйственной деятельности ныне простаивающих производственных мощностей.

Перспективным представляется создание на территории Калининградской области международных (совместных) с зарубежными странами свободных экономических зон, особенности и критерии функционирования которых определяются международным договором.

Перечень нормативно-правовых актов

| Наименование мероприятия | Вид документа | Срок исполнения, годы | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| - Федеральный уровень |  |  |  |
| - Транспортный комплекс |  |  |  |
| Разработать предложения по обеспечению транзита топливно-энергетических ресурсов, грузов и перевозок пассажиров между Калининградской областью и остальной территорией России в связи с переходом Литовской Республики, Латвийской Респуб-лики и Республики Польша на нормы и правила Европейского Союза | проект постановления Правительства Российской Федерации | 2002 год | Минэнерго России, Минтранс России, МПС России, Минобороны России, ГТК России, ФПС России, МИД России, Администрация Калининградской области |
| Подготовить проект Соглашения между Российской Федерацией и Республикой Беларусь "Об объединении тарифного расстояния при перевозке грузов по россий-ским и белорусским железным дорогам" | проект соглашения между Российской Федерацией и Республикой Беларусь | 2002 год | МПС России, МИД России, Минэкономразвития России, Калининградская железная дорога, Администрация Калининградской области |
| Подготовить предложения о передаче во временное пользование Администрации порта Калининград бассейна № 3 Балтийской военно-морской базы с правом захода в него судов в порядке, установленном законода-тельством Российской Федерации | проект распоряжения Мингосимущества России | 2002 год | Мингосимущества России, Минобороны России, Минтранс России, администрация Калининградской области морская администрация порта Калининград |
| - Топливно-энергетический комплекс |  |  |  |
| Разработать межправительственное Соглаше-ние о строительстве второго газопровода и обеспечении транзита природного газа через территорию Литовской Республики | проект межправительственного соглашения | 2002 год | Минэнерго России, МИД России, ОАО "Газпром", Администрация Калининградской области |
| Решить вопрос переработки российской нефти на Мажейкяйском НПЗ (Литва), для поставки нефтепродуктов в Калининград-скую область по наиболее короткому транспортному плечу | проект распоряжения Правительства Российской Федерации | 2002 год | Комиссия Правительства Российской Федерации по вопросам использования систем магистральных нефтегазопроводов и нефтепродуктопроводов, Минэнерго России, ГТК России |
| Рассмотреть возможность создания на территории области альтернативного ТЭЦ-2 источника энергии большой мощности | экспертное заключение | 2002-2003 годы | Минатом России, Минэнерго России, Администрация Калининградской области |
| Создание благоприятного инвестиционного климата |  |  |  |
| Разработать проект нового федерального закона "Об Особой экономической зоне в Калининградской области", устанавливаю-щий особые условия в области администра-тивного и другого регулирования | проект федерального закона | 2002 год | Минэкономразвития России, ГТК России, Минфин России, МНС России, ЦБ России, Минюст России, ФПС России, МИД России, Минобороны России, Мингосимущества России, Минпромнауки России, Минтранс России, МПС России, Минэнерго России, Администрация Калининградской области |
| Разработать предложения о создании условий для беспрепятственного перемещения по территории Российской Федерации грузовых транспортных средств, помещенных под режим свободной таможенной зоны и осуществляющих перевозки между Калинин-градской областью и другими территориями Российской Федерации. | проект постановления Правительства Российской Федерации | 2002 год | ГТК России, Минтранс России, МПС России, Минэкономразвития России, ФПС России, Минфин России, Минпромнауки России, Администрация Калининградской области |
| Проработать вопрос о выплате жителям Калининградской области компенсации части стоимости проезда железнодорожным транспортом в другие регионы Российской Федерации. | проект федерального закона | 2002 год | Минфин России, Минэкономразвития России, МПС России, Администрация Калининградской области |
| Подготовить предложения о проведении протекционистской тарифной политики в отношении грузов, следующих в (из) порты Калининградской области. | проект распоряжения Правительства Российской Федерации | 2002 год | МПС России, Минтранс России, Минфин России, Минэкономразвития России, ГТК России, Администрация Калининградской области |
| Финансовая сфера |  |  |  |
| Разработать комплекс мероприятий по оздоровлению региональных финансов и адаптации бюджетных финансовых институтов Калининградской области к новой системе межбюджетных взаимоотношений в рамках принятых налогового кодекса РФ, бюджетного кодекса РФ | проект соглашения между Минфином России и администрацией Калининградской области | 2002 год | Минфин России; Минэкономразвития России, администрация Калининградской области, Институт экономики переходного периода |
| Институциональная среда |  |  |  |
| Провести изъятие земельного участка в пункте Восточный (Балтийск) и находящегося на его территории имущества из фонда Минобороны России для передачи в ведение местных органов власти под строительство паромного комплекса и глубоководного порта | проект распоряжения Мингосимущества России | 2002 год | Мингосимущества России, Минобороны России, Минтранс России, Администрация Калининградской области Морская Администрация порта Калининград |
| Рыночная и социальная инфраструктура |  |  |  |
| Разработать механизм совместного с Европейским Союзом финансирования объектов инфраструктуры и социальной сферы, входящих в Программу | проект соглашения | 2002 -2003 годы | МИД России, Правительственная Комиссия по сотрудничеству России с ЕС, Администрация области |
| Подготовить проект Соглашения между Российской Федерацией и ЕС о принципах и мерах содействия жизнеобеспечению Калининградской области в контексте расширения ЕС | проект межправительственного соглашения | 2003 год | МИД России, Правительственная Комиссия по сотрудничеству России с ЕС |
| Социальная сфера |  |  |  |
| Создать историко-археологическую заповедную зону на острове Канта в г. Калининграде | проект приказа Минкультуры России | 2002 год | Минкультуры России; Администрация Калининградской области |
| Придать статус "Международного" фестивалю органной музыки "Осеннее созвездие" | проект приказа Минкультуры России | 2002 год | Минкультуры России; Администрация Калининградской области |
| Международное сотрудничество |  |  |  |
| Введение в Калининградской области специального порядка выдачи на открытых для международного сообщения погранпереходах виз различных категорий, кратности и срока действия по тарифам, установленным с учетом взаимности | проект постановления Правительства Российской Федерации | 2002 год | МИД России, Администрация Калининградской области |
| Осуществить строительство международного АПП "Мамоново II -Гжехотки" для пассажирского и грузового движения | проект постановления Правительства Российской Федерации | 2004 год | МИД России, администрация Калининградской области |
| Разработать межправительственное Соглашение о строительстве второго газопровода и обеспечении транзита природного газа через территорию Литовской Республики | проект межправительст-венного соглашения | 2002 - 2003 годы | Минэнерго России, МИД России, ОАО "Газпром, администрация Калининградской области |
| Региональный уровень |  |  |  |
| Топливно-энергетический комплекс |  |  |  |
| Разработать программу энергосбережения в Калининградской области на 2002-2005 годы | проект закона Калининградской области | 2002 год | Областная Дума, Администрация Калининградской области |
| Решить вопрос о выдаче технических условий на подключение Калининградской ТЭЦ-2 к газовым сетям | проект решения ОАО "Газпром" | 2002 год | ОАО "Газпром", администрация Калининградской области |
| Разработать и подписать Договор о долгосрочных поставках газа для Калининградской области | проект договора | 2002 год | ОАО "Газпром", администрация Калининградской области |
| Курортно-туристический комплекс |  |  |  |
| Разработать Программу развития туристско-рекреационного комплекса Калининградской области на период до 2010 года | проект закона Калининградской области | 2002 год | Областная Дума, Администрация Калининградской области |
| Инвестиционный климат |  |  |  |
| Разработать Закон Калининградской области "О стимулировании инвестиций в производство на территории Калининградской области" | проект закона Калининградской области | 2002 год | Областная Дума, Администрация Калининградской области |
| Внести изменения и дополнения в Закон Калининградской области "О науке и инновационной политике в Калининградской области" | проект закона Калининградской области | 2002 год | Областная Дума, Администрация Калининградской области |
| Разработать Закон Калининградской области "О промышленной политике" | проект закона Калининградской области | 2002 год | Областная Дума, Администрация Калининградской области |
| Разработать Концепцию развития промышленности Калининградской области | проект постановления областной Думы | 2002 год | Областная Дума, Администрация Калининградской области |
| Разработать Закон Калининградской области "О рыболовстве и рыбохозяйственной деятельности в Калининградской области" | проект закона Калининградской области | 2002 год | Областная Дума, Администрация Калининградской области |
| Внести изменения и дополнения в Закон Калининградской области "О земле" | проект закона Калининградской области | 2002 год | Областная Дума, Администрация Калининградской области |
| Социальная сфера |  |  |  |
| Культура |  |  |  |
| Разработать закон Калининградской области "О порядке предоставления в пользование и распоряжение имущества, являющегося памятниками истории и культуры" | проект закона Калининградской области | 2002 год | Областная Дума, Администрация Калининградской области |
| Разработать региональную целевую программу сохранения историко-культурного наследия Калининградской области | проект закона Калининградской области | 2002 год | Областная Дума, Администрация Калининградской области |
| Разработать региональную целевую программу поддержки и развития библиотек Калининградской области | проект закона Калининградской области | 2002 год | Областная Дума, Администрация Калининградской области |
| Разработать региональную целевую программу развития государственных учреждений культуры Калининградской области | проект закона Калининградской области | 2003 год | Областная Дума, Администрация Калининградской области |
| Создать региональное представительство федерального Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры | проект приказа Минкультуры России | 2002 год | Минкультуры России, Управление культуры администрации области |
| Здравоохранение |  |  |  |
| Внести изменения и дополнения в Закон Калининградской области "О предупреждении распространения в Калининградской области заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)" | проект закона Калининградской области | 2002 год | Областная Дума, Управление здравоохранения администрации области |
| Разработать постановление главы администрации (губернатора) Калининградской области "О финансировании межрайонных центров оказания медицинской помощи в регионе" | проект постановления главы администрации (губернатора) Калининградской области | 2002 год | Администрация Калининградской области, управление здравоохранения администрации области |
| Разработать региональную программу по проблемам инвалидов и инвалидности | проект закона Калининградской области | 2002 год | Областная Дума, Администрация Калининградской области |
| Разработка среднедушевых нормативов финансирования учреждений здравоохранения, развитие платных медицинских услуг в области | проект постановления главы администрации (губернатора) Калининградской области | 2003 год | Администрация Калининградской области, управление здравоохранения администрации области |
| Разработка программы рационализации структур территориальной и муниципальной систем здравоохранения исходя из возможностей бюджетов всех уровней и потребностей населения в оказании медицинских услуг | проект постановления главы администрации (губернатора) Калининградской области | 2003 год | Администрация Калининградской области, управление здравоохранения администрации области |
| Разработать Региональную целевую программу "Старшее поколение" | проект закона Калининградской области | 2002 год | Областная Дума, Администрация Калининградской области |
| Образование |  |  |  |
| Формирование организационно-правовых основ функционирования негосударственных образовательных учреждений и создание системы платных образовательных услуг | проект постановления главы администрации (губернатора) Калининградской области | 2002-2004 годы | Администрация Калининградской области, управление образования администрации области |
| Создать конкурентную среду в области предоставления платных образовательных услуг с целью повышения качества образования | проект закона Калининградской области | 2003 год | Областная Дума, Администрация Калининградской области |
| Реорганизация финансирования системы образования, создание фондов финансирования образовательных учреждений, формирование дифференцированной адресной поддержки учащихся из семей с низкими доходами | проект закона Калининградской области | 2003 год | Областная Дума, Администрация Калининградской области |
| Сформировать целевой заказ на подготовку специалистов в вузах для обеспечения начального и среднего профобразования педагогическими кадрами | проект постановления главы администрации (губернатора) Калининградской области | 2003 год | Управление образования администрации области |
| Жилищно-коммунальное хозяйство |  |  |  |
| Разработать Региональную программу модернизации и реформирования ЖКХ Калининградской области | проект закона Калининградской области | 2002-2003 годы | Областная Дума, Администрация Калининградской области |
| Разработать Закон Калининградской области "Об ипотеке" | проект закона Калининградской области | 2002 - 2003 годы | Областная Дума, Администрация Калининградской области |
| Разработать Региональную программу ипотечного жилищного кредитования | проект закона Калининградской области | 2002-2003 годы | Областная Дума, Администрация Калининградской области |
| Разработать Закон Калининградской области "О формировании резервного фонда жилых помещений для обеспечения социальных гарантий граждан при долгосрочном ипотечном кредитовании" | проект закона Калининградской области | 2002-2003 годы | Областная Дума, Администрация Калининградской области |
| Разработать региональную программу переселения граждан из ветхого и аварийного фонда в Калининградской области | проект закона Калининградской области | 2002-2004 годы | Областная Дума, Администрация Калининградской области |
| Разработать порядок подготовки проектной документации и выдачи разрешений на строительство объектов недвижимости на территории Калининградской области | проект постановления областной Думы | 2002-2003 годы | Областная Дума, Администрация Калининградской области |
| Экология и природопользование |  |  |  |
| Разработать Закон Калининградской области "О побережье Балтийского моря, Куршского и Вислинского заливов в пределах Калининградской области" | проект закона Калининградской области | 2002-2004 годы | Областная Дума, Администрация Калининградской области |
| Разработать Закон Калининградской области "О плате за перевод лесных земель в нелесные для использования их в целях, не связанных с ведением лесного хозяйства и пользованием лесным фондом и (или) изъятие земель лесного фонда" | проект закона Калининградской области | 2002-2003 годы | Областная Дума, Администрация Калининградской области |
| Разработать региональную программу утилизации бытовых и промышленных отходов на территории Калининградской области | проект закона Калининградской области | 2002-2004 годы | Областная Дума, Администрация Калининградской области |
| Разработать постановление "Об утверждении положения о порядке предоставления горных отводов для разработки месторождений общераспространенных полезных ископаемых на территории Калининградской области" | проект постановления главы администрации (губернатора) Калининградской области | 2002-2003 годы | Администрация Калининградской области |

________________

Руководитель Аппарата

Правительства Российской Федерации -

Министр Российской Федерации

И.Шувалов